Brief de Reprise — Usine à Formulaire

Session S26 — Validation [HANDLER]
Date : 6 octobre 2025

1️⃣ Objectif global

Stabilisation complète du flux Identification → Redirection → Formulaire Google
avec :

- sécurité “one-time” par token chiffré,

- enregistrement dans Orders et Tokens,

- et redirection automatique via le Handler (Web App).

2️⃣ Dernier état connu (avant reprise)

- Étape 2 du moteur (ligne 19) terminée avec succès.

- Le Lien_Formulaire_Public renvoyait un ID inexistant (/forms/d/e/.../viewform).

- Prochaine vérification prévue : confirmer ID_Formulaire_Cible et corriger la redirection.

3️⃣ Travaux réalisés pendant la session S26

⚙️ A. Vérification du Handler (Web App)

- Script scripts__HANDLER_V2_Web_App.txt ouvert et nettoyé.

- Trois appels à SpreadsheetApp.openById(ID_FEUILLE_CONFIG) rationalisés → un seul maintenant.

- Ajout de la table Tokens :

  - Hash SHA-256 du lien chiffré (encryptedCode),

  - Empêche toute réutilisation (“one-time use”).

- Ajout automatique du log Handler_Logs (timestamp, rowIndex, redirectUrl).

⚙️ B. Test des autorisations

- Exécution de la fonction warmUpScopes() pour régénérer les consentements FormApp + SpreadsheetApp.

- Autorisations accordées (journal Cloud : aucune erreur critique).

⚙️ C. Tests de redirection

- Le lien Lien_Formulaire_Public (Handler) ouvre correctement la page d’identification HTML.

- Après validation :

  - la fonction processFormSubmission() déchiffre le payload,

  - écrit dans Orders + Tokens,

  - redirige vers redirectUrl (Formulaire cible).

- Le champ Handler_Logs s’alimente correctement.

⚙️ D. Publication du Formulaire Google

- Cause trouvée du blocage de redirection : Formulaire non publié.

- Correction effectuée : clic sur “Publier” → “Accessible à toute personne disposant du lien”.

- Nouveau lien public généré :

- https://forms.gle/uMoU6qrtZQ3eYCgH7

- Collé dans CONFIG V2 → Paramètres Généraux → Lien_Formulaire_Questions.

⚙️ E. Lien one-time et cookie policy

- Le Handler fonctionne avec succès après autorisation des cookies tiers (forms.google.com).

- Les liens one-time expirent dès la première utilisation (preuve : “Erreur interne” si réutilisé).

- Handler_Logs confirme les redirections réussies :

- 06/10/2025 15:55:33  19  redirectUrl  https://docs.google.com/forms/d/e/.../viewform

- 06/10/2025 16:11:30  19  redirectUrl  https://docs.google.com/forms/d/e/.../viewform

4️⃣ Problèmes rencontrés et résolus

| Problème | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Page de connexion Google après identification | Formulaire non publié (restreint aux comptes) | Publication manuelle activée |
| Lien /forms/d/e/... invalide | URL non encore “publique” | Publication du formulaire |
| Boucle d’identification | Réutilisation d’un lien consommé | One-time check confirmé |
| Logs absents | Feuille Handler_Logs non créée | Ajout automatique + appendRow |
| “Erreur interne” sans trace | Autorisations non rafraîchies | warmUpScopes() exécuté |

5️⃣ État actuel du système

| Module | État | Détails |
| --- | --- | --- |
| MOTEUR_V2 | ✅ Fonctionnel | Étape 2 valide, écrit dans CONFIG |
| CONFIG_V2 | ✅ Liens cohérents | ID_Formulaire_Cible, Lien_Formulaire_Questions, Lien_Formulaire_Public alignés |
| HANDLER_V2 | ✅ Stable | Tokens, Orders, Handler_Logs fonctionnels |
| Formulaire Google | ✅ Publié et accessible | Anonyme, sans restriction |
| One-time links | ✅ Testé | Protection active |

6️⃣ Points restants / Préparations

- 🟠 Automatiser la publication du formulaire via l’API Forms (éviter l’étape manuelle).

- 🟠 Créer un module genererLiensMultiples_UI() pour les cas multi-élèves (prévu, en attente).

- 🟢 Vérifier la génération dynamique du champ Lien_Formulaire_Questions dans MOTEUR (optionnel).

7️⃣ Prochaine étape

Nom de l’étape suivante :

🔹 Reprise du diagnostic de la redirection finale complète (flux Identification → Formulaire public)

8️⃣ Résumé de validation

| Élément | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| doGet() Handler | ✅ | Déchiffrement et aiguillage corrects |
| processFormSubmission() | ✅ | Token unique + log redirection |
| FormApp / API Forms | ✅ | Configuration et titre à jour |
| Formulaire Google | ✅ | Publié, accessible sans connexion |
| Redirection | ⚙️ | Fonctionnelle après cookies autorisés |
| Sécurité | 🔒 | One-time links + SHA256 vérifiés |

Fin de session S26 – Validation HANDLER

Tous les modules critiques fonctionnent.
Redirection effective et sécurisée.
Base prête pour le test multi-utilisateurs.