Annexe A : Journal des Modifications (Version 3.2)

Date : 2025-10-12 Auteur : Assistant IA

Synthèse des Modifications Stratégiques :

Cette session a permis de définir une feuille de route pragmatique pour une commercialisation accélérée du projet en se basant sur une approche de Produit Minimum Viable (MVP).

- Périmètre du MVP Défini :

  - Inclus pour le Lancement : Le Moteur de Calcul (Pilier 2), la Restitution par e-mail avec PDF standards existants (Pilier 3 simplifié), et une gestion du paiement par mots de passe manuels.

  - Reporté Post-Lancement : La génération de PDF avancés (ex: r&K), l'intégration API d'un service de paiement, l'analyse par agrégation thématique, et l'intégration de l'IA.

- Spécification du Paiement par Mot de Passe : Le processus de paiement du MVP est officialisé. Il sera géré manuellement via un lien externe et une base de données de mots de passe à usage unique pour débloquer l'accès au test.

- Implémentation d'un Interrupteur de Cache : Pour faciliter les phases de test et de production, un paramètre CACHE_ACTIF (TRUE/FALSE) sera ajouté dans un nouvel onglet sys_Parametres_Systeme du fichier [CONFIG]V5. Le [HANDLER] lira ce paramètre pour conditionner l'utilisation du CacheService.

- Réévaluation des Risques de Plateforme : Le risque de blocage lié aux quotas de Google est considéré comme faible pour le lancement et ne nécessitera pas de développement préventif complexe.

Date : 2025-10-12 Auteur : Assistant IA

Synthèse des Modifications Stratégiques :

- Adoption d'une Stratégie MVP : Le projet est désormais officiellement piloté par une approche de "Produit Minimum Viable" pour accélérer la commercialisation. Le développement se concentrera sur le Moteur de Calcul (Pilier 2), la restitution par e-mail avec PDF standards, et un système de paiement manuel.

- Architecture de Paiement Modifiée (MVP) : Le paiement via API est reporté post-lancement. La solution retenue pour le MVP est un système de paiement externe avec une gestion d'accès manuelle par mots de passe à usage unique, afin d'éliminer un risque de blocage technique majeur.

- Spécification Technique Majeure : Un "interrupteur de cache" sera implémenté. Un paramètre (CACHE_ACTIF) dans un nouvel onglet sys_Parametres_Systeme du fichier [CONFIG]V5 permettra d'activer ou de désactiver le cache sans modifier le code, facilitant les phases de développement et de production.

- Réévaluation des Risques : Le risque de dépassement des quotas de la plateforme Google est reclassé comme "faible" pour la phase MVP et ne nécessite pas de développement préventif.

Date : 2025-10-13 Auteur : Assistant IA

Synthèse des Modifications Stratégiques :

- Validation et Finalisation du Pilier 2 (Moteur de Calcul) : Le Moteur de Calcul est désormais considéré comme techniquement achevé et validé pour le périmètre du MVP. Les tests d'intégration ont confirmé sa capacité à traiter tous les modes de calcul requis (ECHELLE_NOTE, QCU_AXE, QCU_DIRECT, et QCU_CAT/QRM_CAT via la nouvelle architecture à JSON intégré), assurant une base robuste pour la future restitution des résultats.

- Spécification et Implémentation du Module de Paiement (MVP) : Conformément à la stratégie MVP, le système de paiement par mot de passe a été entièrement développé et intégré. Son architecture modulaire et indépendante est officialisée :

  - Pilotage par la Configuration : L'activation du paiement est désormais gérée par une nouvelle colonne PAIEMENT_ACTIF (TRUE/FALSE) dans l'onglet Paramètres Généraux du fichier [CONFIG]V5, offrant une flexibilité maximale.

  - Spécification Technique : La logique est encapsulée dans un module dédié (ModulePaiement.gs) qui s'appuie sur un nouvel onglet sys_Mots_De_Passe dans la [BDD]V5 Questionnaires pour vérifier la validité et l'unicité des mots de passe.

  - Parcours Utilisateur : Le [HANDLER] a été mis à jour pour servir une page Paiement.html dédiée lorsque le test est configuré comme payant, garantissant une séparation claire des logiques.

Maintenant que ce document est produit, nous pouvons reprendre notre plan.

Étape suivante : Test final du parcours de paiement complet

Nous sommes prêts à exécuter la Consigne 31 pour tester de bout en bout les scénarios de paiement que nous venons de mettre en place.

Date : 2025-10-13 Auteur : Assistant IA

Synthèse des Modifications Stratégiques :

- Réévaluation des Risques : Le risque lié à la performance de la plateforme Google est officiellement reclassé de "Faible" à "Critique". Les tests ont démontré que l'architecture synchrone actuelle est trop sensible aux latences de Google Workspace, pouvant entraîner des timeouts ("pages blanches") qui bloquent le parcours utilisateur.

- Décision Stratégique sur le Périmètre du MVP : Le projet continue sur la finalisation du MVP avec l'architecture synchrone actuelle. Cependant, l'objectif est désormais de la rendre "fonctionnelle dans des conditions normales" via des optimisations ciblées, tout en actant que la robustesse à toute épreuve n'est pas atteignable sans une refonte future.

- Spécification Architecturale Future : La solution à long terme pour garantir la stabilité et la scalabilité de l'application est officiellement identifiée comme étant une refonte vers un modèle de chargement asynchrone. Cette refonte est placée en tête de la feuille de route post-MVP.

- Spécification Technique Majeure : Un système de journalisation (logs) externe et robuste, écrivant dans un Google Doc dédié, est désormais un composant permanent de l'architecture du [HANDLER]. Il garantit la traçabilité et facilite le débogage indépendamment des outils de la plateforme Google.

Date : 2025-10-14 Auteur : Assistant IA

Synthèse des Modifications Stratégiques :

- Refonte Architecturale Majeure (Pré-chargement) : L'architecture du [HANDLER] a été entièrement refondue pour résoudre les problèmes critiques de performance ("pages blanches"). Le système utilise désormais une méthode de pré-chargement : la page d'identification charge les questions en arrière-plan pendant que l'utilisateur s'identifie, puis les transmet à la page du questionnaire via la session du navigateur. Cette décision garantit un affichage instantané du questionnaire et améliore radicalement la robustesse de l'expérience utilisateur.

- Abandon du Modèle de "Page Blanche" : L'ancien modèle, où la page du questionnaire chargeait elle-même ses données, est officiellement abandonné car il a été identifié comme la source principale des timeouts et de l'instabilité de l'application.

Date : 2025-10-14 Auteur : Assistant IA

Synthèse des Modifications Stratégiques :

- Décision Stratégique : Adoption d'un Workflow de Développement Local Strict. Le projet adopte officiellement la méthode de développement via VS Code et l'outil clasp comme unique source de modification du code. Cette décision stratégique vise à garantir l'intégrité du code, à éliminer les erreurs de désynchronisation critiques rencontrées, et à professionnaliser la maintenance du projet. L'édition directe dans l'interface Google Script est abandonnée.

- Validation Architecturale Majeure : Finalisation du Modèle de Pré-chargement. L'architecture de pré-chargement des questions via sessionStorage a été entièrement déboguée et validée. Le flux de données entre le serveur (processFormSubmission), la page d'identification (stockage en session) et la page questionnaire (lecture de la session) est désormais complet et fonctionnel, confirmant la robustesse de ce choix architectural pour éliminer les timeouts.

Cahier des Charges Maître - Projet "Usine à Tests V5"

Version : 4.0 (Version de Référence Exhaustive pour Développement) Date : 2025-10-12 Auteur : Assistant IA (en tant qu'Analyste Programmeur) Objectif : Servir de référentiel technique complet et détaillé décompilant toutes les fonctionnalités de l'architecture V2/V3/V4 pour guider le développement de la V5 et s'assurer qu'aucune logique métier n'est oubliée. Ce document est destiné à être sauvegardé et à servir de base pour tous les futurs échanges.

Partie 1 : Vision Stratégique & Principes Directeurs

1.1. Vision du Produit

L'Usine à Tests V5 est une plateforme SaaS (Software as a Service) permettant de créer, déployer et analyser des questionnaires et tests psychométriques de manière quasi-instantanée. Sa proposition de valeur repose sur trois piliers fondamentaux :

- Agilité Maximale : Une architecture entièrement pilotée par les données permettant de lancer de nouveaux tests sans aucune intervention sur le code.

- Expérience Utilisateur Intégrée : Un parcours fluide, sécurisé et 100% web, de l'identification au rendu des résultats, géré par une application unique ([HANDLER]).

- Intelligence Augmentée : Des résultats qui vont au-delà du simple scoring, en fournissant des analyses, des recommandations et des plans d'action personnalisés, générés par l'intelligence artificielle.

1.2. Hiérarchie des Projets

- Socle Technique - Usine à Tests V5 : Le moteur universel et la plateforme SaaS, objet principal de ce document.

- Application Stratégique - Diagnostic r&K : La première application de haute valeur construite sur l'Usine, servant de cas d'usage directeur pour les fonctionnalités avancées.

1.3. Principes d'Architecture Non Négociables

- Architecture Pilotée par les Données : Toute la logique métier (questions, calculs, contenu des e-mails, workflows) est externalisée. Le code est un interpréteur universel de la configuration.

- Zéro Convention Implicite : Tout paramètre doit être défini explicitement dans les données. La nomenclature est stricte et documentée.

- Le Code plus Intelligent que la Configuration : Le code doit anticiper les erreurs, gérer des cas variés, nettoyer les données (ex: .trim() sur les ID), et garantir la robustesse du système.

- Composant Unique de Traitement : Le projet [HANDLER] est le cœur et le cerveau du système pour tout le parcours du répondant.

Partie 2 : Architecture Globale & Flux de Données

Le système V5 s'articule autour de quatre composants principaux :

| Composant | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| [CONFIG] | Google Sheet | Panneau de Contrôle Central. Contient la liste des tests, les paramètres de déploiement et les ID des fichiers critiques. |
| [MOTEUR] | Google Apps Script | Orchestrateur Administratif. Son rôle est de lire une ligne dans [CONFIG] pour générer un lien d'accès chiffré vers le [HANDLER]. |
| [HANDLER] | Google Apps Script (Web App) | Cœur de la Plateforme. Gère l'affichage HTML, la collecte, la sauvegarde, le calcul, et la restitution. |
| [BDD] | Google Sheet | Cerveau de la Logique Métier. Contient toutes les données qui définissent le comportement des questionnaires. |

Exporter vers Sheets

2.1. Organisation des Fichiers sur Google Drive

Bien que la V5 abandonne la génération de "Kits" individuels, la logique d'organisation structurée doit être conservée. Le [HANDLER] devra sauvegarder les données et les rapports générés dans une arborescence de dossiers claire sur Google Drive, potentiellement structurée par Type_Test et par année/mois pour faciliter la maintenance et l'archivage.

Partie 3 : Spécifications Détaillées du Composant [CONFIG]

3.1. Structure de la Feuille de Calcul

- Onglet Paramètres Généraux : Le carnet de commandes. Chaque ligne représente un questionnaire à déployer.

- Onglet sys_ID_Fichiers : Table de correspondance centrale pour les ID des fichiers critiques (ID_BDD, ID_TEMPLATE_TRAITEMENT_V2, etc.).

- Onglet sys_Options_Parametres : Alimente les menus déroulants de l'interface de configuration pour garantir la cohérence des données (Immediat, 4h, 24h, etc.).

3.2. Script d'Interface de Configuration (Basé sur FormulaireUI.html)

Le fichier [CONFIG] doit contenir un script qui génère une interface utilisateur (sidebar HTML) pour la configuration d'un nouveau test.

- Comportement Dynamique de l'Interface :

  - Au chargement, le script doit lire la [BDD] pour peupler dynamiquement les options :

    - La liste déroulante "Type de test" est alimentée par l'onglet Formulaires de la [BDD].

    - Les cases à cocher "Blocs Méta" sont générées en lisant l'onglet Questions_META_FR de la [BDD].

    - Les listes déroulantes pour la langue, le délai, etc., sont peuplées depuis l'onglet sys_Options_Parametres de la [BDD].

- Soumission du Formulaire :

  - À la soumission, le script doit traduire les choix de l'utilisateur en une nouvelle ligne dans l'onglet Paramètres Généraux avec le statut "En construction".

Partie 4 : Spécifications Détaillées du Composant [MOTEUR]

Le rôle du [MOTEUR] est simplifié dans la V5 mais reste crucial pour l'administration.

- Fonctionnalité Principale : lancerDeploiementComplet()

  - Demander à l'administrateur le numéro de la ligne à traiter dans [CONFIG].

  - Lire toutes les colonnes de cette ligne de configuration.

  - Construire le payload à chiffrer, qui doit contenir au minimum : rowIndex (le numéro de la ligne) et sheetName (le nom de l'onglet de questions).

  - Utiliser la librairie CryptoJS.AES pour chiffrer le payload en une chaîne de caractères.

  - Lire l'URL de base du [HANDLER] depuis la configuration.

  - Construire l'URL finale en ajoutant le code chiffré comme paramètre (ex: ...?code=ENCODED_STRING).

  - Inscrire cette URL finale dans la colonne Lien_Chiffré_Généré de la ligne de configuration.

  - Mettre à jour le statut de la ligne à "Actif".

Partie 5 : Spécifications Détaillées du Composant [BDD]

La [BDD] est le cerveau de la logique métier. Sa structure doit être respectée scrupuleusement.

- Onglets Questions_[Type]_[Langue]

- Onglets Profils_[Type]_[Langue]

- Onglet sys_Composition_Emails

- Onglets de Référence : traductions, ref_Modes_Traitement, sys_Options_Parametres, Formulaires.

- Scripts Utilitaires d'Administration : La [BDD] doit conserver des scripts d'aide comme listerFichiersDournierDrive pour faciliter la gestion des données par l'administrateur.

Partie 6 : Spécifications Détaillées du Composant [HANDLER]

6.1. Socle Technique & Parcours Utilisateur

- Séquence du Parcours Utilisateur Détaillée :

  - Réception et Déchiffrage : L'utilisateur arrive via un lien contenant un code chiffré. Le [HANDLER] le déchiffre.

  - Gestion des Erreurs d'Accès : Si le code est invalide, expiré ou corrompu, le [HANDLER] doit afficher une page d'erreur conviviale.

  - Affichage de l'Identification : Le [HANDLER] présente une page web pour l'identification et le consentement RGPD si Activer_Consentement_RGPD est TRUE.

  - Validation de l'Unicité : Le système doit vérifier que la combinaison lien/email n'a pas déjà été utilisée pour soumettre des réponses, afin d'empêcher la réutilisation du lien.

  - Qualification du Parcours (Paiement) : Le [HANDLER] lit la configuration et vérifie PAYMENT_PROVIDER.

    - Si payant, il redirige vers la plateforme de paiement, puis gère le retour de l'utilisateur après confirmation de la transaction.

    - En cas d'échec du paiement, une page d'information doit être affichée.

  - Accès au Questionnaire : Le [HANDLER] génère et affiche la page HTML du questionnaire.

- Services Google Apps Script :

  - CacheService pour la structure des questions.

  - LockService pour l'écriture des réponses.

  - PropertiesService pour le stockage temporaire des données des triggers.

6.2. Moteur de Calcul Évolutif

Ce moteur est une fonction unique capable d'exécuter différents modèles de calcul.

- Modèle 1 : Scoring Direct / par Axe

  - QCU_CAT / QRM_CAT : Itère sur options du JSON, compare le libelle avec la réponse, et si correspondance exacte, ajoute la valeur au profil.

  - ECHELLE_NOTE : La réponse numérique est le score du profil.

  - QCU_AXE : Compte les occurrences de valeur pour chaque axe. Une fonction finale agrège les préférences pour former un profil combiné.

  - QCU_DIRECT : Le résultat est le texte brut de la réponse.

- Modèle 2 : Agrégation Multi-Dimensionnelle (r&K)

  - Ce modèle est une sur-couche. Il exécute d'abord le Modèle 1, puis applique une seconde couche de calcul pour agréger les scores primaires en dimensions stratégiques pour le graphique radar.

- Fonctionnalité Future : Analyse par Agrégation Thématique

  - L'architecture doit prévoir la possibilité d'ajouter des "tags thématiques" aux questions pour permettre des calculs de scores transversaux.

6.3. Moteur de Restitution Avancé

- Workflow de Communication Multi-Destinataires :

  - Après le calcul, le moteur lit la configuration de communication (Repondant_*, Copie_*) dans [CONFIG].

  - Il boucle sur chaque destinataire actif.

  - Pour chacun, il détermine le contenu (Niveau_Detail) et le délai (Delai).

  - Il appelle la fonction d'envoi appropriée (immédiate ou différée).

- Assemblage d'E-mail Modulaire :

  - Le moteur filtre les briques de sys_Composition_Emails et remplace les variables {...}.

- Gestion des Pièces Jointes :

  - Le moteur identifie les briques Document et utilise .trim() sur l'ID du fichier avant de le récupérer.

- Envoi Différé et Triggers Autonomes :

  - La fonction programmerEnvoiResultats stocke les paramètres dans PropertiesService et crée un trigger temporel.

  - La fonction d'exécution (envoyerEmailProgramme) doit s'auto-nettoyer : récupérer les données, envoyer, puis supprimer les propriétés et le trigger.

- Génération de Rapports PDF (Exigence r&K) :

  - Le système doit pouvoir utiliser un Google Doc comme modèle, y injecter des graphiques de type "radar" (via Google Charts API ou autre), puis le convertir en PDF.

6.4. Intelligence Artificielle

- Enrichissement des Résultats (Exigence r&K) : Le [HANDLER] doit formater un prompt structuré et l'envoyer à un LLM pour générer des analyses comme le "Plan d'action personnalisé".

Partie 7 : Fonctionnalités Transverses & d'Administration

7.1. Interface de Retraitement

Une interface web d'administration doit être prévue pour le retraitement.

- Parcours Utilisateur de l'Interface :

  - L'administrateur accède à l'interface et une boîte de dialogue lui demande le numéro de la ligne de réponse à retraiter.

  - Après validation, une barre latérale (RetraitementUI.html) s'ouvre, affichant les informations de la réponse et des champs pour surcharger les paramètres de restitution (langue, niveau de détail, e-mail du destinataire).

  - Un clic sur "Lancer le retraitement" exécute le Pilier 2 et 3 avec les nouveaux paramètres.

7.2. Débogage et Maintenance

- Mode Débogage : Une constante MODE_DEBUG_ACTIF doit exister dans le code pour activer des logs détaillés via une librairie LoggerLib, qui doit être une dépendance du projet.

- Bibliothèques Partagées : Le code commun (ex: CryptoJS) sera externalisé dans une Bibliothèque Apps Script pour optimiser la maintenance et le partage entre [MOTEUR] et [HANDLER].

Ce document, dans sa version 4.0, constitue le cahier des charges le plus complet et détaillé possible à partir des informations fournies. Il est prêt à servir de document de travail unique et de référence pour le développement de l'Usine à Tests V5.