Markdown

# Doc État du Projet : Usine à Tests

* **Date de session** : 2025-09-06

* **Tag de session** : S09 — Finalisation Calcul Détaillé Créativité

* **Projet** : Usine à Tests - r&K Créativité

* **Auteur** : Assistant Technique Gemini

* **Versions** : `Moteur_rK_Creativite.gs` (v2.2), `Logique_Universel.js` (v18.2)

---

## 1. En-tête de session

L'objectif global est de finaliser le développement des tests de personnalité `r&K` pour mise en production. Le focus de cette session était de finaliser le moteur de calcul pour `r&K_Creativite`, incluant le scoring par dimension, et de déboguer la chaîne de génération des rapports PDF.

### **Snapshot des IDs**

* **CONFIG** : `1kLBqIHZWbHrb4SsoSQcyVsLOmqKHkhSA4FttM5hZtDQ`

* **BDD** : `1m2MGBd0nyiAl3qw032B6Nfj7zQL27bRSBexiOPaRZd8`

* **TEMPLATE** : `1XwyTt9hcFLd-_IrCYuKY4_E6Dw9aUrls-AGQp65dzDU`

* **Form `r&K_Creativite`** : `{{à compléter}}`

* **Sheet Réponses `r&K_Creativite`** : `{{à compléter}}`

* **Doc Gabarit Simple `r&K_Creativite`** : `{{à compléter}}`

* **Doc Gabarit Détaillé `r&K_Creativite`** : `{{à compléter}}`

---

## 2. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

* **Refactoring majeur du `[TEMPLATE]`**

* **Avant** : Un unique fichier `TraitementReponses.gs` de plus de 270 lignes gérait tout le workflow.

* **Après** : Le code a été subdivisé en 5 fichiers spécialisés : `T_Main.gs` (orchestrateur), `T_Data.gs` (données), `T_Mail.gs` (emails), `T_PDF.gs` (génération PDF), et `Moteur_rK_Creativite.gs` (calcul).

* **Impact** : Clarté et maintenabilité du code grandement améliorées. Risque faible.

* **Création du moteur de calcul `Moteur_rK_Creativite.gs`**

* Un nouveau moteur a été créé pour gérer la logique spécifique au test de créativité, incluant le calcul du profil global (5 niveaux) et les scores pour 5 dimensions (`Idéation`, `Sélection`, etc.).

* **Configuration de la `[BDD]` pour le calcul par `Axe`**

* L'onglet `Questions_r&K_Creativite_FR` a été mis à jour avec une nouvelle colonne `Axe` pour mapper chaque question à une dimension de calcul.

* **Débogage de la génération PDF**

* **Problème** : Les variables issues de l'onglet `Profils_...` n'étaient pas remplacées dans le document généré.

* **Cause** : La fonction de chargement des données était sensible aux espaces invisibles dans les en-têtes de colonnes de la feuille Google Sheets.

* **Après (extrait de `Moteur_rK_Creativite.gs`)** : La fonction `_chargerDonneesProfilsBrutes_V2` nettoie désormais automatiquement les en-têtes, rendant le système robuste aux erreurs de saisie.

```javascript

// La ligne ci-dessous est la correction clé : elle nettoie chaque en-tête.

const headers = data.shift().map(h => String(h || '').trim());

```

---

## 3. Décisions prises & raisons

* **Stocker la logique des dimensions dans la BDD** : La décision a été prise d'ajouter une colonne `Axe` à la feuille `Questions_...` plutôt que de coder cette logique en dur.

* *Critère* : Maintenabilité. La logique est visible et modifiable par un non-développeur.

* **Robustesse du chargement des données** : Le script de chargement des profils a été modifié pour nettoyer les en-têtes.

* *Critère* : Fiabilité. Évite les erreurs silencieuses difficiles à diagnostiquer.

---

## 4. État actuel du système

* Menus `[TEMPLATE]` (Actions du Kit) : ✔ Fonctionnels

* Triggers (`onOpen`, `onFormSubmit`) : ✔ Fonctionnels

* Statut du test `r&K Créativité` : En phase de finalisation et de test. Le calcul et la génération de PDF sont fonctionnels.

* Statut du test `r&K Adaptabilité` : Non démarré.

---

## 5. Vérifications réalisées

* - [x] Création du formulaire `r&K Créativité`

* - [x] Calcul du profil global `r&K Créativité` (5 niveaux)

* - [x] Calcul des scores par dimension `r&K Créativité`

* - [x] Génération PDF (simple et détaillé) avec variables remplies

---

## 6. Points ouverts / risques / dettes

* **Risque** : Les modifications importantes apportées au `[TEMPLATE]` (refactoring, nouveaux scripts) doivent être **manuellement propagées** à tous les "fichiers réponses" déjà générés pour d'autres tests.

* **Dette technique** : Le modèle de document détaillé pour la créativité utilise des placeholders pour des recommandations par dimension (ex: `{{Reco_Ideation}}`). La logique pour remplir ces variables n'existe pas encore dans la BDD.

* **À finaliser** : L'utilisateur a explicitement demandé de noter que le remplissage des variables est en cours de finalisation.

* **À faire** : Le diagnostic et le développement pour `r&K Adaptabilité` n'ont pas encore commencé.

---

## 7. Playbook de reprise (prochaines actions)

1.  - [ ] **Propager les scripts** : Mettre à jour les scripts des "fichiers réponses" existants en se basant sur la nouvelle structure du `[TEMPLATE]`.

2.  - [ ] **Configurer les Niveaux de Détail** : Dans l'onglet `sys_Composition_Emails` de la `[BDD]`, créer les lignes pour `r&K_Creativite` avec les `Code_Niveau_Email` (`Niveau1_Simple`, `Niveau2_Complet`) et les lier aux bons ID de modèles de documents.

3.  - [ ] **Valider de A à Z** : Exécuter un test complet pour `r&K_Creativite` (répondre au formulaire, vérifier la réception de l'email et la conformité des deux types de PDF en pièce jointe).

4.  - [ ] **Démarrer `r&K Adaptabilité`** : Analyser les exigences pour le test d'adaptabilité et commencer le développement de son moteur de calcul.

---

## 8. Artéfacts & référentiels

* `[BDD]/Questions_r&K_Creativite_FR` : Contient désormais la colonne `Axe` qui lie les questions aux dimensions de calcul.

* `[BDD]/Profils_r&K_Creativite_FR` : Contient les 5 niveaux de profils et toutes les recommandations associées.

* `[TEMPLATE]/Moteur_rK_Creativite.gs` : Nouveau script contenant la logique de calcul détaillée.

---

## 9. Snippets prêts à l’emploi

Fonction robuste pour charger des données depuis une feuille en nettoyant les en-têtes, à réutiliser pour les futurs moteurs.

```javascript

function _chargerDonneesProfilsBrutes_V2(typeTest, langue) {

try {

const ss = SpreadsheetApp.openById(getSystemIds().ID_BDD);

const sheet = ss.getSheetByName(`Profils_${typeTest}_${langue}`);

if (!sheet) return [];

const data = sheet.getDataRange().getValues();

const headers = data.shift().map(h => String(h || '').trim());

const jsonData = data.map(row => {

let obj = {};

headers.forEach((header, index) => {

if (header) obj[header] = row[index];

});

return obj;

});

return jsonData;

} catch (e) {

Logger.log("Erreur critique: " + e.message);

return [];

}

}

10. Changelog

- 2025-09-06 :

  - [TEMPLATE] : Refactoring majeur de TraitementReponses.gs en 5 scripts modulaires (T_Main, T_Data, etc.).

  - [TEMPLATE] : Création du moteur Moteur_rK_Creativite.gs avec calcul par dimension.

  - [TEMPLATE] : Correction de bugs sur la génération de PDF (fonction de chargement robuste).

  - [BDD] : Ajout de la colonne Axe à la configuration des questions de créativité.

11. Roadmap courte

- Valider r&K Créativité : Effectuer un test complet et valider les deux rapports PDF.

- Développer r&K Adaptabilité : Créer le moteur de calcul et les configurations associées.

- Déploiement : Mettre à jour tous les kits existants et préparer le déploiement des nouveaux tests.

12. Questions pour la prochaine session

- Faut-il enrichir l'onglet Profils_r&K_Creativite_FR avec des recommandations spécifiques pour chaque dimension (Idéation, Sélection, etc.) ?

- Quelles sont les spécificités de calcul pour le test r&K Adaptabilité ?

13. Sauvegardes & rollback

- La source de vérité des scripts est le projet local dans Visual Studio Code.

- Un retour en arrière nécessite de redéployer manuellement les versions précédentes des scripts dans les projets Apps Script concernés.

14. Conventions & standards

- Nouvelle convention : Pour les tests nécessitant une analyse par sous-catégories, une colonne nommée Axe doit être ajoutée à l'onglet Questions_... correspondant pour mapper la question à sa dimension.

15. Annexe A — Glossaire

| Terme | Définition courte | Catégorie | Alias / Variants | Référence (fichier/onglet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aiguilleur | Bloc de code dans Logique_Universel.js qui oriente une réponse vers le bon moteur de calcul en fonction du Type_Test. | tech | Routeur | Logique_Universel.js |
| Axe | Colonne dans les onglets Questions_... qui associe une question à une dimension de calcul (ex: Idéation). | métier/tech | Dimension | Questions_r&K_Creativite_FR |
| Moteur de Calcul | Script .gs dédié au calcul des résultats pour un Type_Test spécifique (ex: Moteur_rK_Creativite.gs). | tech | Moteur | [TEMPLATE] |
| Placeholder | Variable dans un modèle de document (ex: {{profilFinal}}) destinée à être remplacée par une donnée calculée. | tech | Balise, Variable de fusion | Modèles Google Docs |
| r&K | Méthodologie distinguant les approches exploratoires/agiles (r) des approches structurées/stables (K). | métier |  | - |
| Refactoring | Réorganisation du code source sans changer son comportement externe, pour en améliorer la lisibilité et la maintenabilité. | tech | Remaniement | T_Main.gs, T_Data.gs, etc. |

Exporter vers Sheets

16. Annexe B — Registre des variables

| Nom | Type | Portée | Fichier(s)/Onglet(s) | Usage/Finalité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe | colonne | BDD | Questions_r&K_Creativite_FR | Mapper une question à une dimension. |
| _chargerDonneesProfilsBrutes_V2 | var (fonction) | TEMPLATE | Moteur_rK_Creativite.gs | Charger les données d'un profil en nettoyant les en-têtes. |
| Code_Profil | colonne | BDD | Profils_* | Identifiant unique du profil de résultat. |
| profilData | var (objet) | TEMPLATE | Moteur_* | Contient toutes les données d'une ligne de profil. |
| profilFinal | var (string) | TEMPLATE | Moteur_* | Le nom du profil calculé pour un utilisateur. |
| Score_Ideation | placeholder | Docs | Gabarit PDF Détaillé Créativité | Affiche le score calculé pour la dimension Idéation. |
| Score_Selection | placeholder | Docs | Gabarit PDF Détaillé Créativité | Affiche le score calculé pour la dimension Sélection. |
| Seuil_Score | colonne | BDD | Profils_* |  |