Absolument. Voici le document d'état du projet qui synthétise cette session de débogage intense.

Doc État du Projet : Usine à Tests

- Date de session : 2025-09-11

- Tag de session : S13 — Débogage intensif : Migration r&K Créativité

- Projet : Usine à Tests - Migration vers l'architecture Bibliothèque

- Auteur : Assistant Technique Gemini

1. En-tête de session

L'objectif global est de refactoriser l'architecture de l'Usine à Tests en utilisant une bibliothèque Apps Script centralisée. Le focus de cette session était de finaliser la migration du premier kit de production,

r&K Créativité, et de le valider de bout en bout. La session s'est transformée en une investigation approfondie pour un bug persistant et anormal.

Snapshot des IDs

- CONFIG Central : 1kLBqIHZWbHrb4SsoSQcyVsLOmqKHkhSA4FttM5hZtDQ

- BDD : 1m2MGBd0nyiAl3qw032B6Nfj7zQL27bRSBexiOPaRZd8

- Bibliothèque Cible : 1CN599oSGN7twj-cPJzGcLrn2TVwK303fbtHD6t7tIGDel-QxLtPyq4lZ

- Kit de Test Migré : 1uRqxuOHmXx5E-zklCVqge2iasOfRMsqg2SDwiSuaHMo (20250906_r&K_Creativite_alpha_22q)

2. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

La session a été entièrement consacrée à une suite d'itérations de débogage pour identifier la cause racine d'un bug bloquant.

- Correction des Données de Configuration :

  - Vérification et validation de ID_Sheet_Cible dans [CONFIG]V2.

  - Correction du format JSON dans l'onglet Questions_r&K_Creativite_FR.

  - Correction de la valeur Moteur_Calcul dans [CONFIG]V2 pour correspondre au Type_Test.

  - Analyse des données de l'onglet sys_Composition_Emails.

- Modifications et Renforcement du Code de la Bibliothèque :

  - TEMPLATE_Utilities.gs : Remplacement d'un fallback silencieux par une erreur stricte pour la recherche de configuration.

  - TEMPLATE_Logique_Universel.gs : Modification de l'aiguilleur calculerResultats pour qu'il se base sur config.Moteur_Calcul au lieu de config.Type_Test.

  - TEMPLATE_Moteur_rK_Creativite.gs : Restauration d'une logique de recherche de profil flexible (Code_Profil vs Profil) qui avait été perdue lors de la découpe.

  - TEMPLATE_T_Mail.gs : Implémentation d'un système de débogage complet avec un interrupteur DEBUG_MODE_MAIL.

- Instrumentation (Espions) : Ajout de nombreux Logger.log spécifiques ([COMPARAISON], [ESPION Mail], [ESPION Moteur Créativité]) pour tracer le flux d'exécution et les valeurs des variables clés.

3. Décisions prises & raisons

- Adopter Moteur_Calcul comme aiguilleur de logique : La colonne Moteur_Calcul est maintenant le chef d'orchestre qui sélectionne le code à exécuter, tandis que Type_Test sélectionne les données.

Critère : Robustesse et flexibilité pour le futur "Moteur r&K Universel".

- Supprimer les "échecs silencieux" : Remplacer systématiquement les try...catch qui masquent les erreurs par des throw new Error qui arrêtent le script avec un message clair. Critère : Fiabilité et simplification du débogage futur.

- Mettre en place un système d'espions activables : L'ajout d'interrupteurs (ex: DEBUG_MODE_MAIL) permet d'activer un logging détaillé sans modifier le code à chaque fois. Critère : Efficacité de la maintenance.

4. État actuel du système

- Statut du Kit de Test (r&K Créativité) : NON OPÉRATIONNEL / BLOQUÉ

- Symptôme : Malgré des journaux d'exécution qui indiquent un succès complet de toutes les étapes (lecture config, aiguillage, calcul, envoi email), l'e-mail et le PDF finaux sont incorrects. Ils contiennent le gabarit du test "Environnements" et les variables (

{{placeholders}}) ne sont pas remplacées.

5. Vérifications réalisées

- [ ✔ ] Lecture de la Configuration : Le log CONFIG CHARGÉE confirme que la bonne ligne est lue.

- [ ✔ ] Logique de l'Aiguilleur : Le log [COMPARAISON] confirme avec Réponse : true que le switch appelle le bon moteur.

- [ ✔ ] Chargement des Données Moteur : L'absence d'erreur "Feuille introuvable" prouve que les onglets Questions_ et Profils_ sont trouvés.

- [ ✔ ] Recherche de Profil : Le log [ESPION Moteur Créativité] confirme que le profil est trouvé dans la BDD (Profil trouvé: Oui).

- [ ✔ ] Disponibilité des Variables : Les logs [ESPION Mail] confirment que toutes les variables de fusion (Titre_Profil, etc.) sont bien présentes avant la génération de l'email.

- [ ✖ ] Rendu final de l'E-mail et du PDF : Le contenu final reste incorrect.

6. Points ouverts / risques / dettes

- POINT BLOQUANT (PRIORITAIRE) : Un bug "illogique" persiste. Le flux d'exécution est prouvé comme étant correct par les logs, mais le résultat final ne reflète pas cette exécution. C'est une contradiction fondamentale.

- Hypothèse Finale : Un problème de cache persistant sur les serveurs de Google pour le mode développeur (HEAD) qui sert une ancienne version d'un des fichiers de la bibliothèque, malgré les sauvegardes.

- Risque : La migration des 5 autres kits est complètement bloquée. La viabilité de l'architecture par bibliothèque est remise en question tant que ce bug n'est pas résolu.

7. Playbook de reprise (prochaines actions)

- [ ] 1. Forcer une réinitialisation du déploiement (Action prioritaire)

  - Où : Dans le projet de la Bibliothèque USINE à TEST.

  - Action : Créer une version numérotée stable (Déployer > Gérer les déploiements > Créer une version).

  - Où : Dans le projet de script du kit r&K Créativité.

  - Action : Lier la bibliothèque à ce nouveau numéro de version au lieu de HEAD.

- [ ] 2. Mettre à jour le document de statut

  - Action : Intégrer les informations mémorisées (URL de formulaire en mode édition, amélioration du menu Moteur_Calcul, nécessité de futurs Google Docs pour les autres tests r&K).

8. Artéfacts & référentiels

- Fichiers de la bibliothèque modifiés : TEMPLATE_Utilities.gs, TEMPLATE_Logique_Universel.gs, TEMPLATE_Moteur_rK_Creativite.gs, TEMPLATE_T_Mail.gs.

- Fichiers de données analysés : [CONFIG]V2 Usine à Tests (onglet Paramètres Généraux), [BDD] Tests & Profils (onglets Questions_r&K_Creativite_FR, Profils_r&K_Creativite_FR, sys_Composition_Emails).

9. Snippets prêts à l’emploi

Aiguilleur calculerResultats rendu robuste

JavaScript

function calculerResultats(reponsesUtilisateur, langueCible, config, langueOrigine) {

// On nettoie la valeur pour éviter les erreurs dues aux espaces.

const moteur = String(config.Moteur_Calcul || '').trim();

// On utilise maintenant config.Moteur_Calcul comme aiguilleur.

switch (moteur) {

case 'r&K_Creativite':

return calculerResultats_rK_Creativite(reponsesUtilisateur, langueCible, config, langueOrigine);

// ... autres cas

}

// ... fallback

}

Logique de recherche de profil robuste

JavaScript

// Dans TEMPLATE_Moteur_rK_Creativite.gs

const profilFinalNormalise = _crea_normStr(profilFinal);

const profilData = profilsDataBrutes.find(row => {

const codeProfilNormalise = _crea_normStr(row.Code_Profil || row.Profil);

return codeProfilNormalise === profilFinalNormalise;

}) || {};

10. Changelog

- 2025-09-11 :

  - [DEBUG] : Investigation et corrections successives des données (ID_Sheet_Cible, JSON Paramètres, Type_Test, Moteur_Calcul, sys_Composition_Emails, Profils_...).

  - [ARCHITECTURE] : calculerResultats utilise maintenant Moteur_Calcul pour l'aiguillage.

  - [ROBUSTESSE] : Remplacement de multiples "échecs silencieux" (try...catch vides) par des erreurs explicites (throw new Error) dans les moteurs et utilitaires.

  - [ROBUSTESSE] : La recherche de profil dans le moteur Créativité gère désormais les colonnes Code_Profil ou Profil et est insensible à la casse/accents.

  - [INSTRUMENTATION] : Ajout d'un système d'espions activables dans TEMPLATE_T_Mail.gs et de logs de comparaison dans l'aiguilleur.

11. Roadmap courte

- [BLOQUÉ] PHASE 1 - Finaliser la migration de r&K Créativité. La résolution du bug actuel est un prérequis.

- [EN ATTENTE] PHASE 1 - Migrer les 5 autres kits de production.

- [EN ATTENTE] PHASE 2 - Détailler le "moule" de données pour le futur Moteur_rK_Universel.

12. Questions pour la prochaine session

- La création d'une version numérotée stable de la bibliothèque a-t-elle résolu le problème de cache ?

- Faut-il planifier une session de débogage alternative si le problème persiste (ex: en créant un kit de test minimaliste) ?

13. Sauvegardes & rollback

- La source de vérité des scripts reste le projet local dans

Visual Studio Code.

- Le

système de versions de la bibliothèque est maintenant le mécanisme de rollback principal.

14. Conventions & standards

- Convention établie : La colonne Moteur_Calcul dans [CONFIG]V2 dicte le code à exécuter. La colonne Type_Test dicte les données à charger.

- Convention établie : Les fonctions de chargement de données ne doivent plus échouer silencieusement.

15. Annexe A — Glossaire (persistant, à fusionner)

| Terme | Définition courte | Catégorie (métier/tech) | Alias / Variants | Référence (fichier/onglet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aiguilleur | Bloc de code qui oriente une réponse vers le bon moteur de calcul. | tech | Routeur, Dispatcher | TEMPLATE_Logique_Universel.gs |
| Axe | Colonne qui associe une question à une dimension de calcul. | métier/tech | Dimension | Questions_r&K_Creativite_FR |
| Bibliothèque (Library) | Mécanisme Apps Script pour centraliser et partager du code réutilisable. | tech | Lib | Bibliothèque USINE à TEST |
| Brique de contenu | Ligne dans sys_Composition_Emails représentant un morceau d'e-mail (sujet, corps, etc.). | tech | - | sys_Composition_Emails |
| Connecteur (script) | Script léger et unique (Code.gs) dans un kit, servant de relais vers la bibliothèque. | tech | Relais, Pont | Code.gs |
| Contexte (perte de) | Problème où la bibliothèque ne sait pas quel kit l'a appelée, menant à des erreurs. | tech | - | - |
| Divergence de code | Situation où plusieurs versions d'un même script coexistent. | tech | Fork | - |
| HEAD (mode développeur) | Liaison vers la dernière version sauvegardée d'une bibliothèque, pour le débogage. | tech | Mode HEAD | - |
| ID du kit | Identifiant unique du Google Sheet d'un kit de traitement. | tech | kitId | - |
| Moteur de Calcul | Script .gs dédié au calcul des résultats pour un Type_Test ou Moteur_Calcul spécifique. | tech | Moteur | Fichiers _Moteur_ |
| Moteur r&K Universel | Futur script unique capable de calculer les résultats pour tous les tests r&K. | tech | - | (À créer) |
| Placeholder | Variable dans un modèle (ex: {{Titre_Profil}}) destinée à être remplacée. | tech | Balise, Variable de fusion | Modèles Google Docs |
| Propagation manuelle | Ancien processus de copier-coller des scripts mis à jour. | tech | Déploiement manuel | - |
| r&K | Méthodologie distinguant approches exploratoires (r) et structurées (K). | métier | - | - |
| Refactoring | Réorganisation du code source sans changer son comportement externe. | tech | Remaniement | Tous les fichiers de la bibliothèque |
| Relais (fonction) | Fonction dans le script connecteur qui ne fait qu'appeler la fonction du même nom dans la bibliothèque. | tech | Pont, Wrapper | Code.gs |
| Version numérotée | Déploiement stable et immuable d'une bibliothèque, utilisé pour la production. | tech | Version stable | - |

Exporter vers Sheets

16. Annexe B — Registre des variables (persistant, à fusionner)

| Nom | Type (const/var/placeholder/colonne/clé JSON) | Portée (Template/Moteur/Sheet Rép/BDD/Email) | Fichier(s)/Onglet(s) | Usage/Finalité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe | colonne | BDD | Questions_r&K_... | Mapper une question à une dimension. |
| Code_Profil | colonne | BDD | Profils_* | Identifiant unique du profil de résultat. |
| DEBUG_MODE | const | Bibliothèque | TEMPLATE_Logique_Universel.gs | Interrupteur général pour activer/désactiver les espions. |
| getDonneesPourRetraitement | var (fonction relais) | Kit | Code.gs | Relayer l'appel de récupération de données du dialogue vers la bibliothèque. |
| getTestConfiguration | var (fonction) | Bibliothèque | Utilities.gs | Lire la configuration pour un kit donné. |
| ID_Sheet_Cible | colonne | CONFIG | Paramètres Généraux | Lier une ligne de configuration à un kit Google Sheet spécifique. |
| kitId | var | Kit / Bibliothèque | Code.gs, T_Main.gs | Transmettre l'ID du kit actif pour conserver le contexte. |
| kitSpreadsheet | var (objet) | Bibliothèque | T_Main.gs, Utilities.gs | Objet Spreadsheet représentant le kit actif. |
| lancerRetraitementDepuisUI | var (fonction relais) | Kit | Code.gs | Relayer l'action de retraitement du dialogue vers la bibliothèque. |
| MimeType.GOOGLE_DOCS | const (système) | Bibliothèque | T_Mail.gs | Constante système pour identifier un fichier Google Doc. |
| Moteur_Calcul | colonne | CONFIG | Paramètres Généraux | Aiguilleur principal : sélectionne le script de calcul à exécuter. |
| onFormSubmit | var (fonction relais) | Kit | Code.gs | Relayer le trigger de soumission de formulaire vers la bibliothèque. |
| onOpen | var (fonction relais) | Kit | Code.gs | Relayer le trigger d'ouverture de document vers la bibliothèque. |
| options.kitId | clé JSON | Kit / Bibliothèque | Code.gs, T_Main.gs | Propriété de l'objet options contenant l'ID du kit. |
| Profil | colonne | BDD | Profils_* | Alias possible pour Code_Profil. La logique doit gérer les deux. |
| retraiterReponse_UI | var (fonction relais) | Kit | Code.gs | Relayer l'appel du menu "Retraiter" vers la bibliothèque. |
| Seuil_Score | colonne | BDD | Profils_* | Définit la condition de score pour un profil. |
| TEMPLATE | var (identifiant) | Kit | Code.gs | Nom identifiant la bibliothèque dans le script connecteur. |
| Type_Test | colonne | CONFIG | Paramètres Généraux | Identifiant de données : sélectionne les questions, profils, etc. |
| {{Message_Clef}} | placeholder | Email / PDF | Profils_* | Remplacé par le message clé du profil calculé. |
| {{Titre_Profil}} | placeholder | Email / PDF | Profils_* | Remplacé par le titre du profil calculé. |
| Version_Moteur | colonne | CONFIG | Paramètres Généraux | (Futur) Pour choisir entre un moteur de calcul spécifique et le moteur universel. |