Contexte de la Reprise

Cette session fait suite à une série de modifications et de corrections visant à fiabiliser l'Usine à Tests, notamment le calcul des scores et l'architecture des scripts.

Actions Réalisées et Décisions Prises

- Amélioration de la Convention de Nommage :

  - Décision : Nous avons acté la séparation entre le Titre_Formulaire_Utilisateur (destiné au public) et le Nom_Fichier_Complet (à usage technique interne).

  - Action : Le script du projet [MOTEUR] a été modifié pour que le titre visible du Google Form soit bien celui destiné à l'utilisateur. Il génère aussi automatiquement un nom de fichier technique et structuré (ex: 20250901_Couleurs_alpha_40q).

- Refactorisation du Projet [MOTEUR] :

  - Problème initial : Une erreur de type ReferenceError empêchait le déploiement des tests.

  - Action : Pour garantir la stabilité tout en préservant la maintenabilité, nous avons restructuré le projet en trois fichiers distincts :

    - Code.gs (ou codeV3.gs) : Le point d'entrée pour les menus et l'interface.

    - Moteur.gs (ou MoteurV3.gs) : Le cœur de la logique de création des tests.

    - Utils.gs (ou UtilsV3.gs) : La boîte à outils avec les fonctions de support.

  - Les scripts correspondants ont été fournis.

- Correction d'un Bug Critique dans le Calcul des Scores :

  - Problème identifié : Les totaux de points affichés dans les e-mails de résultats étaient incohérents (ex: 14.0 / 2 points), bien que le score de l'utilisateur soit correct.

  - Cause racine : Un bug a été localisé dans le script Logique_Universel.js du projet [TEMPLATE]. La fonction calculant le "score total possible" ne prenait en compte que le profil de la première option d'une question à choix multiples, ignorant les autres.

  - Solution apportée : Une version corrigée, Logique_Universel.js (v11.1), a été fournie. Elle analyse désormais correctement toutes les options d'une question pour calculer un total juste.

État Actuel des Scripts Clés

- Projet [MOTEUR] : L'architecture a été mise à jour avec la structure à 3 fichiers.

- Projet [TEMPLATE] : Le script Logique_Universel.js doit être remplacé par la version 11.1 fournie lors de cette session pour corriger le bug des totaux.

Prochaine Étape Recommandée

La première action de la prochaine session devrait être :

- Mettre à jour le projet [TEMPLATE] en y déployant le fichier corrigé Logique_Universel.js (v11.1).

- Lancer un nouveau test de A à Z (par exemple, le test "Couleurs") pour valider que le bug de totalisation des scores est définitivement résolu.