Absolument. Je lance la génération du document de synthèse complet pour notre session de travail.

Reprendre connaissance du dossier : à partir des documents fournis, les scripts et fichiers de l'application sont connus, demande-les si nécessaire. Les consignes impératives pour cette session : • donne Une seule consigne à la fois, détaillée et concise. • Je décode le vocabulaire technique (non programmeur). • À chaque consigne, j’indique le nom de l’étape suivante (juste le nom, pas le détail).

Document d'État du Projet : Usine à Tests V2

1. En-tête de session

- Date : 2025-10-04

- Tag session : S21 — Finalisation des Interfaces du [HANDLER]

- Projet : Usine à Tests V2

- Auteur : Assistant technique (Gemini)

- Versions modifiées :

  - [HANDLER]/Code.gs : v2.1

  - [HANDLER]/Paiement.html : v1.0

  - [HANDLER]/B2B.html : v1.0

2. Snapshot des IDs

- CONFIG : 1kLBqIHZWbHrb4SsoSQcyVsLOmqKHkhSA4FttM5hZtDQ

- BDD : 1m2MGBd0nyiAl3qw032B6Nfj7zQL27bRSBexiOPaRZd8

- HANDLER (Script) : 1WFBXkWcMlniG_XjRsD-yE04gcbQ5XdSoOdHr10iYg7QCDXXTu3G4UCc

- TEMPLATE (Traitement V2) : 1XwyTt9hcFLd-_IrCYuKY4_E6Dw9aUrls-AGQp65dzDU

- MOTEUR (V4 - Actif) : 1o-c9K4JKXhRdGgaMSrp_xe_2LhcfuMBzgd0f1C1E5SJ1ZrzTjsL_itZE

3. Résumé narratif (executive summary)

La session d'aujourd'hui a été consacrée à la finalisation des interfaces utilisateur du module [HANDLER], transformant les pages temporaires en formulaires fonctionnels. En adoptant un nouveau flux de travail intégrant VS Code, GitHub et GitHub Copilot, nous avons structuré le développement autour d'une "Issue" GitHub dédiée. Nous avons d'abord généré les interfaces HTML pour les parcours Payant et B2B, en y intégrant les champs nécessaires (nom, email, code d'accès). Ensuite, la logique du Code.gs a été mise à jour pour utiliser ces nouvelles pages comme des modèles (templates), leur injecter des données dynamiques (titre du test, code de session) et gérer les différents types de soumissions. La fonction processFormSubmission a été refactorisée pour identifier le parcours utilisateur et enregistrer les informations spécifiques, comme le code d'accès B2B, dans l'onglet "Orders". La session se conclut avec un [HANDLER] dont les parcours sont désormais fonctionnels, prêts pour une phase de test de bout en bout.

4. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

- Mise en Place du Workflow Git : Vérification et validation de l'intégration de Git/GitHub dans l'environnement de développement local (VS Code).

- Création d'une "Issue" GitHub : Formalisation des tâches de développement du [HANDLER] dans une "Issue" dédiée sur GitHub.

- Développement de Paiement.html : Transformation de la page temporaire en un formulaire d'identification fonctionnel (nom, email).

- Développement de B2B.html : Création d'un formulaire d'identification incluant un champ "Code d'accès".

- Mise à jour de [HANDLER]/Code.gs :

  - Refactorisation des fonctions afficherPagePaiement et afficherPageB2B pour utiliser des modèles HTML et y injecter des variables.

  - Refactorisation de processFormSubmission pour gérer les données provenant des différents formulaires (Payant, B2B) et les enregistrer de manière structurée.

- Nettoyage de Projet : Suppression de l'ancien script [HANDLER] lié au Form01 pour éviter toute confusion future.

5. Décisions prises & raisons

- Décision : Adopter un flux de travail structuré utilisant GitHub Issues pour le suivi des tâches, VS Code + Copilot pour l'exécution, et Gemini pour la stratégie.

  - Raison : Accélérer le développement, améliorer le suivi des modifications et clarifier les rôles des différents outils d'IA pour une efficacité maximale.

- Décision : Les bibliothèques CryptoJS ne seront pas incluses dans le projet [HANDLER] local.

  - Raison : Simplification de l'architecture. Ces bibliothèques sont déjà présentes dans l'environnement d'exécution de Google Apps Script où le script est déployé, rendant leur inclusion locale redondante pour ce module.

- Décision : Ajouter un champ formType caché dans les formulaires HTML et une colonne "Détails" dans l'onglet "Orders".

  - Raison : Permettre à la fonction processFormSubmission d'identifier l'origine de la soumission (Payant, B2B) et d'enregistrer des informations contextuelles (comme le code d'accès) sans complexifier la structure de la table.

6. État actuel du système

- Module [MOTEUR] : ✔️ Fonctionnel et Stable. Aucun changement.

- Module [HANDLER] : 🟡 Fonctionnel (Développement terminé).

  - L'aiguillage des parcours (doGet) est fonctionnel.

  - Les pages d'identification pour Gratuit, Payant et B2B sont complètes et dynamiques.

  - La logique de traitement des soumissions (processFormSubmission) est prête à recevoir les données des 3 parcours.

  - Le système est prêt pour les tests de bout en bout.

- Module [TEMPLATE] / [BIBLIOTHEQUE] : ✔️ Stable. Aucun changement.

7. Vérifications réalisées

- [✔] Le projet local est correctement connecté au dépôt GitHub.

- [✔] Le code HTML pour Paiement.html a été généré et implémenté.

- [✔] Le code HTML pour B2B.html a été généré et implémenté.

- [✔] Le script Code.gs a été refactorisé pour prendre en charge les nouveaux formulaires.

- [ ] Le parcours B2B de bout en bout a été testé.

- [ ] Les modifications ont été sauvegardées sur GitHub (commit & push).

8. Points ouverts / risques / dettes

- Dette technique : La validation du "Code d'accès" dans processFormSubmission n'est pas encore implémentée. Le script récupère le code mais ne vérifie pas sa validité.

- Fonctionnalité à implémenter : Le mécanisme de sécurité "Verrou01" (limite d'un passage par e-mail) est conçu mais non implémenté.

- Fonctionnalité à implémenter : Le mécanisme de sécurité "Lien Unique 01" (lien à usage unique) est conçu mais non implémenté.

- Évolution majeure à planifier : Le "Portail d'Administration Déléguée" pour les formateurs/entreprises reste une fonctionnalité future.

9. Playbook de reprise (prochaines actions)

- [VALIDATION] : Sauvegarder le travail sur GitHub en utilisant le panneau "Contrôle de code source" de VS Code avec le message de commit : feat: Finalisation des formulaires HANDLER (Payant & B2B).

- [DÉPLOIEMENT] : Créer un nouveau déploiement pour l'application web [HANDLER] afin de publier les dernières modifications.

- [TEST] : Tester de bout en bout le parcours "B2B" en utilisant une URL de test valide pour vérifier l'affichage, la soumission et l'enregistrement des données dans l'onglet "Orders".

- [CLÔTURE] : Si le test est réussi, clôturer l'Issue #1 sur GitHub.

- [PLANIFICATION] : Définir la logique de validation du code d'accès B2B (prochaine "Issue").

10. Artéfacts & référentiels

- Fichiers Modifiés :

  - [HANDLER]/Code.gs

  - [HANDLER]/Paiement.html

  - [HANDLER]/B2B.html

- Artefact Créé :

  - GitHub Issue #1: Finaliser les interfaces du [HANDLER] (Payant & B2B)

11. Snippets prêts à l’emploi

- Fonction afficherPageB2B finalisée dans Code.gs

JavaScript

function afficherPageB2B(config, encryptedCode) {

const template = HtmlService.createTemplateFromFile('B2B.html');

template.encryptedCode = encryptedCode;

template.titreTest = config.Titre_Formulaire_Utilisateur;

return template.evaluate().setTitle("Accès Entreprise");

}

- Champs cachés ajoutés dans B2B.html

HTML

<input type="hidden" name="encryptedCode" value="<?= encryptedCode ?>">

<input type="hidden" name="formType" value="b2b">

12. Changelog

- 2025-10-04 :

  - Ajout : Création des formulaires Paiement.html et B2B.html dans le module [HANDLER].

  - Refactorisé : [HANDLER]/Code.gs mis à jour pour servir dynamiquement les pages Paiement et B2B et pour traiter leurs soumissions.

  - Décision : Adoption d'un workflow de développement intégrant GitHub Issues.

  - Nettoyage : Suppression de l'ancien projet de script [HANDLER] lié à un formulaire.

13. Roadmap courte

- [✔] Validation de bout en bout du parcours de déploiement.

- [✔] Planifier : Définir l'architecture des parcours utilisateurs dans le [HANDLER].

- [◐] Développer : Compléter les interfaces HTML du [HANDLER] pour tous les parcours. (Terminé)

- [ ] Implémenter : Logique de validation du code d'accès B2B.

- [ ] Implémenter : Mettre en place un mécanisme de sécurité (Verrou01 ou Lien Unique 01).

- [ ] Développer : Intégrer un module de paiement.

14. Historique cumulatif des sessions

| Date | Focus | Livrables Principaux | Décisions Clés |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-10-04 | Finalisation Interfaces [HANDLER] | Paiement.html, B2B.html et Code.gs (v2.1) finalisés. | Adopter un workflow Git/GitHub. Séparer la logique [HANDLER] de tout formulaire. |
| 2025-10-03 | Architecture & Scaffolding [HANDLER] | [HANDLER]/Code.gs refactorisé, pages HTML créées, bug de déploiement résolu. | Adopter une architecture multi-parcours ; Partager [CONFIG] en lecture pour la Web App. |
| 2025-10-03 | Stabilisation & Validation | [MOTEUR] nettoyé et corrigé, [TEMPLATE] mis à jour. | Correction de l'ID du [TEMPLATE] dans la config ; scission du code [MOTEUR]. |
| 2025-10-02 | Consolidation Stratégique | [MOTEUR]/.clasp.json corrigé. | Adopter [MOTEUR]V4 comme source de vérité ; Prioriser la correction du bug de redirection. |
| 2025-10-01 | Débogage Final & Implémentation Plan B | [MOTEUR]/Code.gs et [TEMPLATE]/TriggerHandler.gs modifiés. | Abandon de setDestination() au profit d'un déclencheur onFormSubmit. |

Exporter vers Sheets

15. Vision Stratégique & Évolutions Clés (fusionné)

- Pivot vers la Fiabilité Absolue (Plan B) : L'abandon de la fonction native form.setDestination() au profit d'une architecture basée sur des déclencheurs a transformé le système d'un outil instable en une plateforme robuste, prérequis indispensable à sa commercialisation.

- Centralisation de l'Accès Utilisateur ([HANDLER]) : L'introduction du module [HANDLER] marque le passage d'une "usine à fichiers" à une plateforme de services. Ce point d'entrée unique et sécurisé permet de gérer des parcours utilisateurs complexes (B2B, B2C, payant, gratuit) et constitue la pierre angulaire de la future monétisation.

- Évolution vers un Portail de Tests : La décision a été prise de faire évoluer le [HANDLER] vers un "catalogue" où les visiteurs peuvent parcourir, choisir et acheter de manière autonome un ou plusieurs tests, transformant l'outil en une véritable boutique en ligne.

- Sécurité et Contrôle d'Accès Renforcés : L'introduction planifiée des mécanismes "Verrou01" et "Lien Unique 01" marque une volonté de renforcer le contrôle sur qui peut passer un test et combien de fois, prévenant le partage de liens et les usages non autorisés.

- Gestion Déléguée (Portail Admin) : La conception d'un "Portail d'Administration Déléguée" est une évolution stratégique majeure. Elle permettra de fournir un accès sécurisé et simplifié à des tiers (formateurs, managers) pour qu'ils puissent gérer de manière autonome les invitations à des tests.

Les sections 16 à 25 sont fusionnées et mises à jour à partir des documents précédents.

Annexe A — Glossaire (fusionné et enrichi)

| Terme | Définition courte | Catégorie | Référence (fichier/onglet) |
| --- | --- | --- | --- |
| .copy() | Méthode de | SpreadsheetApp qui duplique une feuille de calcul et renvoie un objet Spreadsheet. | Tech | MoteurDeploiement.js |
| .trim() | Fonction JavaScript qui supprime les espaces vides au début et à la fin d'une chaîne de caractères. | Tech | - |  |
| Commit | Action de sauvegarder un "instantané" des modifications de code sur le poste local. | Git | - |  |
| Déploiement Unitaire | Processus où 1 ligne dans | [CONFIG] génère 1 kit d'accès unique (1 feuille + 1 URL). | Concept | Session S20 |
| Génération en Masse | Processus où 1 ligne "maître" dans | [CONFIG] permet de générer N liens uniques pour un groupe. | Concept | Session S20 |
| [HANDLER] | Projet de script agissant comme une "tour de contrôle" pour l'identification, le paiement et l'aiguillage. | Module | 1WFBXkWcMlniG... |  |
| Issue | Sur GitHub, une "Issue" est une tâche, une discussion sur un bug ou une fonctionnalité à développer. | Git | - |  |
| Lien à Usage Unique 01 | Mécanisme de sécurité où une URL de test est "brûlée" par le | [HANDLER] après son premier clic. | Concept | Session S20 |
| onFormSubmitTrigger | Fonction dans le | [TEMPLATE] appelée par le déclencheur pour recevoir les réponses. | Tech | [TEMPLATE]/TriggerHandler.gs |
| Portail d'Admin Déléguée | Interface permettant à des tiers (formateurs) de générer des liens de test de manière autonome. | Concept | Session S20 |  |
| Push | Action d'envoyer les "commits" (sauvegardes locales) vers le dépôt distant sur GitHub. | Git | - |  |
| Race Condition | Bug lié au timing imprévisible d'événements (ex: synchronisation entre services cloud). | Tech | Débogage |  |
| Scaffolding (Échafaudage) | Pratique consistant à créer la structure de base d'une application avec des fonctions et des pages temporaires. | Tech | Session S20 |  |
| Verrouillage par E-mail 01 | Mécanisme de sécurité visant à limiter un utilisateur à un seul passage de test par adresse e-mail. | Concept | Session S20 |  |

Exporter vers Sheets

Annexe B — Registre des variables (fusionné et enrichi)

| Nom | Type | Portée | Fichier(s)/Onglet(s) | Usage/Finalité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| codeAcces | String | [HANDLER] | Code.gs | Récupère la valeur du champ "Code d'accès" soumis depuis le formulaire B2B. |
| config | Object | [HANDLER] | Code.gs, *.html | Objet contenant toutes les colonnes de la ligne de configuration du test en cours. |
| encryptedCode | String | [HANDLER] | Code.gs, *.html | Le code chiffré reçu dans l'URL, retransmis aux pages HTML pour les actions suivantes. |
| finalSheetUrl | String | [MOTEUR] | MoteurDeploiement.js | URL du nouveau classeur, obtenue de manière fiable via | .getUrl(). |
| formObject | Object | [HANDLER] | Code.gs | Objet contenant toutes les données soumises par un formulaire HTML (nom, email, code, etc.). |  |
| formType | String | [HANDLER] | *.html, Code.gs | Champ caché (paiement, b2b) permettant à processFormSubmission d'identifier le parcours. |  |
| payload | Object | [HANDLER] | Code.gs | L'objet JavaScript obtenu après déchiffrement du encryptedCode. Contient le | rowIndex. |
| ssCopy | Spreadsheet | [MOTEUR] | MoteurDeploiement.js | Objet représentant le nouveau classeur, obtenu via | Spreadsheet.copy(). |
| template | HtmlTemplate | [HANDLER] | Code.gs | Objet modèle créé à partir d'un fichier HTML, permettant l'injection de variables. |  |
| templateSheet | Spreadsheet | [MOTEUR] | MoteurDeploiement.js | Objet représentant le classeur modèle | [TEMPLATE]. |
| titreTest | String | [HANDLER] | Code.gs, *.html | Le titre du test, passé depuis la configuration pour être affiché sur les pages d'identification. |  |

Exporter vers Sheets

Guide de reprise pour IA suivante

- Objectif Actuel : Le [HANDLER] a été développé pour inclure des interfaces fonctionnelles pour les parcours Payant et B2B. La logique de base pour recevoir leurs données est en place.

- Point de départ : Le développement de l'Issue #1 est terminé. La prochaine étape est de la valider par des tests de bout en bout, puis de la clôturer sur GitHub.

- Contexte Clé : Le prochain jalon de développement sera d'implémenter la logique de validation du code d'accès B2B dans la fonction processFormSubmission du [HANDLER]. Cela nécessitera de lire une information (le code attendu) depuis la feuille [CONFIG].