Absolument. Voici le document d'état du projet qui synthétise cette session de débogage particulièrement complexe.

Doc État du Projet : Usine à Tests

- Date de session : 2025-09-12

- Tag de session : S14 — Débogage en profondeur : Problème de cache persistant

- Projet : Usine à Tests - Finalisation Migration r&K Créativité

- Auteur : Assistant Technique Gemini

1. Problème initial

La session a débuté avec un bug persistant : le premier kit migré, r&K Créativité, générait des e-mails et des PDF avec des placeholders non remplacés (ex: {{Titre_Profil}}), malgré un code qui semblait correct.

2. Chronologie du Débogage et Solutions Apportées

La session s'est transformée en une investigation méthodique pour éliminer les causes possibles une par une.

- Hypothèse : Erreur de code

  - Problème : Le moteur de calcul ne retournait pas les variables de résultat.

  - Solution : Nous avons restauré une version saine et complète du moteur (v3.1) à partir de vos sauvegardes.

- Hypothèse : Cache du mode développeur (HEAD)

  - Problème : Malgré le code corrigé, le bug persistait. Nous avons suspecté que les serveurs de Google servaient une ancienne version du code.

  - Solution : Nous avons créé des versions numérotées stables de la bibliothèque (v6, v7) et avons forcé le kit de test à les utiliser, sans succès.

- Hypothèse : Fichier "Kit de test" corrompu

  - Problème : L'environnement d'exécution du fichier Google Sheet lui-même semblait instable.

  - Solution : Vous avez cloné le kit, puis généré un kit entièrement neuf via votre usine pour repartir sur une base saine.

- Hypothèse : Problèmes d'autorisations en cascade

  - Problème : Le nouveau kit refusait de fonctionner, générant des erreurs de permission successives (SpreadsheetApp.openById, Ui.showModalDialog).

  - Solution : Nous avons mené une longue séquence de "réinitialisation des autorisations" :

    - Analyse de l'impact du VPN.

    - Déclaration manuelle des permissions (oauthScopes) dans le fichier appsscript.json.

    - Nettoyage complet de toutes les autorisations liées aux scripts sur votre compte Google.

- Diagnostic Final : Cache "Fantôme" au niveau de la bibliothèque

  - Problème : Malgré un kit neuf et des autorisations propres, les logs ont prouvé que le script principal de la bibliothèque (Logique_Universel.gs) s'exécutait correctement, mais qu'il appelait une version "fantôme" et obsolète du moteur de calcul (TEMPLATE_Moteur_rK_Creativite.gs).

  - Solution de Contournement : Puisque la liaison avec la bibliothèque est défaillante, nous l'avons contournée. Nous avons placé le code du moteur de calcul directement dans le script du nouveau kit et modifié le connecteur Code.gs pour qu'il appelle cette fonction locale en priorité.

3. État Actuel du Système (12 septembre 2025, 12:17)

- Statut : NON OPÉRATIONNEL / TEST EN COURS.

- Situation : Une solution de contournement a été entièrement déployée sur le nouveau kit de test généré par l'usine. Ce kit contient maintenant son propre moteur de calcul pour la Créativité et ne dépend de la bibliothèque que pour les fonctions communes.

- Prochaine étape : Un test final est nécessaire après le redémarrage de votre poste pour valider cette solution de contournement.

4. Playbook de Reprise (Prochaines Actions)

- [À FAIRE - Vous] Éteindre et redémarrer complètement votre ordinateur comme vous l'avez prévu.

- [À FAIRE - Vous] Après le redémarrage, ouvrir le nouveau kit de test (celui généré par l'usine et que nous venons de modifier).

- [À FAIRE - Vous] Lancer un retraitement depuis le menu de ce kit.

- [À FAIRE - Vous] M'envoyer l'e-mail final et les journaux d'exécution pour analyse.

5. Points Importants à Noter

- Risque de Cache : Cette session a mis en lumière une instabilité potentielle du système de cache des bibliothèques Apps Script, qui peut être très difficile à diagnostiquer.

- Solution Temporaire : La solution actuelle (moteur local) est un "patch" efficace pour vous débloquer. L'objectif à long terme reste de faire fonctionner l'architecture 100% basée sur la bibliothèque. Nous pourrons retenter une liaison standard dans quelques jours, une fois le cache potentiellement purgé côté Google.

- Nettoyage des Autorisations : Le nettoyage complet des autorisations était une étape radicale mais nécessaire qui a permis de clarifier le diagnostic.

Nous sommes à une étape de la résolution. Le prochain test sera décisif.