Rappel — Comment on travaille (à coller en début de prochaine session)

- Une seule consigne à la fois, détaillée et concise.

- Je décode le vocabulaire technique (non programmeur).

- À chaque consigne, j’indique le nom de l’étape suivante (juste le nom, pas le détail).
But du projet : Créer un logiciel expert piloté par les données : questionnaires → calculs (r/K + génériques) → recommandations → e-mails + PDF multilingues → (paiement optionnel).

1. En-tête de session

- Date : 2025-09-26

- Session (tag) : S-MIPS/Forms BYPASS

- Projet : r&K Platform — Usine à Tests (Forms/Sheets/Apps Script)

- Auteur : Assistant (ChatGPT)

- Versions connues : V6 (Questions/Profils Couleurs & MBTI), Générateur Config V2 (UI Tailwind), Scripts Apps Script (génération Forms / envoi e-mails)

- Structure du document : conforme au plan imposé par le brief “Doc État du Projet”.

00000 prompt pour Doc État du …

Snapshot des IDs (si connus)

- CONFIG ID_CONFIG={{à compléter}} • BDD ID_BDD={{à compléter}}

- TEMPLATE Docs (Emails/PDF FR/EN) {{à compléter}}

- Form 1 (Identification) : Formulaire Identification — Projet r&K (desc. “Merci de renseigner vos informations avant d’accéder au test”) — FORM1_ID={{à compléter}}

- Form 2 (Test/Diag) : FORM2_ID={{à compléter}}

- Sheet Orders/Config : ORDERS_SHEET_ID={{à compléter}}

2. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

- Choix d’architecture MVP : pivot confirmé vers Google Forms/Sheets/Apps Script, mise en sommeil Airtable/Bubble (trop chronophage).
Impact : focus rapidité de déploiement (MIPS à brancher plus tard) ; Risque : dette technique UI (à absorber plus tard).

- Form 1 (en dur) créé/confirmé : Identification universelle (Nom, Email, Langue, Pays, Type de test).
Impact : point d’entrée unique ; Risque faible.

- Form 2 (généré) : décision de préfixer par un bloc contextuel (fonction/service/RGPD…) piloté par Config ; Nom/Email non redemandés (réutilisés depuis Orders).
Impact : logique par-test ; Risque : cohérence Config.

- Paramétrage par test : ajout de 11 champs “Paiement & Accès & Contexte” dans Paramètres Généraux (par ligne/test), avec listes dans sys_Options_Parametres.
Impact : chaque test peut avoir MIPS/Stripe/… et mot de passe/code propre ; Risque : validation de données à poser.

- UI Config V2 (HTML) : ajout d’un bloc “Paiement & Accès” (11 <select>) + remplissage dynamique via getInitialData() ; collecte des 11 valeurs dans formObject.
Impact : création/édition d’un test complète ; Risque : alignement colonnes-backend.

- JS robustesse : fonction fillList() améliorée (trim/unique/anti-undefined).
Impact : listes propres ; Risque nul.

3. Décisions prises & raisons

- Form 1 en dur + Form 2 généré : stabilité d’entrée + flexibilité des tests/diag.

- Paramétrage par test (et non global) : permet des bêta testeurs/mots de passe différents, provider différent (MIPS vs Stripe) selon test.

- BYPASS paiement actif (MVP) + mot de passe Form 2 (1234 par défaut) : valider la chaîne end-to-end sans attendre l’API MIPS.

- Listes normalisées dans sys_Options_Parametres : moins d’erreurs de saisie, cohérence des valeurs.

4. État actuel du système

- Menus (UI Config V2) : Configurer un Nouveau Test ✔ | Écrans emailing ✔ | Bloc “Paiement & Accès” ✔

- Triggers Apps Script : onSubmit (Form 1) {{à compléter}} | Horaire syncForm2PasswordGate {{à compléter}}

- Statut des tests : V6 Couleurs/MBTI/ANCRES opérationnels côté banques de questions ; génération Form 2 en cours d’adaptation.

- Paramètres Généraux : nouvelle zone colonnes (11) à créer/peupler (voir §8) ✔/✖ selon déploiement.

- sys_Options_Parametres : colonnes listes pour les 11 champs — à coller (modèle prêt).

5. Vérifications réalisées

- Form 1 contient Nom/Email/Langue/Pays/TypeTest (obligatoire + validation email).

- Décision : Nom/Email non redemandés dans Form 2 (réutilisation via Orders/code d’accès).

- Conception des 11 paramètres par test (défauts possibles via listes).

- UI HTML : ajout sélecteurs + populate depuis data.options.*.

- fillList() durcie (trim/unique).

- Mapping Paramètres Généraux ⇄ formObject dans processNewTestConfiguration() (à faire).

- getInitialData() expose options.* (à compléter si manquant).

- Déclencheurs Apps Script (onSubmit / horaire) posés et testés.

6. Points ouverts / risques / dettes

- Alignement colonnes : noms exacts en “Paramètres Généraux” doivent matcher les clés envoyées par l’UI.

- BYPASS → Réel : passage à MIPS réel nécessitera webhooks signés + idempotence (Orders).

- Multi-pays RGPD : règle CTX_COUNTRY_SOURCE (ORDERS.country ou FIXED:FR) à tester avec logique de génération.

- Anciens liens : veiller à fermer/protéger anciens Forms (accès sans paiement).

- Triggers & quotas : vérifier quotas Apps Script si volume élevé (e-mails / exécutions).

7. Playbook de reprise (prochaines actions)

- Paramètres Généraux : créer/ajouter les 11 colonnes (voir §8) et appliquer validation de données via sys_Options_Parametres.

- sys_Options_Parametres : coller le tableau d’options (modèle prêt), compléter si besoin (ex. FIXED:ES, TTL supplémentaires).

- UI HTML : garder le bloc “Paiement & Accès” tel que spécifié ; vérifier IDs <select> = noms colonnes.

- getInitialData() (Apps Script) : exposer options.{PAYMENT_PROVIDER,…,CTX_COUNTRY_SOURCE} à partir de sys_Options_Parametres; optionnel defaults{...}.

- processNewTestConfiguration(formObject) : écrire les 11 champs dans la ligne du test (Paramètres Généraux).

- syncForm2PasswordGate() : lire REQUIRE_PASSWORD + FORM2_PASSWORD par test actif (fallback valeur par défaut si vide).

- onFormSubmit (Form 1) : si BYPASS_PAYMENT=TRUE → status=PAID + génération code d’accès + e-mail ; sinon préparer Create Payment.

- Make (plus tard) : scénario Create Payment (retour pay_url) + Webhook Payment Succeeded (signature, idempotence, mise à jour Orders).

- Tests E2E : flux Identification → code → accès Form 2 (mot de passe actif) → réponses enregistrées.

8. Artéfacts & référentiels

Form 1 (en dur)

- Titre : Formulaire Identification — Projet r&K ; description : “Merci de renseigner vos informations avant d’accéder au test”.

- Champs : Nom, Email (validation), Langue (FR/EN), Pays, Type de test (liste).
Form 2 (généré)

- Section 0 : Contexte (ROLE/DEPARTMENT/RGPD si activés)

- Section 1 : Questions du test/diag (selon Type_Test)
Sheets

- Orders (order_id, created_at, customer_email, country, currency, amount, provider, status, pay_url, deliverable_type, deliverable_value, webhook_attempts, notes)

- Config_Global (optionnel, défauts)

- sys_Options_Parametres (listes)

- Paramètres Généraux (une ligne = un test, +11 colonnes ci-dessous)

Paramètres Généraux — 11 nouvelles colonnes (par test)

| Colonne | Rôle / Exemple | Défaut conseillé |
| --- | --- | --- |
| PAYMENT_PROVIDER | MIPS/STRIPE/PAYPAL | MIPS |
| BYPASS_PAYMENT | TRUE/FALSE | TRUE (MVP) |
| REQUIRE_PASSWORD | TRUE/FALSE | TRUE |
| FORM2_PASSWORD | ex. 1234 | 1234 |
| ACCESS_MODE | CODE / LINK_SIGNED | CODE |
| DELIVERABLE_TYPE | CODE / LINK | CODE |
| DELIVERABLE_TTL_MIN | 15/60/240/1440 | 60 |
| CTX_ASK_ROLE | TRUE/FALSE | TRUE |
| CTX_ASK_DEPARTMENT | TRUE/FALSE | TRUE |
| CTX_ASK_RGPD | TRUE/FALSE | TRUE |
| CTX_COUNTRY_SOURCE | ORDERS.country / FIXED:FR / FIXED:EN | ORDERS.country |

9. Snippets prêts à l’emploi (≤20 lignes/extrait)

9.1. JS (UI) — fillList robuste

function fillList(selectId, arr) {

const el = document.getElementById(selectId);

if (!el) return;

const items = (arr || [])

.map(v => String(v ?? '').trim())

.filter((v, i, a) => v && a.indexOf(v) === i);

el.innerHTML = '<option value="">-- Choisir --</option>' +

items.map(v => `<option value="${v}">${v}</option>`).join('');

}

9.2. JS (UI) — Ajouts formObject (11 champs)

Object.assign(formObject, {

paymentProvider:   $('#paymentProvider').value,

bypassPayment:     $('#bypassPayment').value,

requirePassword:   $('#requirePassword').value,

form2Password:     $('#form2Password').value,

accessMode:        $('#accessMode').value,

deliverableType:   $('#deliverableType').value,

deliverableTtlMin: Number($('#deliverableTtlMin').value)||'',

ctxAskRole:        $('#ctxAskRole').value,

ctxAskDepartment:  $('#ctxAskDepartment').value,

ctxAskRgpd:        $('#ctxAskRgpd').value,

ctxCountrySource:  $('#ctxCountrySource').value

});

function $(id){return document.getElementById(id);}

9.3. Apps Script — lecture défaut Config Global (optionnel)

function getDefault(k){

const sh = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName('Config_Global');

if(!sh) return '';

const vals = sh.getDataRange().getValues();

const m = Object.fromEntries(vals.slice(1).map(r=>[String(r[0]).trim(), String(r[1]||'').trim()]));

return m[k] || '';

}

10. Changelog (depuis session précédente)

- 2025-09-26 :

  - Ajout bloc “Paiement & Accès” (11 champs) dans UI Config V2.

  - Amélioration fillList() (robustesse).

  - Spécification colonnes “Paramètres Généraux” + listes sys_Options_Parametres.

  - Clarification Form 1 (en dur) / Form 2 (généré), reprise Nom/Email via Orders.

- 2025-09-17 : Import V6 Couleurs/MBTI/ANCRES (FR/EN) ; ajout Traits_MBTI ; liens CSV corrigés ; pivot Forms/Sheets décidé.

11. Roadmap courte

- S1 Mettre en place les 11 colonnes par test + validations (menus).

- S2 Compléter getInitialData() (options + defaults).

- S3 Écrire processNewTestConfiguration() pour persister les 11 champs.

- S4 Activer syncForm2PasswordGate par test ; poser déclencheur horaire.

- S5 Finaliser onFormSubmit (BYPASS actif) ; test E2E code d’accès.

- S6 Pré-câbler Make (Create Payment/Webhook) — placeholders MIPS.

- S7 Durcir sécurité (webhooks signés, idempotence, fermeture anciens liens).

12. Questions pour la prochaine session (à trancher ultérieurement)

- Décider de la valeur par défaut ACCESS_MODE (CODE vs LINK_SIGNED) pour chaque test.

- Valider le TTL standard des liens signés (60 min ou 240 min).

- Choisir le texte RGPD FR standard (RGPD_FR_STD) et emplacement (Doc modèle vs inline).

- Confirmer provider par test (MIPS par défaut sur Maurice, sinon Stripe).

- Déterminer la stratégie multi-pays (ORDERS.country vs FIXED:XX) par test.

13. Sauvegardes & rollback

- UI HTML : sauvegarder version actuelle avant merge (Drive → UI_ConfigV2_{YYYYMMDD_HHMM}.html).

- Apps Script : créer une version nommée “Pré-paiement BYPASS” (Fichier → Gérer les versions).

- Sheets : dupliquer l’onglet “Paramètres Généraux” avant ajout des 11 colonnes.

- Make (plus tard) : exporter scénarios JSON.

14. Conventions & standards

- Une ligne = un test dans “Paramètres Généraux”.

- Noms colonnes = IDs <select> côté UI pour mapping direct.

- Listes : centralisées dans sys_Options_Parametres (validation de données).

- Orders : lecture/écriture par en-têtes (pas index).

- Placeholders e-mail : {{...}} en minuscules avec _ (ex. {{code_acces}}).

- Pays/langues : FR, EN (ISO-like, caps).

15. Annexe A — Glossaire (persistant)

| Terme | Définition courte | Catégorie | Alias / Variants | Référence | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Access Mode | Mode d’accès au Form 2 (code ou lien signé) | tech | CODE, LINK_SIGNED | Paramètres Généraux | Impacte délivrable & TTL |
| BYPASS Payment | Flag simulant paiement réussi | tech | — | Paramètres Généraaux / Orders | MVP, désactiver à terme |
| Config V2 | Feuille centrale + UI de génération test | tech | — | CONFIG | Pilote “Paramètres Généraux” |
| Deliverable | Ce qui est remis après paiement | métier | CODE, LINK | Paramètres Généraux | Code d’accès ou lien |
| Form 1 | Formulaire Identification (en dur) | tech | — | Forms | Nom/Email/Langue/Pays/Type |
| Form 2 | Formulaire Test/Diag (généré) | tech | — | Forms | Bloc Contexte + Questions |
| MIPS | Provider paiement Maurice | métier/tech | — | Make/API | À intégrer plus tard |
| Orders | Feuille de suivi des commandes | tech | — | Sheets | status/pay_url/deliverable |
| Paramètres Généraux | Table par test | tech | — | CONFIG | Ligne = 1 test |
| RGPD | Consentements légaux FR | métier | GDPR | Form 2 (Contexte) | Conditionné par pays |
| sys_Options_Parametres | Table des listes | tech | — | CONFIG | Source validations |
| Type_Test | Catégorie métier du test | métier | MBTI/Couleurs/ANCRES/r&K_* | Paramètres Généraux | Pilote génération |

16. Annexe B — Registre des variables (persistant)

| Nom | Type | Portée | Fichier(s)/Onglet(s) | Usage/Finalité | Valeur par défaut / Format | Exemple | Dépendances | Historique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESS_MODE | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Mode d’accès Form 2 | CODE/LINK_SIGNED | CODE | — | 2025-09-26 ajouté |
| BYPASS_PAYMENT | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Simuler paiement | TRUE/FALSE | TRUE | — | 2025-09-26 ajouté |
| CTX_ASK_DEPARTMENT | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Afficher champ service | TRUE/FALSE | TRUE | — | 2025-09-26 ajouté |
| CTX_ASK_RGPD | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Afficher consentement RGPD | TRUE/FALSE | TRUE | pays | 2025-09-26 ajouté |
| CTX_ASK_ROLE | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Afficher champ fonction | TRUE/FALSE | TRUE | — | 2025-09-26 ajouté |
| CTX_COUNTRY_SOURCE | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Source pays pour règles | ORDERS.country/FIXED:FR | ORDERS.country | Orders | 2025-09-26 ajouté |
| DELIVERABLE_TTL_MIN | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Validité lien signé | entier minutes | 60 | ACCESS_MODE | 2025-09-26 ajouté |
| DELIVERABLE_TYPE | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Type délivrable | CODE/LINK | CODE | — | 2025-09-26 ajouté |
| FORM2_ID | var config | Global | Config_Global/Triggers | Ouvrir Form 2 | string | — | Forms | 2025-09-26 ajouté |
| FORM2_PASSWORD | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Mot de passe Form 2 | string | 1234 | REQUIRE_PASSWORD | 2025-09-26 ajouté |
| ORDER_ID | col | Orders | Sheets Orders | Idempotence | CMD-{timestamp} | CMD-169572… | — | existant |
| ORDERS_SHEET_ID | var config | Global | Config_Global | Accès feuille Orders | string | — | Sheets | 2025-09-26 ajouté |
| PAYMENT_PROVIDER | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Choix provider | MIPS/STRIPE/PAYPAL | MIPS | — | 2025-09-26 ajouté |
| REQUIRE_PASSWORD | clé colonne | Config/Test | Paramètres Généraux | Activer mot de passe | TRUE/FALSE | TRUE | Form 2 | 2025-09-26 ajouté |
| status | col | Orders | Orders | PENDING/PAID/… | enum | PAID (bypass) | BYPASS | existant |

Fin du document.