Reprendre connaissance du dossier : à partir des documents fournis, les scripts et fichiers de l'application sont connus, demande-les si nécessaire. Les consignes impératives pour cette session : • donne Une seule consigne à la fois, détaillée et concise. • Je décode le vocabulaire technique (non programmeur). • À chaque consigne, j’indique le nom de l’étape suivante (juste le nom, pas le détail).

1. En-tête de session

- Date : 2025-10-03

- Tag session : S20 — Architecture & Scaffolding [HANDLER]

- Projet : Usine à Tests V2

- Auteur : Assistant technique (Gemini)

- Versions modifiées :

  - [HANDLER]/Code.gs : v2.0 (refactorisation avec aiguillage)

  - [HANDLER]/Index.html : v1.1 (correction des variables)

  - [CONFIG]/sys_Options_Parametres : v1.1 (mise à jour des modes d'accès)

2. Snapshot des IDs

- CONFIG : 1kLBqIHZWbHrb4SsoSQcyVsLOmqKHkhSA4FttM5hZtDQ

- BDD : 1m2MGBd0nyiAl3qw032B6Nfj7zQL27bRSBexiOPaRZd8

- HANDLER (Script) : 1WFBXkWcMlniG_XjRsD-yE04gcbQ5XdSoOdHr10iYg7QCDXXTu3G4UCc

- TEMPLATE (Traitement V2) : 1XwyTt9hcFLd-_IrCYuKY4_E6Dw9aUrls-AGQp65dzDU

- MOTEUR (V4 - Actif) : 1o-c9K4JKXhRdGgaMSrp_xe_2LhcfuMBzgd0f1C1E5SJ1ZrzTjsL_itZE

3. Résumé narratif (executive summary)

Cette session a été consacrée à la conception et à la mise en place de l'architecture du module [HANDLER]. Partant de l'objectif de gérer différents parcours utilisateurs, nous avons d'abord défini conceptuellement les flux pour un client particulier (gratuit et payant) et un client entreprise (B2B). Au cours de cette phase de conception, de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de gestion ont émergé, notamment le

"Verrou01" (limitation à un passage par e-mail), le "Lien Unique 01" (lien "brûlé" après le premier clic) et un "Portail d'Administration Déléguée" pour les formateurs.

Nous sommes ensuite passés au développement, en construisant la structure (scaffolding) du [HANDLER]. Le script principal Code.gs a été refactorisé pour intégrer une logique d'aiguillage qui oriente les utilisateurs vers des pages HTML distinctes en fonction du mode d'accès configuré. Après avoir créé les pages Index.html, Paiement.html et B2B.html, nous avons fait face à une erreur de déploiement persistante ("fichier n'existe pas"). Un test de diagnostic a permis d'isoler la cause : un problème de permission empêchant l'application web d'accéder à la feuille [CONFIG]. La résolution de ce problème par le partage en lecture de la feuille a permis de valider le bon fonctionnement de l'architecture de base. La session se termine avec un [HANDLER] prototypé et fonctionnel, prêt pour le développement de ses interfaces.

4. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

- Conception Stratégique : Clarification de 3 parcours utilisateurs clés (B2C Gratuit, B2C Payant, B2B).

- Conception de Fonctionnalités : Définition de trois nouveaux mécanismes : "Verrou01", "Lien Unique 01", et le "Portail d'Administration Déléguée".

- Refactorisation du [HANDLER] : Le script Code.gs a été réorganisé pour inclure un aiguillage (switch) qui route les requêtes vers différentes pages HTML.

- Scaffolding des Interfaces : Création des fichiers Index.html, Paiement.html, et B2B.html. Le fichier Index.html a été corrigé pour être compatible avec la logique du script.

- Mise à jour de la Configuration : L'onglet sys_Options_Parametres du [CONFIG] a été nettoyé et mis à jour avec les nouveaux Mode_Acces_Test (Gratuit, Payant, B2B, CLOS).

- Résolution de Bug de Déploiement : Diagnostic et résolution d'une erreur persistante ("fichier n'existe pas") en modifiant les autorisations de partage de la feuille [CONFIG].

- Validation du Prototype : Le déploiement du [HANDLER] a été testé avec succès, validant le bon fonctionnement de l'aiguillage pour le parcours "Gratuit".

5. Décisions prises & raisons

- Décision : Prioriser la mise en place de la structure de base (scaffolding) du [HANDLER] avant d'implémenter les mécanismes de sécurité avancés.

  - Raison : Il est nécessaire de valider l'architecture de routage des parcours utilisateurs avant d'y ajouter des couches de contrôle d'accès.

- Décision : Remplacer les anciens Mode_Acces_Test ("AUTOMATIQUE", "MANUELLE") par des valeurs explicites ("Gratuit", "Payant", "B2B") et conserver "CLOS".

  - Raison : Aligner les options de configuration avec la nouvelle logique claire et distincte de l'aiguilleur du [HANDLER].

- Décision : Utiliser un script doGet(e) minimaliste pour diagnostiquer l'erreur de déploiement.

  - Raison : Isoler le problème pour déterminer s'il provenait de l'infrastructure de déploiement de Google ou des dépendances internes du script (accès à d'autres fichiers).

- Décision : Partager la feuille de calcul [CONFIG] en mode "Tous les utilisateurs disposant du lien" avec le rôle "Lecteur".

  - Raison : C'était la solution directe à l'erreur "fichier n'existe pas", qui était une erreur de permission empêchant l'application web (s'exécutant en tant qu'utilisateur anonyme) d'utiliser SpreadsheetApp.openById().

6. État actuel du système

- Module [MOTEUR] : ✔️ Fonctionnel et Stable. Aucun changement.

- Module [HANDLER] : 🟡 Prototype Fonctionnel. Le script Code.gs est capable de recevoir une URL, la déchiffrer, lire la configuration associée et afficher la page HTML correspondante au parcours utilisateur. Le parcours "Gratuit" est fonctionnel jusqu'à l'affichage de la page d'identification. Les parcours "Payant" et "B2B" affichent des pages temporaires.

- Statut du projet : La structure de base du [HANDLER] est en place et validée. Le projet est prêt pour le développement des interfaces utilisateur pour chaque parcours.

7. Vérifications réalisées

- [ ✔ ] Le déploiement du [HANDLER] en tant qu'application web est actif et accessible.

- [ ✔ ] Une URL de test pour un parcours "Gratuit" redirige correctement vers la page Index.html.

- [ ✔ ] La page Index.html affiche correctement les informations dynamiques (titre du test) passées par le script.

- [ ] Le routage vers les pages Paiement.html et B2B.html a été testé et fonctionne (affiche les pages temporaires).

- [ ] La soumission du formulaire d'identification depuis Index.html et la redirection vers le Formulaire Google sont fonctionnelles.

8. Points ouverts / risques / dettes

- Dette technique : Les pages Paiement.html et B2B.html sont des coquilles vides et doivent être développées.

- Fonctionnalité à implémenter : Le mécanisme de sécurité "Verrou01" (limite d'un passage par e-mail) est conçu mais non implémenté.

- Fonctionnalité à implémenter : Le mécanisme de sécurité "Lien Unique 01" (lien à usage unique) est conçu mais non implémenté.

- Évolution majeure à planifier : Le "Portail d'Administration Déléguée" pour les formateurs/entreprises reste une fonctionnalité future.

9. Playbook de reprise (prochaines actions)

- Action 1 [DÉVELOPPEMENT] : Compléter le formulaire dans Paiement.html (champs nom, email, etc.) et B2B.html (ajout du champ "Code d'accès").

- Action 2 [DÉVELOPPEMENT] : Adapter la fonction processFormSubmission dans Code.gs pour gérer les nouvelles informations (ex: valider le code d'accès B2B).

- Action 3 [TEST] : Tester de bout en bout la soumission du formulaire d'identification et la redirection vers le Formulaire Google pour les 3 parcours.

- Action 4 [PLANIFICATION] : Choisir et planifier l'implémentation d'un des mécanismes de sécurité : "Verrou01" ou "Lien Unique 01".

10. Artéfacts & référentiels

- Fichiers Modifiés :

  - [HANDLER]/Code.gs

  - [HANDLER]/Index.html

  - [CONFIG]/sys_Options_Parametres (via l'interface Google Sheets)

- Fichiers Créés :

  - [HANDLER]/Paiement.html

  - [HANDLER]/B2B.html

  - [MOTEUR]/_OutilTest.gs (fichier temporaire de débogage)

11. Snippets prêts à l’emploi

- Aiguilleur principal dans [HANDLER]/Code.gs :

JavaScript

// ... récupération de la 'config' ...

switch (config.Mode_Acces_Test) {

case 'Payant':

return afficherPagePaiement(config, encryptedCode);

case 'B2B':

return afficherPageB2B(config, encryptedCode);

case 'CLOS':

// ... logique admin ...

case 'Gratuit':

default:

return afficherPageIdentificationGratuite(config, encryptedCode);

}

12. Changelog

- 2025-10-03 :

  - Ajout : Mécanismes "Verrou01", "Lien Unique 01", "Portail Admin" ajoutés à la roadmap.

  - Refactorisé : [HANDLER]/Code.gs intègre un aiguilleur (switch) pour gérer les parcours Gratuit, Payant, B2B.

  - Ajout : Création des pages HTML Paiement.html et B2B.html comme placeholders.

  - Corrigé : Erreur de déploiement du [HANDLER] ("fichier n'existe pas") résolue en partageant la feuille [CONFIG] en lecture.

  - Modifié : Mise à jour des Mode_Acces_Test dans [CONFIG]/sys_Options_Parametres.

13. Roadmap courte

- [ ✔ ] Validation de bout en bout du parcours de déploiement.

- [ ◐ ] Planifier : Définir l'architecture des parcours utilisateurs dans le [HANDLER]. (Terminé)

- [ ◑ ] Développer : Construire la structure d'accueil du [HANDLER]. (En cours)

- [ ] Développer : Compléter les interfaces HTML du [HANDLER] pour tous les parcours.

- [ ] Implémenter : Mettre en place un mécanisme de sécurité (Verrou01 ou Lien Unique 01).

- [ ] Développer : Intégrer un module de paiement.

14. Historique cumulatif des sessions

| Date | Focus | Livrables Principaux | Décisions Clés |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-10-03 | Architecture & Scaffolding [HANDLER] | [HANDLER]/Code.gs refactorisé, pages HTML créées, bug de déploiement résolu. | Adopter une architecture multi-parcours ; Partager [CONFIG] en lecture pour la Web App. |
| 2025-10-03 | Stabilisation & Validation | "[MOTEUR] nettoyé et corrigé, [TEMPLATE] mis à jour." | "Correction de l'ID du [TEMPLATE] dans la config ; scission du code [MOTEUR]." |
| 2025-10-02 | Consolidation Stratégique | "[MOTEUR]/.clasp.json corrigé." | "Adopter [MOTEUR]V4 comme source de vérité ; Prioriser la correction du bug de redirection." |
| 2025-10-01 | Débogage Final & Implémentation Plan B | "[MOTEUR]/Code.gs et [TEMPLATE]/TriggerHandler.gs modifiés." | Abandon de | setDestination() au profit d'un déclencheur onFormSubmit. |

Exporter vers Sheets

15. Vision Stratégique & Évolutions Clés (persistant, à fusionner)

- Pivot vers la Fiabilité Absolue (Plan B) : L'abandon de la fonction native form.setDestination() au profit d'une architecture basée sur des déclencheurs a transformé le système d'un outil instable en une plateforme robuste, prérequis indispensable à sa commercialisation.

- Centralisation de l'Accès Utilisateur ([HANDLER]) : L'introduction du module [HANDLER] marque le passage d'une "usine à fichiers" à une plateforme de services. Ce point d'entrée unique et sécurisé permet de gérer des parcours utilisateurs complexes (B2B, B2C, payant, gratuit) et constitue la pierre angulaire de la future monétisation.

- Évolution vers un Portail de Tests : La décision a été prise de faire évoluer le [HANDLER] vers un "catalogue" où les visiteurs peuvent parcourir, choisir et acheter de manière autonome un ou plusieurs tests, transformant l'outil en une véritable boutique en ligne.

- Sécurité et Contrôle d'Accès Renforcés : L'introduction planifiée des mécanismes "Verrou01" et "Lien Unique 01" marque une volonté de renforcer le contrôle sur qui peut passer un test et combien de fois, prévenant le partage de liens et les usages non autorisés.

- Gestion Déléguée (Portail Admin) : La conception d'un "Portail d'Administration Déléguée" est une évolution stratégique majeure. Elle permettra de fournir un accès sécurisé et simplifié à des tiers (formateurs, managers) pour qu'ils puissent gérer de manière autonome les invitations à des tests, rendant le système scalable et commercialisable en B2B.

16. Carte relationnelle des modules (Mermaid)

Extrait de code

graph TD

subgraph "Gestion (Admins)"

SuperAdmin[Super-Admin] -->|configure| Permissions(sys_Permissions_Admins);

AdminDelegue[Admin Délégué] -->|utilise| PortailAdmin{Portail Admin};

PortailAdmin -->|lit| Permissions;

PortailAdmin -->|déclenche| MOTEUR;

end

subgraph "Génération (Système)"

MOTEUR -->|lit| CONFIG([CONFIG Sheet]);

MOTEUR -->|crée| Kit(Kit de Traitement);

end

subgraph "Passation (Participants)"

AdminDelegue -- distribue --> LienChiffre(URL Chiffrée);

Participant -->|clique| LienChiffre;

LienChiffre --> HANDLER{HANDLER Web App};

HANDLER -->|lit| CONFIG;

HANDLER -->|redirige| FormG[Formulaire Google];

FormG -->|soumet| TEMPLATE([TEMPLATE Script]);

TEMPLATE -->|écrit dans| Kit;

end

Annexe A — Glossaire (persistant, à fusionner)

| Terme | Définition courte | Catégorie | Référence (fichier/onglet) |
| --- | --- | --- | --- |
| .copy() | Méthode de | SpreadsheetApp qui duplique une feuille de calcul et renvoie un objet Spreadsheet. | Tech | MoteurDeploiement.js |
| .trim() | Fonction JavaScript qui supprime les espaces vides au début et à la fin d'une chaîne de caractères. | Tech | MoteurV3.js |  |
| [HANDLER] | Projet de script agissant comme une "tour de contrôle" pour l'identification et le paiement. | Tech | 1WFBXkWcMlniG... |  |
| Déploiement Unitaire | Processus où 1 ligne dans [CONFIG] génère 1 kit d'accès unique (1 feuille + 1 URL). Idéal pour les invitations individuelles. | Concept | Session S20 |  |
| Génération en Masse | Processus où 1 ligne "maître" dans [CONFIG] permet de générer N liens uniques pour un groupe, via un outil dédié. | Concept | Session S20 |  |
| Lien à Usage Unique 01 (Lien Unique 01) | Mécanisme de sécurité où une URL de test est "brûlée" par le [HANDLER] après son premier clic pour empêcher le partage. | Concept | Session S20 |  |
| onFormSubmitTrigger | Fonction dans le | [TEMPLATE] qui est appelée par le déclencheur pour recevoir les réponses. | Tech | [TEMPLATE]/TriggerHandler.gs |
| Portail d'Administration Déléguée | Interface (formulaire/Web App) permettant à des tiers (formateurs) de générer des liens de test de manière autonome et sécurisée. | Concept | Session S20 |  |
| Race Condition | Bug lié au timing imprévisible d'événements, comme la synchronisation entre deux services cloud. | Tech | Débogage |  |
| Scaffolding | (Échafaudage) Pratique de développement consistant à créer la structure de base d'une application avec des fonctions et des pages temporaires. | Tech | Session S20 |  |
| Verrouillage par E-mail 01 (Verrou01) | Mécanisme de sécurité visant à limiter un utilisateur à un seul passage de test par adresse e-mail. | Concept | Session S20 |  |

Exporter vers Sheets

Annexe B — Registre des variables (persistant, à fusionner)

| Nom | Type | Portée | Fichier(s)/Onglet(s) | Usage/Finalité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| config | Object | [HANDLER] | Code.gs, *.html | Objet contenant toutes les colonnes de la ligne de configuration du test en cours. |
| encryptedCode | String | [HANDLER] | Code.gs, *.html | Le code chiffré reçu dans l'URL, retransmis aux pages HTML pour les actions suivantes. |
| finalSheetUrl | String | [MOTEUR] | MoteurDeploiement.js | URL du nouveau classeur, maintenant obtenue de manière fiable. |
| payload | Object | [HANDLER] | Code.gs | L'objet JavaScript obtenu après déchiffrement du encryptedCode. Contient le rowIndex. |
| ssCopy | Spreadsheet | [MOTEUR] | MoteurDeploiement.js | Objet représentant le nouveau classeur, obtenu via | Spreadsheet.copy(). |
| templateSheet | Spreadsheet | [MOTEUR] | MoteurDeploiement.js | Objet représentant le classeur modèle [TEMPLATE]. |  |

Exporter vers Sheets

Guide de reprise pour IA suivante

- Objectif Actuel : Le [HANDLER] a été prototypé avec succès. Sa structure de base (aiguillage et pages temporaires) est fonctionnelle et le bug de déploiement majeur est résolu. L'objectif est maintenant de développer les interfaces utilisateur pour chaque parcours et d'y intégrer la logique métier.

- Point de départ : Lire la section "Playbook de reprise (prochaines actions)".

- Contexte Clé : L'action immédiate est de transformer les pages HTML temporaires (Paiement.html, B2B.html) en formulaires fonctionnels et d'adapter la fonction processFormSubmission pour gérer leurs données spécifiques (ex: validation du code d'accès B2B).

- Prochain Jalon : Valider de bout en bout le parcours d'identification pour les 3 scénarios (Gratuit, Payant, B2B) jusqu'à la redirection finale vers le Formulaire Google.