Plan d'Action : Mutation vers un Questionnaire HTML Dynamique

Objectif : Remplacer la dépendance à Google Forms en intégrant le questionnaire directement dans l'application Web [HANDLER]V5, en s'appuyant sur une architecture entièrement pilotée par les données de la feuille [BDD]V5.

Phase 1 : Le Prototype Fonctionnel (MVP)

Objectif : Prouver rapidement que la nouvelle architecture fonctionne de bout en bout.

Session 1 : La Fondation - Consolider le Plan d'Architecte

- [ ] Tâche 1.1 : Modéliser la Base de Données

  - Créer un nouvel onglet Questions_Dynamiques dans la feuille [BDD]V5.

  - Définir et valider la structure des colonnes : ID_Question, Texte_Question, Type_Question, Options, Obligatoire.

  - Remplir l'onglet avec un jeu de 10-15 questions de test variées (types choix_unique, texte_court, echelle).

- Résultat Attendu : Une base de données de questions structurée et prête à être lue par le script.

Session 2 : La Lecture du Plan - Le Script apprend à lire

- [ ] Tâche 2.1 : Développer la fonction de lecture

  - Dans le projet [HANDLER]V5, créer une nouvelle fonction getQuestionsFromSheet().

  - Cette fonction lira les données de l'onglet Questions_Dynamiques et les transformera en un format structuré (tableau d'objets JavaScript).

- Résultat Attendu : Une fonction qui retourne une liste de questions prête à être utilisée pour construire la page HTML.

Session 3 & 4 : La Construction - Afficher le Questionnaire

- [ ] Tâche 3.1 : Créer le gabarit HTML

  - Dans le projet [HANDLER]V5, créer un nouveau fichier Questionnaire.html.

- [ ] Tâche 3.2 : Modifier la logique du doGet

  - Adapter la fonction doGet dans Code.js pour qu'elle puisse afficher soit la page d'identification (Index.html), soit la page du questionnaire (Questionnaire.html) en fonction de l'étape du parcours utilisateur.

- [ ] Tâche 3.3 : Programmer l'affichage dynamique

  - Dans Questionnaire.html, écrire une boucle qui parcourt la liste de questions et génère le code HTML correspondant pour chaque type de question.

- Résultat Attendu : Une page web capable d'afficher un questionnaire complet et dynamique à partir des données de la [BDD]V5.

Session 5 : La Plomberie - Connecter les Réponses

- [ ] Tâche 5.1 : Gérer la soumission côté client

  - Dans Questionnaire.html, ajouter un script qui intercepte la soumission du formulaire.

  - Ce script rassemblera toutes les réponses de l'utilisateur et les enverra au serveur via google.script.run.

- Résultat Attendu : Un questionnaire interactif où l'utilisateur peut soumettre ses réponses.

Session 6 : Le Registre - Archiver les Réponses

- [ ] Tâche 6.1 : Créer la fonction de sauvegarde

  - Dans Code.js, écrire la fonction côté serveur (par ex. saveResponses(data)) qui reçoit les réponses.

  - Cette fonction identifiera la bonne feuille de résultats et y ajoutera une nouvelle ligne avec les données reçues.

- Résultat Attendu : Le cycle MVP est complet. Un utilisateur peut s'identifier, répondre au questionnaire et ses réponses sont enregistrées.

Phase 2 : Finalisation et Robustesse

Objectif : Transformer le prototype en une application de qualité professionnelle.

- [ ] Tâche 7.1 : Sécuriser les Écritures

  - Intégrer le LockService dans la fonction saveResponses() pour gérer les soumissions simultanées.

- [ ] Tâche 8.1 : Optimiser l'Expérience Utilisateur (UX)

  - Affiner le style avec Tailwind CSS pour une expérience mobile parfaite.

  - Ajouter des indicateurs de chargement et des messages de confirmation clairs.

- [ ] Tâche 9.1 : Optimiser les Performances

  - Mettre en place le CacheService pour que le chargement des questions soit quasi-instantané.

- [ ] Tâche 10.1 : Nettoyer le Code

  - Supprimer le code devenu inutile (création de Google Forms, etc.) dans le projet [MOTEUR]V5.

Ce document nous servira de feuille de route claire pour la reprise. À très bientôt pour commencer la Session 1.