Reprendre connaissance du dossier : à partir des documents fournis, les scripts et fichiers de l'application sont connus, demande-les si nécessaire. Les consignes impératives pour cette session :

- donne Une seule consigne à la fois, détaillée et concise.

- Je décode le vocabulaire technique (non programmeur).

- À chaque consigne, j’indique le nom de l’étape suivante (juste le nom, pas le détail).

1. En-tête de Session

- Projet : Usine à Formulaires GoogleForm

- Session : 2025-10-08 — S29 - Migration & Pivot Stratégique

- Auteur : Assistant IA

- Versions Modifiées :

  - Création de la branche V5 pour tous les modules.

  - Projet [MOTEUR]V5 Usine à Tests

  - Projet [HANDLER]V5 Web App

  - Feuille [CONFIG]V5 Usine à Tests

  - Feuille [BDD]V5 Tests & Profils

2. Snapshot des IDs du Nouvel Environnement V5

| Clé | Identifiant (ID) | Type |
| --- | --- | --- |
| [CONFIG]V5 | 1Y93NgTsChCDp79blDXwWwUs6MCyCJwwFHiXtNQoYbNQ | Google Sheet |
| [BDD]V5 | 1QawMxrOdUqySOmwiAwsUzd4BlHMeEHf7DFUSfrHOeQ4 | Google Sheet |
| [MOTEUR]V5 | 1FINcHX0Gm9Vou_jqd33Wnmx4TxyPmSYujGcKW5TUEp3JwmYn6VX1fmFe | Apps Script |
| [HANDLER]V5 | 1PXLdORmW1aPrLtKJnJyoZ6ppXSIFPWPTVKyNSAkA3sJelfy3UjZTvn32 | Apps Script |
| URL [HANDLER]V5 | .../AKfycbw139dBPpmTY6g2dY3Ibx62cCiy_nANw9esm6Pq05vm0qvMC1B91MJd8gwbsNqkf8xv/exec | Web App |
| Projet GCP | 35208919613 (Usine-a-Formulaires-V5) | Google Cloud |

Exporter vers Sheets

3. Résumé Narratif (Executive Summary)

La session d'aujourd'hui a été un tournant majeur pour le projet. Confrontés à une impasse technique insurmontable sur le compte Google personnel — l'impossibilité de déployer une application Web ([HANDLER]) de manière 100% publique et anonyme — nous avons pris la décision stratégique de migrer l'intégralité de l'application vers un environnement professionnel Google Workspace.

Cette migration, bien que complexe, a été menée à bien. Elle a permis de résoudre le blocage initial du déploiement public. Cependant, ce nouvel environnement a révélé une série de blocages secondaires liés à des politiques de sécurité plus strictes (API à activer, permissions de projet Cloud, politiques de création de fichiers). Chaque obstacle a été méthodiquement diagnostiqué et surmonté, notamment en créant et en configurant un projet Google Cloud dédié.

Le test final a révélé l'ultime blocage : une politique de sécurité de la console d'administration Workspace qui annule silencieusement toute tentative par script de rendre un nouveau fichier Google Form public. Face à ce mur, et après avoir épuisé toutes les solutions techniques, nous avons validé un pivot architectural majeur : abandonner l'utilisation de Google Forms pour le questionnaire et intégrer cette fonctionnalité directement dans l'application [HANDLER]. Cette nouvelle direction, bien que demandant un développement supplémentaire, est plus robuste, plus professionnelle, et nous affranchit définitivement de toutes les contraintes de partage de fichiers qui ont freiné le projet.

4. Ce qui a été fait aujourd’hui (Delta)

- [✔] Diagnostic Final : Identification formelle que les comptes @gmail.com ne permettent plus le déploiement de Web App 100% anonyme.

- [✔] Décision de Migration : Validation de la nécessité de passer sur un compte Google Workspace pour lever le blocage.

- [✔] Migration Complète vers V5 :

  - Création des nouveaux projets de script autonomes V5 ([MOTEUR], [HANDLER], [CONFIG]).

  - Duplication et renommage des fichiers de données ([BDD], [CONFIG]) et des modèles (TEMPLATE).

  - Transfert complet du code source dans les nouveaux projets.

  - Mise à jour de toutes les références d'ID dans les scripts et les configurations.

- [✔] Débogage de l'Environnement Workspace :

  - Création d'un nouveau projet Google Cloud (Usine-a-Formulaires-V5) pour avoir le contrôle total des permissions.

  - Liaison des scripts au nouveau projet Cloud.

  - Configuration de l'écran de consentement OAuth.

  - Activation manuelle des API Google Drive et Google Forms.

- [✔] Identification de l'Impasse Finale : Démonstration que la politique "Accès général par défaut : Restreint au propriétaire" de la console d'administration Workspace annule les commandes de partage du script.

5. Décisions Prises & Raisons

| Décision | Raisons | Alternatives Écartées |
| --- | --- | --- |
| Migrer vers Google Workspace | Le déploiement en mode ANYONE_ANONYMOUS est une fonctionnalité essentielle qui est désormais restreinte sur les comptes personnels. Workspace est la seule solution garantie pour lever ce blocage. | Continuer à chercher des contournements techniques sur le compte personnel (jugé trop risqué et non pérenne). |
| Adopter une architecture V5 | Marquer une rupture claire entre l'ancien environnement et le nouveau. Permet une gestion de version et une clarté visuelle immédiate. | Conserver les mêmes noms, au risque de confusion entre les environnements. |
| Pivot : Abandonner Google Forms pour le questionnaire public | La politique de sécurité de Workspace sur la création de fichiers publics s'est avérée être un blocage insurmontable par script. L'intégration dans le [HANDLER] est la seule voie qui garantit un flux 100% anonyme. | Continuer à chercher comment outrepasser la politique d'administration (improductif). Utiliser des <iframe> (ne résout pas le problème de connexion). |

Exporter vers Sheets

6. État Actuel du Système

- [HANDLER]V5 : Opérationnel. Déployé avec succès en mode public. Capable d'afficher le premier formulaire d'identification.

- [MOTEUR]V5 : Partiellement opérationnel. La logique de création des fichiers (Étape 1) et de configuration (Étape 2) fonctionne, mais le résultat (le Google Form) n'est pas utilisable publiquement. Le code doit être adapté à la nouvelle architecture.

- [CONFIG]V5 / [BDD]V5 : Opérationnels. Prêts à être utilisés par la nouvelle architecture.

7. Vérifications Réalisées

- [✔] Déploiement public du [HANDLER]V5 réussi.

- [✔] Accès à l'URL du [HANDLER]V5 en navigation privée sans demande de connexion initiale.

- [✔] Exécution complète du lancerTestMigration (Étapes 1 & 2) sans erreur de script.

- [✔] La commande Drive.Permissions.create s'exécute sans erreur (mais est annulée par la politique Admin).

- [✘] Le flux utilisateur complet de bout en bout n'est PAS fonctionnel.

8. Points Ouverts / Risques / Dettes

- Risque Principal : Complexité du développement de la nouvelle interface de questionnaire. L'estimation est de 8-10h, à confirmer.

- Risque Secondaire : Les quotas d'exécution d'Apps Script pourraient devenir une limite si l'application connaît un trafic très élevé (identifié par l'IA #1). À surveiller à long terme.

- Dette Technique : Le code du [MOTEUR]V5 contient des fonctions devenues inutiles (création/configuration de Google Forms) qu'il faudra nettoyer.

9. Playbook de Reprise (Prochaines Actions)

- Phase 1 : Développer le Prototype (MVP) de la Nouvelle Architecture

  - Modéliser la BDD : Définir la structure finale des colonnes de l'onglet "Questions" dans [BDD]V5 (ID, Libellé, Type, Options, etc.).

  - Développer l'Affichage : Modifier le [HANDLER] pour qu'il lise les questions et génère une nouvelle page Questionnaire.html.

  - Développer la Soumission : Coder la fonction doPost dans le [HANDLER] pour recevoir les réponses et les écrire dans la feuille de résultats.

- Phase 2 : Finaliser et Sécuriser l'Application

  - Implémenter le LockService pour sécuriser les écritures simultanées.

  - Améliorer l'interface pour une expérience mobile optimale (responsive design).

  - Mettre en place le CacheService pour accélérer le chargement des questions.

10. Artéfacts & Référentiels

- Fichiers Créés :

  - Projet Apps Script : [MOTEUR]V5 Usine à Tests

  - Projet Apps Script : [HANDLER]V5 Web App

  - Projet Apps Script : [CONFIG]V5 Usine à Tests

  - Google Sheet : [CONFIG]V5 Usine à Tests

  - Google Sheet : [BDD]V5 Tests & Profils

  - Dossier Drive : KITS DE TESTS V5

  - Projet Google Cloud : Usine-a-Formulaires-V5

11. Snippets Prêts à l'Emploi

Code Corrigé pour l'API Drive Avancée (finalement inefficace mais syntaxiquement correct) :

JavaScript

// Remplacement de DriveApp.setSharing par l'API Drive avancée

Drive.Permissions.create(

{

'role': 'reader',

'type': 'anyone'

},

formId

);

Lanceur de test _TestRunner.gs nettoyé :

JavaScript

function lancerTestMigration() {

const LIGNE_A_TESTER = 23;

try {

Logger.log(`--- Lancement du test de migration pour la ligne ${LIGNE_A_TESTER} ---`);

Logger.log("--- DÉBUT ÉTAPE 1 : Création ---");

etape1_creerKit(LIGNE_A_TESTER);

Logger.log("--- FIN ÉTAPE 1 : Fichiers créés avec succès. ---");

SpreadsheetApp.flush();

Logger.log("--- DÉBUT ÉTAPE 2 : Configuration ---");

etape2_configurerKit(LIGNE_A_TESTER);

Logger.log("--- FIN ÉTAPE 2 : Kit configuré avec succès. ---");

Logger.log(`🎉 TEST TERMINÉ !`);

} catch (e) {

Logger.log(`ERREUR FATALE pendant le test de migration : ${e.toString()}\n${e.stack}`);

}

}

12. Synthèse des Erreurs Rencontrées

| Erreur | Contexte | Solution |
| --- | --- | --- |
| PERMISSION_DENIED | Déploiement du [HANDLER] en mode public depuis un compte @gmail.com. | Migration vers un compte Google Workspace. |
| No item with the given ID | Le [MOTEUR]V5 tentait d'accéder à des modèles restés sur l'ancien Drive. | Migration des fichiers modèles et mise à jour des IDs dans [CONFIG]V5. |
| API has not been used... | Les API Drive et Forms n'étaient pas activées sur le nouveau projet Cloud. | Activation manuelle des API via la console Google Cloud. |
| Authorization d'accès supplémentaire | L'utilisateur n'avait pas les droits de propriétaire sur le projet Cloud par défaut. | Création d'un nouveau projet Cloud contrôlé par l'utilisateur. |
| a server error occurred | Erreur générique de Google, probablement due à un délai de propagation après activation des API. | Activation de l'API Drive manquante. |
| Drive.Permissions.insert is not a function | Erreur de syntaxe dans l'appel à l'API Drive avancée. | Remplacement de insert par create. |

Exporter vers Sheets

13. Journal des Hypothèses / Déductions de l'IA

- Hypothèse initiale : Le problème vient de l'interface de déploiement buggée. → Invalidée.

- Hypothèse N°2 : Le problème est une restriction intentionnelle des comptes @gmail.com. → Validée par la réussite du déploiement sur Workspace.

- Hypothèse N°3 : Les erreurs post-migration sont dues à des permissions manquantes sur les fichiers dépendants. → Validée et corrigée.

- Hypothèse N°4 : Le blocage persistant est dû à une API non activée. → Validée pour Drive et Forms.

- Hypothèse N°5 : Le blocage persistant est dû aux permissions du projet Cloud. → Validée et corrigée via la création d'un nouveau projet.

- Hypothèse Finale : Le blocage ultime est une politique de la console d'administration qui annule silencieusement le partage par script. → Validée, menant au pivot architectural.

14. Vision Stratégique & Évolutions Clés (persistant)

- [2025-10-08] Pivot Architectural Majeur : Abandon de la dépendance à Google Forms pour le questionnaire public. L'ensemble du flux utilisateur (identification + questionnaire) est désormais intégré dans une application Web unique ([HANDLER]). Cette décision stratégique a été prise pour contourner une politique de sécurité insurmontable de Google Workspace et garantir une solution 100% robuste, indépendante et maîtrisée.

- [2025-10-08] Migration vers Google Workspace : Le projet a été entièrement migré d'un compte personnel à un compte professionnel pour débloquer la fonctionnalité de déploiement Web App anonyme, essentielle à la mission du projet.

Annexe A — Glossaire (persistant)

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| [MOTEUR] | Script autonome responsable des tâches de fond : création des kits de test, configuration des fichiers, etc. |
| [HANDLER] | Application Web (WebApp) publique. C'est le point d'entrée pour l'utilisateur final. Il gère l'identification et affichera désormais le questionnaire. |
| [CONFIG] | Feuille Google Sheets servant de tableau de bord et de base de configuration pour tous les tests. |
| [BDD] | Feuille Google Sheets servant de base de données pour les questions et les profils des tests. |
| WebApp | Application Apps Script déployée pour être accessible via une URL web. |
| Script Autonome | Projet Apps Script qui est un fichier à part entière dans Google Drive, non lié à un document spécifique. |
| Workspace | L'environnement professionnel de Google, offrant plus de contrôle, de sécurité et de fonctionnalités que les comptes personnels. |
| Console d'Admin | Le panneau de contrôle centralisé pour un compte Google Workspace, permettant de gérer les utilisateurs, la sécurité et les applications. |
| API | Interface de Programmation Applicative. Un moyen pour différents services (comme notre script et Google Drive) de communiquer. |
| GCP (Google Cloud Platform) | La plateforme "mère" qui héberge tous les services avancés de Google, y compris les projets Apps Script. |

Exporter vers Sheets

Annexe B — Registre des Variables (persistant)

| Variable / Clé | Rôle | Emplacement |
| --- | --- | --- |
| ID_FEUILLE_CONFIGURATION | Stocke l'ID du fichier [CONFIG]. | Variable globale dans les scripts [MOTEUR] et [HANDLER]. |
| ID_BDD | Stocke l'ID du fichier [BDD]. | Clé dans l'onglet sys_ID_Fichiers de la feuille [CONFIG]. |
| ID_WEBAPP_HANDLER | Stocke l'URL de l'application Web [HANDLER] déployée. | Clé dans l'onglet sys_ID_Fichiers de la feuille [CONFIG]. |
| ID_DOSSIER_CIBLE_GEN | Stocke l'ID du dossier où les nouveaux kits de test sont créés. | Clé dans l'onglet sys_ID_Fichiers de la feuille [CONFIG]. |
| ID_TEMPLATE_TRAITEMENT_V2 | Stocke l'ID du modèle de feuille de calcul pour les résultats. | Clé dans l'onglet sys_ID_Fichiers de la feuille [CONFIG]. |