Reprendre connaissance du dossier : à partir des documents fournis, les scripts et fichiers de l'application sont connus, demande-les si nécessaire. Les consignes impératives pour cette session : • donne Une seule consigne à la fois, détaillée et concise. • Je décode le vocabulaire technique (non programmeur). • À chaque consigne, j’indique le nom de l’étape suivante (juste le nom, pas le détail).

Paramètres de la Session

| Clé | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | Usine à formulaire V5 |
| Session | 2025-10-09 — Finalisation du MVP Phase 1 |
| Objectif Global | Remplacer la dépendance à Google Forms en intégrant le questionnaire directement dans l'application Web [HANDLER]V5, piloté par une base de données. |
| Focus de la Session | Mettre en place l'architecture technique et développer le cycle complet du MVP : lecture des questions, affichage dynamique et enregistrement des réponses. |

Exporter vers Sheets

État d'Avancement

Nous avons terminé avec succès l'intégralité de la Phase 1 (MVP) du plan de mutation. Le prototype est fonctionnel de bout en bout. Un utilisateur peut désormais s'identifier, être redirigé vers un questionnaire HTML dynamique généré à partir d'une base de données Google Sheets, soumettre ses réponses, et celles-ci sont correctement enregistrées dans la base de données de résultats.

Décisions Clés de la Session

- Architecture de Données à 3 Niveaux Adoptée :

  - [BDD] Questionnaires : Stocke la configuration des questions.

  - [BDD] Profils : Stocke les descriptions des profils de résultats possibles (pour le futur).

  - [BDD] Résultats : Archive les réponses brutes des utilisateurs.

- Configuration Centralisée : Toutes les dépendances (ID de fichiers) sont gérées dans le fichier [CONFIG]V5 Usine à Tests, rendant le code des scripts agnostique et facile à maintenir.

- Suppression de la Dépendance à Google Forms : Le flux utilisateur redirige maintenant vers une page HTML interne (Questionnaire.html) au lieu d'un Google Form externe.

Plan d'Action & Roadmap (Intégré)

Légende : [✅] Tâche Terminée

Phase 1 : Le Prototype Fonctionnel (MVP)

Objectif : Prouver rapidement que la nouvelle architecture fonctionne de bout en bout.

- Session 1 : La Fondation - Consolider le Plan d'Architecte

  - [✅] Tâche 1.1 : Modéliser la Base de Données

    - Créer l'onglet Questions_Dynamiques dans [BDD] Questionnaires.

    - Définir la structure des colonnes (ID_Question, Texte_Question, etc.).

    - Remplir avec un jeu de questions de test.

- Session 2 : La Lecture du Plan - Le Script apprend à lire

  - [✅] Tâche 2.1 : Développer la fonction de lecture

    - Créer getQuestionsFromSheet() dans [HANDLER]V5.

    - La fonction lit les données et les transforme en objet JavaScript.

- Session 3 & 4 : La Construction - Afficher le Questionnaire

  - [✅] Tâche 3.1 : Créer le gabarit HTML

    - Créer le fichier Questionnaire.html dans [HANDLER]V5.

  - [✅] Tâche 3.2 : Modifier la logique du doGet

    - Adapter doGet pour afficher Questionnaire.html en fonction du paramètre d'URL ?page=questionnaire.

  - [✅] Tâche 3.3 : Programmer l'affichage dynamique

    - Dans Questionnaire.html, écrire la boucle JavaScript qui génère le formulaire à partir des données reçues.

- Session 5 : La Plomberie - Connecter les Réponses

  - [✅] Tâche 5.1 : Gérer la soumission côté client

    - Dans Questionnaire.html, ajouter le script qui intercepte la soumission et envoie les données via google.script.run.

- Session 6 : Le Registre - Archiver les Réponses

  - [✅] Tâche 6.1 : Créer la fonction de sauvegarde

    - Dans Code.gs, écrire la fonction saveResponses(data) qui reçoit les réponses et les écrit dans [BDD] Résultats.

Phase 2 : Finalisation et Robustesse (Prochaines Étapes)

Objectif : Transformer le prototype en une application de qualité professionnelle.

- [ ] Tâche 7.1 : Sécuriser les Écritures

  - Intégrer le LockService dans saveResponses() (Note : Nous l'avons déjà fait, en avance !).

- [ ] Tâche 8.1 : Optimiser l'Expérience Utilisateur (UX)

  - Affiner le style avec Tailwind CSS.

  - Ajouter des indicateurs de chargement plus fins et des messages de confirmation.

- [ ] Tâche 9.1 : Optimiser les Performances

  - Mettre en place le CacheService pour le chargement des questions.

- [ ] Tâche 10.1 : Nettoyer le Code

  - Supprimer le code devenu inutile (création de Google Forms, etc.) dans le projet [MOTEUR]V5.

Annexe A — Glossaire du Projet

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| [HANDLER]V5 | Le projet Google Apps Script qui sert l'application web (interface utilisateur). C'est le "frontend". |
| [MOTEUR]V5 | Le projet Google Apps Script qui gère la logique de création des tests et la génération des liens d'accès. C'est le "backend" administratif. |
| [CONFIG]V5 | Le Google Sheet "Usine à Tests" qui sert de fichier de configuration central pour l'ensemble de l'écosystème. |
| [BDD] Questionnaires | La base de données (Google Sheet) qui contient la définition et la structure de tous les questionnaires. |
| [BDD] Profils | La base de données (Google Sheet) qui contient la description des profils de résultats possibles pour chaque test. |
| [BDD] Résultats | La base de données (Google Sheet) qui archive les réponses brutes de tous les utilisateurs à tous les tests. |
| MVP | Minimum Viable Product (Prototype Fonctionnel). Une version minimale du produit qui permet de valider le concept de bout en bout. |

Exporter vers Sheets

Annexe B — Registre des Variables Clés

| Variable / Fonction | Emplacement | Rôle |
| --- | --- | --- |
| getConfig() | [HANDLER]V5 / Code.gs | Fonction centrale qui lit le fichier [CONFIG]V5 et met les ID en cache. |
| getQuestionsFromSheet() | [HANDLER]V5 / Code.gs | Lit les questions depuis [BDD] Questionnaires pour les envoyer à la page web. |
| saveResponses() | [HANDLER]V5 / Code.gs | Reçoit les réponses depuis la page web et les enregistre dans [BDD] Résultats. |
| [BDD] Questionnaires | [CONFIG]V5 | Clé de configuration pointant vers l'ID de la base de données des questionnaires. |
| [BDD] Résultats | [CONFIG]V5 | Clé de configuration pointant vers l'ID de la base de données des résultats. |

Exporter vers Sheets

Guide de Reprise pour Prochaine Session

La Phase 1 (MVP) est terminée. La prochaine session devra se concentrer sur la Phase 2 : Finalisation et Robustesse. L'objectif sera de prendre le prototype fonctionnel et de le rendre prêt pour une utilisation en production en se concentrant sur l'expérience utilisateur (UX) et les optimisations de performance.

Première action suggérée : se concentrer sur la Tâche 8.1 (Optimiser l'Expérience Utilisateur).