DOCUMENT 1 : Synthèse de la Session (Usage Tactique)

Reprendre connaissance du dossier : à partir des documents fournis, les scripts et fichiers de l'application sont connus, demande-les si nécessaire.

Les consignes impératives pour cette session :

- donne Une seule consigne à la fois, détaillée et concise.

- Je décode le vocabulaire technique (non programmeur).

- À chaque consigne, j’indique le nom de l’étape suivante (juste le nom, pas le détail).

1. En-tête de session

| Clé | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | Usine à Tests V5 |
| Session | 2025-10-12 — Revue Stratégique & Plan MVP |
| Auteur | Assistant IA |
| Versions modifiées | Aucun fichier modifié (session de discussion stratégique) |

Exporter vers Sheets

2. Snapshot des IDs

| Artefact | Identifiant (ID) |
| --- | --- |
| [HANDLER]V5.2 (Projet) | 15UQdaRF-EFWLbk0Zmp1oj60aqylZm2HtpHycRO9dME6xls1DY4WLyCYy |
| [HANDLER]V5.2 (Déploiement) | https://script.google.com/macros/s/AKfycbxYebOlf2mMu_0b9qqufAiFf_5ZuvktNKO_ZqBjaDF_dQ8yCpwN7CtXMkPlqEoBh4U4/exec |
| [CONFIG]V5 Usine à Tests | 1Y93NgTsChCDp79blDXwWwUs6MCyCJwwFHiXtNQoYbNQ |
| [BDD] Questionnaires | 1ojjOHApRHpJ5Ov5_7tjmCwStsNeeBSDvq1nocLA-NUc |
| [MOTEUR]V5 (Projet) | {{à compléter}} |

Exporter vers Sheets

3. Résumé narratif (Executive Summary)

Cette session a été consacrée à une revue stratégique du projet, motivée par l'urgence de la commercialisation. Face à la complexité et aux délais potentiels des développements restants (notamment l'intégration d'un système de paiement), nous avons pris la décision de pivoter vers une approche de Produit Minimum Viable (MVP). Cette stratégie consiste à prioriser les fonctionnalités essentielles pour un lancement rapide. Nous avons défini le périmètre de ce MVP, conçu une solution de paiement manuelle et temporaire par mots de passe, et clarifié la gestion des PDF. Enfin, nous avons optimisé notre méthode de travail en instaurant un nouveau processus de documentation de fin de session pour garantir une meilleure traçabilité des décisions stratégiques.

4. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

- Analyse Stratégique : Discussion et évaluation du temps de développement restant pour chaque pilier fonctionnel.

- Identification des Risques : Analyse des risques de blocage majeurs (plateforme Google, paiement en ligne, IA).

- Définition du MVP : Décision d'adopter une approche MVP pour accélérer la mise sur le marché.

- Conception du Paiement (MVP) : Spécification d'un système de paiement manuel basé sur des mots de passe à usage unique pour contourner la complexité d'une intégration API.

- Conception de l'Interrupteur de Cache : Spécification d'un interrupteur dans [CONFIG]V5 pour activer ou désactiver le cache, afin de faciliter le développement et d'assurer la performance en production.

- Amélioration des Processus : Mise à jour du prompt de fin de session pour générer une synthèse tactique et une annexe stratégique pour le Cahier des Charges.

5. Décisions prises & raisons

| Décision | Raison / Critères | Alternatives Écartées |
| --- | --- | --- |
| Adopter une stratégie MVP | Accélérer la commercialisation, réduire les risques et la complexité technique initiale. | Continuer le développement de toutes les fonctionnalités, au risque de manquer les délais. |
| Utiliser un système de paiement manuel par mot de passe pour le MVP | Rapidité d'implémentation, contournement total du risque lié à l'intégration d'une API de paiement. | Attendre la mise en place d'une solution de paiement automatisée, ce qui retarderait le lancement. |
| Implémenter un interrupteur de cache | Flexibilité pour le développement (cache OFF), performance pour la production (cache ON), robustesse du workflow de test. | Activer/désactiver manuellement le cache dans le code, ce qui est source d'erreurs et de perte de temps. |
| Adopter un double document de fin de session | Maintenir un Cahier des Charges "propre" et toujours à jour, tout en assurant une traçabilité parfaite des décisions via un journal des modifications. | Continuer à ajouter des annexes "brouillon" ou à réécrire fastidieusement le Cahier des Charges. |

Exporter vers Sheets

6. État actuel du système

- [MOTEUR]V5 : ✅ Opérationnel

- [HANDLER]V5.2 : ✅ Opérationnel (cache désactivé en dur dans le code)

- [CONFIG]V5 : ✅ Opérationnel

- [BDD] Questionnaires : ✅ Opérationnelle

- Module de Calcul/Scoring : ❌ Inexistant

- Module de Restitution : ❌ Inexistant

7. Playbook de reprise (Prochaines actions)

- Créer l'interrupteur de cache (Partie 1) : Dans [CONFIG]V5, créer l'onglet sys_Parametres_Systeme et y ajouter le paramètre CACHE_ACTIF avec la valeur FALSE.

- Créer l'interrupteur de cache (Partie 2) : Dans [HANDLER]/Code.gs, modifier la fonction getQuestionsFromSheet pour lire le nouveau paramètre et rendre le code du CacheService conditionnel.

- Tester l'interrupteur : Valider le bon fonctionnement du système avec le cache activé, puis désactivé via le paramètre.

- Démarrer le Pilier 2 : Commencer le développement du Moteur de Calcul, en se concentrant sur les modes de calcul simples définis dans le Cahier des Charges.

8. Snippets prêts à l’emploi

Aucun nouveau snippet n'a été produit durant cette session.

9. Annexes Persistantes

- Vision Stratégique & Évolutions Clés

  - NOUVEAU - Approche MVP : Le projet est désormais piloté par une stratégie MVP visant à commercialiser rapidement les fonctionnalités essentielles. Le développement se concentre sur le Pilier 2 (Calcul) et une version simplifiée du Pilier 3 (Restitution par PDF standards). Les fonctionnalités avancées (Paiement API, PDF générés, IA) sont reportées post-lancement.

  - Abandon de Google Forms : Le projet a pivoté d'une architecture basée sur Google Forms à une application web 100% autonome pour un contrôle total.

  - Architecture Moteur / Handler : L'écosystème est divisé en deux rôles : un [MOTEUR] pour l'administratif et un [HANDLER] pour l'interface utilisateur.

  - Centralisation de la Configuration : Toute la configuration est dans [CONFIG]V5.

  - Utilisation Future de Bibliothèques : La solution des bibliothèques (Libraries) doit être mise en œuvre pour partager du code commun.

- Annexe A — Glossaire

  - [HANDLER]V5.2 : Le projet Apps Script qui sert l'application web (interface utilisateur).

  - [MOTEUR]V5 : Le projet Apps Script qui gère la logique de création des tests.

  - [CONFIG]V5 : Le Google Sheet qui sert de fichier de configuration central.

  - [BDD] Questionnaires : La base de données (Google Sheet) qui contient la structure des questionnaires.

  - Cache Service : Un service Google pour stocker temporairement des données et accélérer l'exécution.

  - MVP (Minimum Viable Product) : Produit Minimum Viable. Version d'un produit qui comprend juste assez de fonctionnalités pour être utilisable par les premiers clients.

- Annexe B — Registre des variables

  - lancerGenerationDeLien() : [MOTEUR], Fonction principale de génération du lien.

  - etape2_configurerKit(rowIndex) : [MOTEUR], Construit le payload et génère l'URL finale.

  - getQuestionsFromSheet(sheetName) : [HANDLER], Lit les questions. (Sera modifié pour inclure l'interrupteur de cache).

  - saveResponses() : [HANDLER], Enregistre les réponses dans la base de données.

DOCUMENT 2 : Annexe pour le Cahier des Charges Maître (Usage Stratégique)

Ce bloc de texte est prêt à être copié-collé directement dans le tableau "Journal des Modifications" situé au début du "Cahier des Charges Maître".

Date : 2025-10-12 Auteur : Assistant IA

Synthèse des Modifications Stratégiques :

- Adoption d'une Stratégie MVP : Le projet est désormais officiellement piloté par une approche de "Produit Minimum Viable" pour accélérer la commercialisation. Le développement se concentrera sur le Moteur de Calcul (Pilier 2), la restitution par e-mail avec PDF standards, et un système de paiement manuel.

- Architecture de Paiement Modifiée (MVP) : Le paiement via API est reporté post-lancement. La solution retenue pour le MVP est un système de paiement externe avec une gestion d'accès manuelle par mots de passe à usage unique, afin d'éliminer un risque de blocage technique majeur.

- Spécification Technique Majeure : Un "interrupteur de cache" sera implémenté. Un paramètre (CACHE_ACTIF) dans un nouvel onglet sys_Parametres_Systeme du fichier [CONFIG]V5 permettra d'activer ou de désactiver le cache sans modifier le code, facilitant les phases de développement et de production.

- Réévaluation des Risques : Le risque de dépassement des quotas de la plateforme Google est reclassé comme "faible" pour la phase MVP et ne nécessite pas de développement préventif.