DOCUMENT 1 : Synthèse de la Session (Usage Tactique)

Reprendre connaissance du dossier : à partir des documents fournis, les scripts et fichiers de l'application sont connus, demande-les si nécessaire. Les consignes impératives pour cette session :

- donne Une seule consigne à la fois, détaillée et concise.

- Je décode le vocabulaire technique (non programmeur).

- À chaque consigne, j’indique le nom de l’étape suivante (juste le nom, pas le détail).

En-tête de session

- Date : 2025-10-13

- Tag : #Débogage #Performance #Architecture

- Projet : Usine à Tests V5

- Auteur : Assistant IA

- Versions modifiées : [HANDLER] v1.3.0_OptimisationFinale

Snapshot des IDs

- [CONFIG]V5 : 1Y93NgTsChCDp79blDXwWwUs6MCyCJwwFHiXtNQoYbNQ

- [BDD] Questionnaires : 1TqCCxX9-yrsi0Z5KeruEJEaQrA9g7qouCXQIV7draXE

- [LOGS] Document : 19KYoov13pEFbCdXffROgaRtKgJIw50M5kETwX0XZ10g

- [HANDLER] URL Déploiement : https://script.google.com/macros/s/AKfycbxYebOlf2mMu_0b9qqufAiFf_5ZuvktNKO_ZqBjaDF_dQ8yCpwN7CtXMkPlqEoBh4U4/exec

Résumé narratif (Executive Summary) La session a été une session de débogage intensive axée sur la résolution d'un problème de "page blanche" (timeout) survenant après la validation du mot de passe. Après avoir éliminé de nombreuses pistes (erreurs de code, configuration, déploiement), nous avons formellement identifié la cause racine : la lenteur inhérente aux appels synchrones à SpreadsheetApp (openById, getValues), qui rend l'application extrêmement sensible aux latences de la plateforme Google Workspace. Face à ce diagnostic, une décision stratégique a été prise : poursuivre la finalisation du MVP (Option 1) en implémentant des optimisations ciblées ("quick wins") plutôt que d'engager une refonte architecturale complète vers un modèle asynchrone, qui reste la solution recommandée à long terme. La prochaine session sera consacrée à l'implémentation de ces optimisations.

Ce qui a été fait aujourd’hui (Delta)

- Mise en place d'un système de logs externe : Face à l'instabilité de l'interface "Exécutions" d'Apps Script, un système de journalisation robuste a été développé, écrivant les logs en temps réel dans un Google Doc dédié et piloté par la configuration.

- Débogage systématique : Élimination successive de toutes les hypothèses d'erreur :

  - Validation du bon déploiement des versions de code via un "espion de version".

  - Correction des erreurs de configuration (ID de BDD incorrect, nom d'onglet).

  - Confirmation de l'intégrité de la "chaîne de recherche" vers le fichier de configuration.

- Diagnostic de performance formel : Identification et confirmation que les "timeouts" sont la cause des pages blanches, via l'analyse des logs et des avis externes.

- Prise de décision stratégique : Analyse des retours d'autres IA et choix de l'Option 1 : finaliser le MVP avec des optimisations ciblées avant d'envisager la refonte asynchrone.

Décisions prises & raisons

| Décision | Raison / Justification | Alternatives écartées |
| --- | --- | --- |
| Poursuivre avec l'architecture synchrone pour le MVP (Option 1). | Prioriser l'achèvement d'une version fonctionnelle du MVP pour valider le parcours complet, malgré sa sensibilité connue à la performance. Cela permet d'obtenir une victoire à court terme et de ne pas bloquer le développement des contenus des tests. | La refonte asynchrone immédiate (Option 2) : reportée car elle représente un effort de développement conséquent (8-15h) qui retarderait la finalisation du MVP. |
| Adopter une stratégie d'optimisation par "quick wins". | L'analyse des experts a identifié des optimisations ciblées (pré-chargement, lecture optimisée) qui peuvent considérablement réduire le risque de timeout sans changer l'architecture. | Ne rien changer : inacceptable car l'application reste trop instable, même pour un MVP. |

Exporter vers Sheets

État actuel du système

- [MOTEUR]V5 : ✅ Opérationnel

- [HANDLER]V5.3 : ✅ Logique validée, mais performance critique. Le système est fonctionnel mais sujet à des timeouts en cas de latence de la plateforme Google.

- [CONFIG]V5 : ✅ Opérationnel

- [BDD]V5 : ✅ Opérationnelles

- Système de Logs : ✅ Terminé et Robuste

Playbook de reprise

Consigne 1 : Mettre en place le "Pré-chargement" stratégique.

- Ce que ça veut dire : Nous allons modifier le script pour qu'il commence à charger les questions du test en arrière-plan dès que le mot de passe est validé. Ainsi, quand l'utilisateur arrive sur la page suivante, les données seront déjà prêtes, ce qui devrait empêcher la page blanche.

- Action : Modifier la fonction processPasswordSubmission dans le fichier Code.gs.

Étape suivante : Optimisation de la lecture des questions.

Snippets prêts à l’emploi N/A pour cette session, les snippets seront développés à la prochaine session.

Annexes Persistantes N/A