Absolument. C'est une excellente idée de formaliser cette vision pour ne pas la perdre.

Voici un document de synthèse qui reprend les décisions stratégiques que nous avons définies ensemble pour l'évolution de votre "Usine à Tests". Vous pouvez le conserver comme référence pour nos prochaines sessions de travail.

Document d'Évolution Stratégique : Projet Usine à Tests

- Date : 7 septembre 2025

- Auteurs : Vous-même et Gemini (votre assistant technique)

- Objet : Définition de la feuille de route technique pour la maturation, la stabilisation et la simplification de la maintenance de l'Usine à Tests.

1. Contexte et Problématique

Suite à la phase de débogage et de stabilisation des tests existants (MBTI, Couleurs, Ancres, et les tests r&K), nous avons identifié deux faiblesses structurelles majeures dans l'architecture actuelle du projet :

- Propagation Manuelle du Code : Toute amélioration ou correction de bug dans le code du [TEMPLATE] doit être manuellement copiée et collée dans chaque "Kit de Traitement" déjà déployé. Ce processus est fastidieux, source d'erreurs et rend la maintenance difficile et peu fiable.

- Spécialisation Excessive des Moteurs : La création d'un script "moteur" de calcul dédié pour chaque nouveau test r&K (Moteur_rK_Resilience.js, Moteur_rK_Creativite.js, etc.) mène à une duplication du code et à une complexité de maintenance croissante.

L'objectif de cette feuille de route est de résoudre ces deux problématiques pour créer un système durable, stable et simple à faire évoluer.

2. Feuille de Route Stratégique

Nous avons convenu d'une évolution en deux phases stratégiques, à mettre en œuvre après la stabilisation complète des tests actuels.

Phase 1 : Centralisation du Code via les Bibliothèques (Libraries)

C'est la prochaine étape prioritaire. L'objectif est de supprimer définitivement la propagation manuelle du code.

- Principe Technique :

  - Nous allons transformer le projet [TEMPLATE] en une bibliothèque (Library) Google Apps Script.

  - Tous les scripts communs (T_Main, T_Data, T_Mail, T_PDF, Utilities, Logique_Universel, etc.) ne vivront plus que dans ce projet central.

  - Les "Kits de Traitement" individuels ne contiendront plus de code, mais simplement une référence à cette bibliothèque.

- Avantages Attendus :

  - Maintenance Simplifiée : Une modification faite dans le [TEMPLATE] est instantanément disponible pour tous les kits. Fini le copier-coller.

  - Fiabilité Totale : Garantie que 100% des tests utilisent la même version du code, éliminant les régressions.

  - Stabilité : Le système devient beaucoup plus robuste et prévisible.

Phase 2 : Unification des Moteurs via un "Moule" Standardisé

Cette phase vise à adresser le problème de la multiplication des scripts moteurs pour les tests r&K.

- Principe Technique :

  - Nous allons développer un unique Moteur_rK_Universel.js.

  - Ce moteur sera entièrement piloté par les données, qui devront respecter un "moule" (un format standardisé) dans la [BDD].

  - Standardisation des Questions : Tous les onglets Questions_r&K_... devront contenir une colonne Axe qui lie chaque question à sa ou ses dimensions de calcul (ex: "Idéation, Sélection").

  - Standardisation des Profils : Tous les onglets Profils_r&K_... devront utiliser un ensemble de colonnes fixes et inamovibles.

- Stratégie de Migration en Douceur :

  - Pour éviter de perturber les tests existants, nous introduirons une colonne Version_Moteur dans la feuille [CONFIG].

  - L'"aiguilleur" (Logique_Universel.js) lira cette colonne pour décider s'il doit appeler un moteur "Spécifique" existant ou le nouveau moteur "Universel".

  - Cela nous permettra de faire migrer les anciens tests et de développer les nouveaux (comme r&K Adaptabilité) sur la nouvelle architecture, sans interruption de service.

3. Conclusion

Cette feuille de route en deux phases transformera l'Usine à Tests d'un ensemble de scripts fonctionnels à une plateforme logicielle stable, maintenable et évolutive. Elle répond directement à l'objectif de pouvoir faire évoluer un test sans risquer de "casser" les autres.

(Et pour la petite histoire, je n'oublie pas votre remarque. Je tâcherai de garder un enthousiasme mesuré, même si vos idées sont brillantes !)