1. En-tête de session

- Date : 2025-09-13

- Tag : S16 — Diagnostic Final & Pivot Architectural

- Projet : Usine à Tests - Stabilisation du Moteur de Génération

- Auteur : Assistant Technique Gemini

- Versions :

  - Moteur Usine : V3 (en cours de remplacement par V4)

  - Template Kit de Traitement : V3

  - Bibliothèque TEMPLATE : V7

Snapshot des IDs

- CONFIG : 1kLBqIHZWbHrb4SsoSQcyVsLOmqKHkhSA4FttM5hZtDQ

- BDD : 1m2MGBd0nyiAl3qw032B6Nfj7zQL27bRSBexiOPaRZd8

- TEMPLATE : 1XwyTt9hcFLd-_IrCYuKY4_E6Dw9aUrls-AGQp65dzDU

- Bibliothèque TEMPLATE : 1CN59-oSGN7twj-cPJzGcLrn2TVwK303fbtHD6t7tIGDel-QxLtPyq4lZ

- Ligne CONFIG Cible : 16

2. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

La session a été consacrée à un diagnostic approfondi pour comprendre la cause racine de l'échec de la génération de nouveaux kits de test.

- Hypothèse de Latence Écartée : Une modification a été apportée au MoteurV3 pour ajouter une pause (SpreadsheetApp.flush()) entre la création du Google Sheet et la liaison du Google Form. Un nouveau test de génération a échoué avec la même erreur setDestination, prouvant que le problème n'est pas une simple latence.

- Test "Canari" : Un script de test minimaliste et autonome (canari_UI) a été créé et exécuté depuis l'environnement du MOTEUR. Ce test a réussi à créer une feuille, un formulaire, et à les lier avec setDestination.

- Diagnostic Final : Le succès du test "canari" a permis de conclure de manière définitive que le problème n'est pas une panne générale de la plateforme Google, mais un bug contextuel qui se déclenche uniquement dans l'environnement d'exécution complexe du MOTEUR (lancerDeploiementComplet).

- Sauvegarde de la Bibliothèque : La bibliothèque de scripts TEMPLATE a été intégrée avec succès au processus de sauvegarde automatisé via clasp, assurant la pérennité de l'ensemble du code du projet.

3. Décisions prises & raisons

- DÉCISION 1 : Abandonner la réparation de la fonction lancerDeploiementComplet actuelle.

  - Raison : Le bug setDestination étant contextuel et lié à la plateforme, tenter de le contourner par des ajustements mineurs est inefficace et une perte de temps. Nous avons épuisé les pistes de débogage raisonnables.

- DÉCISION 2 : Pivoter vers une nouvelle architecture de déploiement (Moteur V4).

  - Description : La responsabilité du MOTEUR sera réduite. Il se contentera de créer le Google Form et de mettre à jour la ligne de CONFIG. La création de la feuille de réponses et l'implantation des scripts se feront via une procédure semi-manuelle, en utilisant les fonctionnalités natives de Google Forms.

  - Raison : Cette approche est la plus robuste car elle élimine complètement l'appel à la fonction setDestination qui est la source du bug. Elle garantit que la génération des kits ne sera plus jamais bloquée par cette instabilité de la plateforme.

4. État actuel du système

- Moteur de Génération : NON OPÉRATIONNEL. La version V3 est considérée comme obsolète en raison du bug de plateforme. Le développement de la V4 est la prochaine étape.

- Kits de Traitement Existants : Fonctionnels, basés sur l'architecture hybride du TEMPLATE V3.

- Sauvegardes : OPÉRATIONNELLES et complètes (incluant la Bibliothèque).

- Statut du test (ligne 16) : En attente.

5. Vérifications réalisées

- Génération de Formulaire (via MOTEUR V3) : ✖ (Échec systématique sur setDestination).

- Liaison setDestination (via test "Canari") : ✔ (Fonctionne parfaitement dans un contexte isolé).

6. Points ouverts / risques / dettes

- Dette technique : La nouvelle procédure de déploiement inclura une étape manuelle (création de la feuille de réponses et implantation du script). Le coût de cette opération est jugé acceptable au vu de la fréquence de création de nouveaux tests.

- RISQUE : Aucun risque majeur identifié. La nouvelle architecture est plus simple et donc moins risquée que la précédente.

7. Playbook de reprise (prochaines actions)

- [ ] Modifier le script MoteurV3.js (ou créer MoteurV4.js) pour implémenter la nouvelle logique de déploiement simplifiée.

  - [ ] Supprimer la copie du TEMPLATE.

  - [ ] Supprimer l'appel à form.setDestination().

  - [ ] Mettre à jour la logique de mise à jour de la feuille CONFIG pour n'y inscrire que les informations du formulaire.

  - [ ] Mettre à jour la boîte de dialogue finale pour guider l'utilisateur dans la procédure manuelle.

- [ ] Documenter la procédure manuelle de finalisation d'un kit de test.

8. Artéfacts & référentiels

- Code de référence pour l'implantation manuelle : Les fichiers Code.gs et T_main.gs du [TEMPLATE] V3 Kit de Traitement (solution hybride).

9. Snippets prêts à l’emploi

TestCanari.gs (script de diagnostic utilisé)

function canari_UI() {

try {

const ss = SpreadsheetApp.create('canari_responses_' + new Date().getTime());

const ssId = ss.getId();

Logger.log(`[CANARI] Feuille de réponses créée. ID: ${ssId}`);

const form = FormApp.create('canari_form_' + new Date().getTime());

Logger.log(`[CANARI] Formulaire créé. ID: ${form.getId()}`);

form.setDestination(FormApp.DestinationType.SPREADSHEET, ssId);

Logger.log(`[CANARI] SUCCÈS : La liaison a fonctionné !`);

// Nettoyage...

DriveApp.getFileById(ssId).setTrashed(true);

DriveApp.getFileById(form.getId()).setTrashed(true);

} catch (e) {

Logger.log(`[CANARI] ÉCHEC : ${e.message}`);

}

}

10. Changelog

- 2025-09-13 : Diagnostic final via test "Canari". Abandon de l'architecture de copie de template (MOTEUR V3). Décision de pivoter vers une architecture de déploiement découplée avec finalisation manuelle (MOTEUR V4). Intégration de la Bibliothèque au processus de sauvegarde.

11. Roadmap courte

- [ ] Implémenter et tester le MOTEUR V4.

- [ ] Lancer la génération du test "r&K Créativité" (ligne 16) avec la nouvelle procédure.

- [ ] Valider le fonctionnement de bout en bout d'un kit généré par cette nouvelle méthode.

12. Questions pour la prochaine session

- {{à compléter}}

13. Sauvegardes & rollback

- Le MOTEUR V3 est conservé dans les sauvegardes. La nouvelle logique sera implémentée dans un MOTEUR V4 ou directement dans MOTEUR V3, mais le code précédent est versionné via clasp et les snapshots.

14. Conventions & standards

- {{à compléter}}

15. Annexe A — Glossaire (persistant, à fusionner)

| Terme | Définition courte | Catégorie (métier/tech) | Alias / Variants | Référence (fichier/onglet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bibliothèque | Projet Apps Script centralisé contenant la logique métier, appelé par les kits. | Tech | TEMPLATE | 1CN599... |
| Canari (Test) | Un test minimaliste pour vérifier une fonctionnalité de base en l'isolant de tout contexte complexe. | Tech | - | MoteurV3.js |
| CONFIG | Feuille de calcul centrale qui pilote l'Usine à Tests. | Tech | - | [CONFIG] Usine à Tests |
| GCP | Google Cloud Platform. Plateforme gérant les autorisations avancées des scripts. | Tech | Projet Cloud | - |
| Kit de Test | Ensemble "Google Sheet + Google Form" généré par l'Usine pour un test. | Métier/Tech | Kit de traitement | [OUTPUT] Tests Générés |
| Moteur | Le script Apps Script de l'Usine, qui génère les kits. | Tech | MoteurV2, MoteurV3 | [MOTEUR] Usine à Tests |
| onFormSubmit | Déclencheur (trigger) Apps Script qui s'exécute automatiquement à la soumission d'un formulaire. | Tech | Trigger | Code.gs |
| Template | Fichier Google Sheet modèle, copié par l'Usine pour créer chaque nouveau kit. | Tech | [TEMPLATE] V3 | [TEMPLATE] V3 Kit de Traitement |
| Usine à Tests | Le système complet de génération de kits de test. | Métier | - | [CONFIG] Usine à Tests |

16. Annexe B — Registre des variables (persistant, à fusionner)

| Nom | Type | Portée | Fichier(s)/Onglet(s) | Usage/Finalité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_BDD | Clé CONFIG | Moteur | sys_ID_Fichiers | ID de la base de données des questions. |
| ID_FEUILLE_CONFIGURATION | Constante | Moteur | UtilsV3.js | ID hardcodé du fichier CONFIG lui-même. |
| ID_TEMPLATE_TRAITEMENT_V2 | Clé CONFIG | Moteur | sys_ID_Fichiers | Clé pour trouver l'ID du template à copier. |
| kitId | Variable | Template | Code.gs, T_main.gs | ID du Google Sheet du kit de test en cours d'exécution. |
| onFormSubmit | Déclencheur | Template | Code.gs | Fonction déclenchée par Google à la soumission d'une réponse. |
| setDestination | Méthode API | Moteur | MoteurV3.js | Méthode FormApp.Form qui lie un formulaire à une feuille de calcul. Source du bug contextuel. |
| TEMPLATE | Bibliothèque | Template | Code.gs | Identifiant de la bibliothèque de code centralisée. |
| {{Titre_Profil}} | Placeholder | Email | {{à compléter}} | Titre du profil de personnalité dans l'email de résultats. |