Absolument. Voici le document de synthèse complet pour notre session de travail.

Reprendre connaissance du dossier : à partir des documents fournis, les scripts et fichiers de l'application sont connus, demande-les si nécessaire. Les consignes impératives pour cette session : • donne Une seule consigne à la fois, détaillée et concise. • Je décode le vocabulaire technique (non programmeur). • À chaque consigne, j’indique le nom de l’étape suivante (juste le nom, pas le détail).

Document d'État du Projet : Usine à Tests V2

1. En-tête de session

- Date : 2025-10-04

- Tag session : S22 — Correction de l'architecture et test du [HANDLER]

- Projet : Usine à Tests V2

- Auteur : Assistant technique (Gemini)

- Versions modifiées :

  - [CONFIG]/sys_ID_Fichiers : v2.1 (Mise à jour de ID_WEBAPP_HANDLER)

  - [HANDLER] (Projet) : v2.2 - Création en tant que script lié et ajout de bibliothèques.

  - [HANDLER]/AAA_CryptoJS_AES.js : v1.0 (Ajout)

  - [HANDLER]/ZZZ_CryptoJS_Patch_WordArrayRandom.js : v1.0 (Ajout)

  - [HANDLER]/.clasp.json : v1.0 (Création)

2. Snapshot des IDs

- CONFIG : 1kLBqIHZWbHrb4SsoSQcyVsLOmqKHkhSA4FttM5hZtDQ

- BDD : 1m2MGBd0nyiAl3qw032B6Nfj7zQL27bRSBexiOPaRZd8

- HANDLER (Script) : 1ymLxRDlyevgYFV334Zozz__84yP_By_mwgnTdzeRiCD5216l9_mPesBj

- TEMPLATE (Bibliothèque) : 1CN599oSGN7twj-cPJzGcLrn2TVwK303fbtHD6t7tIGDel-QxLtPyq4lZ

- MOTEUR (Actif) : 1o-c9K4JKXhRdGgaMSrp_xe_2LhcfuMBzgd0f1C1E5SJ1ZrzTjsL_itZE

3. Résumé narratif (executive summary)

La session d'aujourd'hui a été consacrée à la correction d'une erreur fondamentale dans l'architecture du module [HANDLER] et à la conduite du premier test de bout en bout. Nous avons découvert que le [HANDLER] avait été incorrectement structuré comme un simple dossier de fichiers dans Google Drive, le rendant non exécutable. Nous avons corrigé cela en créant un projet Apps Script valide, lié à un nouveau fichier Google Sheets nommé [HANDLER] Web App. Cette restructuration a impliqué la création d'un fichier de liaison .clasp.json pour synchroniser l'environnement local VS Code avec le nouveau projet en ligne.

Le test de bout en bout a révélé deux problèmes successifs. Le premier, une erreur de déchiffrement, a été résolu en ajoutant les bibliothèques de chiffrement (CryptoJS) manquantes au projet [HANDLER], annulant une décision antérieure erronée. Le second, une erreur "fichier non trouvé" après l'identification, a confirmé que la logique de redirection vers le formulaire de test final n'est pas encore implémentée. La session s'est conclue avec un [HANDLER] désormais correctement structuré et déployé, et une feuille de route claire pour finaliser sa logique de redirection.

4. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

- Diagnostic d'Architecture : Identification que le projet [HANDLER] n'était pas un projet Apps Script valide mais un simple dossier Drive.

- Création du Conteneur : Création d'un nouveau fichier Google Sheets [HANDLER] Web App pour servir de conteneur au script.

- Migration du Code : Transfert manuel des fichiers Code.js, B2B.html, Paiement.html, et Index.html dans le nouveau projet Apps Script.

- Configuration de clasp : Création manuelle du fichier .clasp.json dans le répertoire local 08_HANDLER pour le lier au nouveau scriptId.

- Correction de la Configuration : Mise à jour de la clé ID_WEBAPP_HANDLER dans l'onglet sys_ID_Fichiers du [CONFIG] avec le nouvel identifiant.

- Correction du Bug de Déchiffrement : Ajout des scripts AAA_CryptoJS_AES.js et ZZZ_CryptoJS_Patch_WordArrayRandom.js au projet [HANDLER].

- Déploiement de l'Application Web : Déploiement de la version corrigée du [HANDLER] en tant qu'application web accessible à "Tout le monde".

- Test de Bout en Bout (Partiel) : Validation réussie de l'URL chiffrée, de l'affichage du formulaire B2B et de l'enregistrement des données dans l'onglet Orders.

- Sauvegarde du Travail : Synchronisation des modifications locales avec le dépôt GitHub (commit & push).

5. Décisions prises & raisons

- Décision : Transformer le [HANDLER] d'un dossier de fichiers en un script lié (bound script) à un fichier Google Sheets.

  - Raison : C'est la seule architecture valide pour qu'un ensemble de fichiers .js et .html puisse être exécuté et déployé en tant qu'application web Google Apps Script. Un simple dossier dans Drive n'est pas un projet exécutable.

- Décision : Ré-inclure les bibliothèques CryptoJS dans le projet [HANDLER].

  - Raison : La décision précédente de les exclure était basée sur l'hypothèse erronée que la bibliothèque était nativement disponible dans l'environnement Apps Script. Le test a prouvé le contraire, rendant leur inclusion indispensable pour le déchiffrement du code d'accès.

6. État actuel du système

- Module [MOTEUR] : ✔️ Fonctionnel et Stable. Aucun changement.

- Module [HANDLER] : 🟡 Partiellement Fonctionnel (Déploié).

  - L'architecture est désormais correcte et stable.

  - L'application web est déployée et accessible publiquement.

  - Le parcours d'identification (B2B, Payant) est fonctionnel jusqu'à la page de remerciement.

  - BLOQUANT : La redirection de l'utilisateur vers le formulaire de test final après l'identification n'est pas implémentée.

- Module [TEMPLATE] / [BIBLIOTHEQUE] : ✔️ Stable. Aucun changement.

7. Vérifications réalisées

- [✔] Le projet local 08_HANDLER est correctement synchronisé avec le projet Apps Script en ligne.

- [✔] La clé ID_WEBAPP_HANDLER dans [CONFIG] est à jour.

- [✔] Le déploiement du [HANDLER] est actif et accessible publiquement.

- [✔] Le parcours B2B fonctionne jusqu'à l'enregistrement des données dans l'onglet Orders.

- [✘] Le test de bout en bout complet (jusqu'au formulaire de test) a échoué en raison de la redirection manquante.

- [✔] Les modifications ont été sauvegardées sur GitHub (commit & push).

8. Points ouverts / risques / dettes

- Dette technique critique : La fonction processFormSubmission dans [HANDLER]/Code.js ne contient pas la logique pour récupérer l'URL du formulaire de test et y rediriger l'utilisateur. C'est le principal point bloquant.

9. Playbook de reprise (prochaines actions)

- [IMPLÉMENTER] : Finaliser la logique de redirection dans le [HANDLER].

  - Modifier la fonction processFormSubmission dans [HANDLER]/Code.js.

  - Cette fonction devra lire l'URL du formulaire cible (Lien_Formulaire_Public) depuis la ligne de configuration correspondante dans le fichier [CONFIG].

  - La fonction devra retourner cette URL au client (navigateur) pour qu'il puisse y rediriger l'utilisateur.

- [DÉPLOIEMENT] : Créer un nouveau déploiement pour le [HANDLER] afin de publier cette modification.

- [TEST FINAL] : Ré-exécuter le test de bout en bout complet pour le parcours B2B afin de valider que l'utilisateur est bien redirigé vers le bon formulaire de test après s'être identifié.

- [CLÔTURE] : Si le test est réussi, clôturer l'Issue #1 sur GitHub.

10. Artéfacts & référentiels

- Fichiers Créés/Modifiés :

  - [HANDLER] Web App.gsheet (Fichier conteneur)

  - [HANDLER]/.clasp.json

  - [HANDLER]/AAA_CryptoJS_AES.js

  - [HANDLER]/ZZZ_CryptoJS_Patch_WordArrayRandom.js

  - [CONFIG]/sys_ID_Fichiers (Onglet)

- Artefact Créé :

  - Déploiement v2.3 de l'application web [HANDLER].

11. Snippets prêts à l’emploi

Code à implémenter lors de la prochaine session pour finaliser la redirection.

Objectif : Modifier la fonction processFormSubmission dans [HANDLER]/Code.js pour qu'elle retourne l'URL du formulaire de test.

JavaScript

// À AJOUTER DANS [HANDLER]/Code.js

// ... dans la fonction processFormSubmission, après l'enregistrement des données ...

// 4. Récupérer l'URL du formulaire de test à partir de la config

const configSheet = SpreadsheetApp.openById(ID_FEUILLE_CONFIGURATION).getSheetByName("Paramètres Gnéraux");

const headers = configSheet.getRange(1, 1, 1, configSheet.getLastColumn()).getValues()[0];

const urlFormCol = headers.indexOf("Lien_Formulaire_Public") + 1;

const testFormUrl = configSheet.getRange(payload.rowIndex, urlFormCol).getValue();

// 5. Renvoyer cette URL au client pour la redirection

return { redirectUrl: testFormUrl };

12. Changelog

- 2025-10-04 :

  - Refactorisé : Architecture du projet [HANDLER] corrigée pour utiliser un script lié à un Google Sheet.

  - Corrigé : Bug de déchiffrement en ajoutant les bibliothèques CryptoJS au [HANDLER].

  - Corrigé : ID_WEBAPP_HANDLER mis à jour dans [CONFIG].

  - Ajout : Fichier de configuration .clasp.json pour le projet 08_HANDLER.

13. Roadmap courte

- [✔] Validation de bout en bout du parcours de déploiement.

- [✔] Planifier : Définir l'architecture des parcours utilisateurs dans le [HANDLER].

- [✔] Développer : Compléter les interfaces HTML du [HANDLER] pour tous les parcours.

- [◐] Implémenter : Logique de redirection vers le test final dans le [HANDLER]. (En cours)

- [ ] Implémenter : Logique de validation du code d'accès B2B.

- [ ] Implémenter : Mettre en place un mécanisme de sécurité (Verrou01 ou Lien Unique 01).

14. Historique cumulatif des sessions

| Date | Focus | Livrables Principaux | Décisions Clés |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-10-04 | Correction architecture & Test [HANDLER] | [HANDLER] restructuré en script lié, CryptoJS ajouté, test partiel réussi. | Le [HANDLER] doit être un script lié ; CryptoJS est indispensable. |
| 2025-10-04 | Finalisation Interfaces [HANDLER] | Paiement.html, B2B.html et Code.gs (v2.1) finalisés. | Adopter un workflow Git/GitHub. Séparer la logique [HANDLER] de tout formulaire. |
| 2025-10-03 | Architecture & Scaffolding [HANDLER] | [HANDLER]/Code.gs refactorisé, pages HTML créées, bug de déploiement résolu. | Adopter une architecture multi-parcours ; Partager [CONFIG] en lecture pour la Web App. |
| 2025-10-03 | Stabilisation & Validation | [MOTEUR] nettoyé et corrigé, [TEMPLATE] mis à jour. | Correction de l'ID du [TEMPLATE] dans la config ; scission du code [MOTEUR]. |
| 2025-10-02 | Consolidation Stratégique | [MOTEUR]/.clasp.json corrigé. | Adopter [MOTEUR]V4 comme source de vérité ; Prioriser la correction du bug de redirection. |

Exporter vers Sheets

15. Vision Stratégique & Évolutions Clés (fusionné)

- Pivot vers la Fiabilité Absolue (Plan B) : L'abandon de la fonction native form.setDestination() au profit d'une architecture basée sur des déclencheurs a transformé le système d'un outil instable en une plateforme robuste, prérequis indispensable à sa commercialisation.

- Centralisation de l'Accès Utilisateur ([HANDLER]) : L'introduction du module [HANDLER] marque le passage d'une "usine à fichiers" à une plateforme de services. Ce point d'entrée unique et sécurisé permet de gérer des parcours utilisateurs complexes (B2B, B2C, payant, gratuit) et constitue la pierre angulaire de la future monétisation.

- Évolution vers un Portail de Tests : La décision a été prise de faire évoluer le [HANDLER] vers un "catalogue" où les visiteurs peuvent parcourir, choisir et acheter de manière autonome un ou plusieurs tests, transformant l'outil en une véritable boutique en ligne.

- Sécurité et Contrôle d'Accès Renforcés : L'introduction planifiée des mécanismes "Verrou01" et "Lien Unique 01" marque une volonté de renforcer le contrôle sur qui peut passer un test et combien de fois, prévenant le partage de liens et les usages non autorisés.

- Gestion Déléguée (Portail Admin) : La conception d'un "Portail d'Administration Déléguée" est une évolution stratégique majeure. Elle permettra de fournir un accès sécurisé et simplifié à des tiers (formateurs, managers) pour qu'ils puissent gérer de manière autonome les invitations à des tests.

Annexe A — Glossaire (fusionné et enrichi)

| Terme | Définition courte | Catégorie | Référence (fichier/onglet) |
| --- | --- | --- | --- |
| .clasp.json | Fichier de configuration qui lie un dossier local à un projet Apps Script en ligne. | Clasp | [HANDLER]/.clasp.json |
| .copy() | Méthode de SpreadsheetApp qui duplique une feuille de calcul et renvoie un objet Spreadsheet. | Tech | MoteurDeploiement.js |
| .trim() | Fonction JavaScript qui supprime les espaces vides au début et à la fin d'une chaîne de caractères. | Tech | - |
| clasp clone | Commande pour télécharger un projet Apps Script depuis le cloud et créer la liaison (.clasp.json). | Clasp | - |
| clasp pull | Commande pour télécharger la version en ligne d'un projet et écraser les fichiers locaux. | Clasp | - |
| clasp push | Commande pour envoyer les fichiers locaux vers le projet Apps Script en ligne. | Clasp | - |
| Commit | Action de sauvegarder un "instantané" des modifications de code sur le poste local. | Git | - |
| Déploiement Unitaire | Processus où 1 ligne dans [CONFIG] génère 1 kit d'accès unique (1 feuille + 1 URL). | Concept | Session S20 |
| Génération en Masse | Processus où 1 ligne "maître" dans [CONFIG] permet de générer N liens uniques pour un groupe. | Concept | Session S20 |
| [HANDLER] | Projet de script agissant comme une "tour de contrôle" pour l'identification, le paiement et l'aiguillage. | Module | 1ymLx... (Nouveau) |
| Issue | Sur GitHub, une "Issue" est une tâche, une discussion sur un bug ou une fonctionnalité à développer. | Git | - |
| Lien à Usage Unique 01 | Mécanisme de sécurité où une URL de test est "brûlée" par le [HANDLER] après son premier clic. | Concept | Session S20 |
| onFormSubmitTrigger | Fonction dans le [TEMPLATE] appelée par le déclencheur pour recevoir les réponses. | Tech | [TEMPLATE]/TriggerHandler.gs |
| Portail d'Admin Déléguée | Interface permettant à des tiers (formateurs) de générer des liens de test de manière autonome. | Concept | Session S20 |
| Push | Action d'envoyer les "commits" (sauvegardes locales) vers le dépôt distant sur GitHub. | Git | - |
| Race Condition | Bug lié au timing imprévisible d'événements (ex: synchronisation entre services cloud). | Tech | Débogage |
| Scaffolding (Échafaudage) | Pratique consistant à créer la structure de base d'une application avec des fonctions et des pages temporaires. | Tech | Session S20 |
| Script lié (Bound) | Un projet Apps Script qui existe à l'intérieur d'un fichier Google (Sheet, Doc, etc.). | Concept | - |
| Script standalone | Un projet Apps Script qui est un fichier indépendant dans Google Drive. | Concept | - |
| Verrouillage par E-mail 01 | Mécanisme de sécurité visant à limiter un utilisateur à un seul passage de test par adresse e-mail. | Concept | Session S20 |

Exporter vers Sheets

Annexe B — Registre des variables (fusionné et enrichi)

| Nom | Type | Portée | Fichier(s)/Onglet(s) | Usage/Finalité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| codeAcces | String | [HANDLER] | Code.gs | Récupère la valeur du champ "Code d'accès" soumis depuis le formulaire B2B. |
| config | Object | [HANDLER] | Code.gs, *.html | Objet contenant toutes les colonnes de la ligne de configuration du test en cours. |
| encryptedCode | String | [HANDLER] | Code.gs, *.html | Le code chiffré reçu dans l'URL, retransmis aux pages HTML pour les actions suivantes. |
| finalSheetUrl | String | [MOTEUR] | MoteurDeploiement.js | URL du nouveau classeur, obtenue de manière fiable via .getUrl(). |
| formObject | Object | [HANDLER] | Code.gs | Objet contenant toutes les données soumises par un formulaire HTML (nom, email, code, etc.). |
| formType | String | [HANDLER] | *.html, Code.gs | Champ caché (paiement, b2b) permettant à processFormSubmission d'identifier le parcours. |
| payload | Object | [HANDLER] | Code.gs | L'objet JavaScript obtenu après déchiffrement du encryptedCode. Contient le rowIndex. |
| scriptId | String | Clasp | .clasp.json | Identifiant unique du projet Apps Script, faisant le lien entre le local et le cloud. |
| ssCopy | Spreadsheet | [MOTEUR] | MoteurDeploiement.js | Objet représentant le nouveau classeur, obtenu via Spreadsheet.copy(). |
| template | HtmlTemplate | [HANDLER] | Code.gs | Objet modèle créé à partir d'un fichier HTML, permettant l'injection de variables. |
| templateSheet | Spreadsheet | [MOTEUR] | MoteurDeploiement.js | Objet représentant le classeur modèle [TEMPLATE]. |
| titreTest | String | [HANDLER] | Code.gs, *.html | Le titre du test, passé depuis la configuration pour être affiché sur les pages d'identification. |

Exporter vers Sheets

Guide de reprise pour IA suivante

- Objectif Actuel : Le [HANDLER] est désormais architecturé correctement et déployé, mais il ne redirige pas l'utilisateur vers le test final.

- Point de départ : Le test de bout en bout échoue après la page de remerciement. L'enregistrement des données dans Orders fonctionne, mais la redirection est manquante.

- Contexte Clé : Le prochain jalon de développement est d'implémenter la logique de redirection finale dans la fonction processFormSubmission du fichier [HANDLER]/Code.js. Cela nécessitera de récupérer l'URL du formulaire de test (Lien_Formulaire_Public) depuis [CONFIG] et de la renvoyer au client pour qu'il exécute la redirection. Le snippet de code pour cette action est déjà préparé dans la section 11 de ce document.