Contexte de la Reprise

Cette session fait suite à une série de modifications et de corrections visant à fiabiliser l'Usine à Tests, notamment le calcul des scores et l'architecture des scripts.

Actions Réalisées et Décisions Prises

- Amélioration de la Convention de Nommage :

  - Décision : Nous avons acté la séparation entre le Titre_Formulaire_Utilisateur (destiné au public) et le Nom_Fichier_Complet (à usage technique interne).

  - Action : Le script du projet [MOTEUR] a été modifié pour que le titre visible du Google Form soit bien celui destiné à l'utilisateur. Il génère aussi automatiquement un nom de fichier technique et structuré (ex: 20250901_Couleurs_alpha_40q).

- Refactorisation du Projet [MOTEUR] :

  - Problème initial : Une erreur de type ReferenceError empêchait le déploiement des tests.

  - Action : Pour garantir la stabilité tout en préservant la maintenabilité, nous avons restructuré le projet en trois fichiers distincts :

    - Code.gs (ou codeV3.gs) : Le point d'entrée pour les menus et l'interface.

    - Moteur.gs (ou MoteurV3.gs) : Le cœur de la logique de création des tests.

    - Utils.gs (ou UtilsV3.gs) : La boîte à outils avec les fonctions de support.

  - Les scripts correspondants ont été fournis.

- Correction d'un Bug Critique dans le Calcul des Scores :

  - Problème identifié : Les totaux de points affichés dans les e-mails de résultats étaient incohérents (ex: 14.0 / 2 points), bien que le score de l'utilisateur soit correct.

  - Cause racine : Un bug a été localisé dans le script Logique_Universel.js du projet [TEMPLATE]. La fonction calculant le "score total possible" ne prenait en compte que le profil de la première option d'une question à choix multiples, ignorant les autres.

  - Solution apportée : Une version corrigée, Logique_Universel.js (v11.1), a été fournie. Elle analyse désormais correctement toutes les options d'une question pour calculer un total juste.

État Actuel des Scripts Clés

- Projet [MOTEUR] : L'architecture a été mise à jour avec la structure à 3 fichiers.

- Projet [TEMPLATE] : Le script Logique_Universel.js doit être remplacé par la version 11.1 fournie lors de cette session pour corriger le bug des totaux.

Prochaine Étape Recommandée

La première action de la prochaine session devrait être :

- Mettre à jour le projet [TEMPLATE] en y déployant le fichier corrigé Logique_Universel.js (v11.1).

- Lancer un nouveau test de A à Z (par exemple, le test "Couleurs") pour valider que le bug de totalisation des scores est définitivement résolu.

Absolument. Profitez bien de votre pause déjeuner !

Voici le résumé de notre session de travail de ce matin.

1. En-tête de session

- Projet : Usine à Tests

- Session : 2025-09-01 — S12 (Équilibrage Test 'Couleurs' & Fiabilisation BDD)

- Auteur : Assistant Technique

- Versions des scripts : Aucune modification de script. Les mises à jour ont uniquement eu lieu dans la base de données [BDD]V2.

2. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

- Refonte Complète du Questionnaire "Couleurs"

  - Analyse : Nous avons confirmé un déséquilibre majeur dans le questionnaire initial de 40 questions, où le profil Rouge (Compétiteur) était nettement sous-représenté (score max de 13 points contre 23 pour le Jaune).

  - Modification : Un nouveau questionnaire de 40 questions a été entièrement recréé. Il est structuré en 5 blocs de 8 questions, garantissant que chaque profil (Rouge, Vert, Bleu, Jaune) est proposé exactement 20 fois.

  - Déploiement : Les versions française (Questions_Couleurs_FR) et anglaise (Questions_Couleurs_EN) de ce nouveau questionnaire équilibré ont été produites et intégrées dans la base de données.

  - Impact : Critique. Le test "Couleurs" est maintenant statistiquement juste, fiable, et le score maximum possible est de 20 points pour chaque profil.

- Diagnostic et Fiabilisation de la Base de Données

  - Problème Identifié : Les e-mails de résultats en anglais arrivaient tronqués car le script lisait un ancien onglet de questions obsolète (ex_Questions_Couleurs_EN) qui persistait dans la BDD.

  - Solution Apportée : L'ancien onglet a été supprimé, levant toute ambiguïté pour le script de traitement.

  - Impact : Élevé. Cette action a non seulement corrigé le bug, mais a aussi renforcé la nécessité de maintenir une BDD "propre", sans fichiers ou onglets obsolètes qui pourraient perturber les automatisations.

3. Décisions prises & raisons

- Adoption d'une structure équilibrée par blocs : Il a été acté que les questionnaires dichotomiques doivent être construits sur une structure garantissant un nombre d'occurrences égal pour chaque profil.

- Nettoyage des onglets obsolètes : Il a été confirmé que le simple renommage (ex: avec un préfixe "ex_") n'est pas une pratique sûre. Les onglets obsolètes doivent être complètement supprimés de la BDD pour garantir que les scripts ne les lisent pas par erreur.

4. État actuel du système

- Test 'Couleurs' : ✅ Fonctionnel, équilibré et bilingue (FR/EN).

- Moteurs (Calcul & Génération) : ✅ Stables.

- Base de Données (BDD) : ✅ Fiabilisée après nettoyage.

5. Vérifications réalisées

- [ ✔ ] Analyse et comptage des scores de l'ancien test 'Couleurs'.

- [ ✔ ] Validation de la nouvelle structure équilibrée du test 'Couleurs'.

- [ ✔ ] Test de génération complet du nouveau test en français et en anglais.

- [ ✔ ] Validation de la réception correcte de l'e-mail de résultats pour les deux langues.

6. Playbook de reprise (prochaines actions)

Conformément à votre demande, voici les prochaines étapes :

- [ ] (Cet après-midi) : Vérifier la configuration et la logique des tests r&K (Adaptabilité, Résilience, Créativité) pour s'assurer qu'ils sont correctement paramétrés.

- [ ] (Ce soir) : Lancer une campagne de génération pour tous les tests majeurs. L'objectif est de valider l'absence de régression suite aux récentes modifications de la BDD.