Absolument. Voici la synthèse de notre session de travail, formatée comme un document d'état de projet actionnable.

Doc État du Projet : Usine à Tests

- Date de session : 2025-09-07

- Tag de session : S11 — Débogage Final & Architecture Future

- Projet : Usine à Tests - Stabilisation & Évolution

- Auteur : Assistant Technique Gemini

- Versions : T_Mail.js (v2.0), T_PDF.js (v1.1), Logique_Universel.js (v18.3), Moteur_rK_Resilience.js (v1.7), Moteur_rK_Creativite.js (v2.4)

1. En-tête de session

L'objectif global est de finaliser le développement des tests de personnalité r&K et de stabiliser l'ensemble de la plateforme pour assurer une maintenance simple et fiable. Le focus de cette session était de finaliser le débogage de tous les tests existants, de corriger les régressions, et de définir une feuille de route stratégique pour l'évolution de l'architecture du projet.

Snapshot des IDs

- CONFIG : 1kLBqIHZWbHrb4SsoSQcyVsLOmqKHkhSA4FttM5hZtDQ

- BDD : 1m2MGBd0nyiAl3qw032B6Nfj7zQL27bRSBexiOPaRZd8

- TEMPLATE : 1XwyTt9hcFLd-_IrCYuKY4_E6Dw9aUrls-AGQp65dzDU

2. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

- Stabilisation de tous les tests :

  - Tous les kits de traitement (ANCRES, Couleurs, MBTI, r&K Résilience, r&K Environnement, r&K Créativité) ont été testés et débogués. Ils sont maintenant tous fonctionnels sur la base du code [TEMPLATE] refactorisé.

- Correction de la logique des pièces jointes (T_Mail.js) :

  - Avant : Le script essayait systématiquement de générer un PDF à partir d'un modèle Google Doc, causant des erreurs avec les fichiers PDF statiques.

  - Après : La fonction assemblerEtEnvoyerEmailUniversel a été rendue "intelligente". Elle vérifie maintenant le type de fichier : si c'est un Google Doc, elle génère le PDF ; si c'est un autre type de fichier (PDF, etc.), elle le joint directement.

  - Impact : Très élevé. Le système peut maintenant gérer de manière unifiée et robuste les deux types de pièces jointes, ce qui était la principale source d'instabilité.

- Correction du chargement des profils (Logique_Universel.js) :

  - Avant : La fonction _chargerProfils était sensible aux espaces dans les en-têtes de la [BDD], provoquant des échecs de chargement de données.

  - Après : La fonction nettoie maintenant systématiquement les en-têtes (.trim()), la rendant robuste aux erreurs de saisie.

  - Impact : Élevé. A résolu les problèmes de placeholders non remplacés pour les tests standards.

- Création et correction de Moteur_rK_Creativite.js :

  - Le fichier manquant a été restauré.

  - Les noms des variables de résultat ont été simplifiés (ex: Pourcentage_r) pour être compatibles avec les placeholders.

- Implémentation d'un système de débogage :

  - Des "espions" activables via des interrupteurs ont été ajoutés aux moteurs de calcul (Logique_Universel.js, Moteur_rK_Resilience.js, Moteur_rK_Creativite.js) pour faciliter les diagnostics futurs.

3. Décisions prises & raisons

- Standardiser tous les kits existants : La décision a été prise de propager manuellement la version finale et stable du [TEMPLATE] à tous les kits déjà déployés.

  - Critère : Maintenabilité et cohérence. Évite la divergence de code et garantit que tous les tests bénéficient des mêmes corrections et améliorations.

- Adopter les Bibliothèques (Libraries) : La migration vers une architecture de bibliothèque est actée comme la prochaine évolution technique majeure.

  - Critère : Fiabilité et efficacité. Élimine le processus de propagation manuel, fastidieux et source d'erreurs.

- Unifier les Moteurs r&K : La convergence des moteurs r&K spécifiques vers un Moteur_rK_Universel est la vision à long terme.

  - Critère : Simplicité et évolutivité. Réduit la duplication de code et simplifie l'ajout de nouveaux tests.

4. État actuel du système

- Menus [TEMPLATE] (Actions du Kit) : ✔ Fonctionnels

- Triggers (onOpen, onFormSubmit) : ✔ Fonctionnels

- Statut de tous les tests (ANCRES, Couleurs, MBTI, r&K...) : Fonctionnels et stabilisés.

- Statut du test r&K Adaptabilité : Non démarré.

5. Vérifications réalisées

  - [x] Traitement et envoi d'email pour ANCRES (PDF statique)

  - [x] Traitement et envoi d'email pour CouleursV6 (PDF statique)

  - [x] Traitement et envoi d'email pour MBTI_V6 (PDF statique)

  - [x] Traitement et envoi d'email pour r&K Résilience (PDF généré)

  - [x] Traitement et envoi d'email pour r&K Environnement (PDF généré)

  - [x] Traitement et envoi d'email pour r&K Créativité (PDF généré)

6. Points ouverts / risques / dettes

- Dette technique (PRIORITAIRE) : La solution des bibliothèques (Libraries) doit être mise en œuvre. Tant que ce n'est pas fait, le risque lié à la propagation manuelle des scripts demeure la plus grande faiblesse du système.

- À faire : Le développement pour r&K Adaptabilité n'a pas encore commencé. Il sera le premier candidat idéal pour le Moteur_rK_Universel.

7. Playbook de reprise (prochaines actions)

  - [ ] Définir la stratégie de migration vers les Bibliothèques : Planifier les étapes techniques pour transformer le [TEMPLATE] en bibliothèque et mettre à jour un premier kit pilote.

  - [ ] Définir le "moule" de données : Standardiser la structure des onglets Questions_ et Profils_ pour le futur Moteur_rK_Universel.

  - [ ] Démarrer r&K Adaptabilité : Analyser les exigences pour ce test et commencer le développement de son moteur de calcul, idéalement en suivant le nouveau modèle unifié.

8. Artéfacts & référentiels

- [TEMPLATE] : Tous les scripts (T_Mail.js, T_PDF.js, Logique_Universel.js, etc.) sont maintenant à leur version stable et de référence.

- [BDD] : La feuille Profils_r&K_Creativite_FR est maintenant la source de données correcte et unique pour ce test.

9. Snippets prêts à l’emploi

Logique "intelligente" de gestion des pièces jointes, à conserver comme standard.

JavaScript

// Dans T_Mail.js

try {

const file = DriveApp.getFileById(candidateId);

const mimeType = file.getMimeType();

if (mimeType === MimeType.GOOGLE_DOCS) {

// C'est un modèle Google Doc, on génère le PDF.

const pdf = genererPdfDepuisModele(candidateId, variablesFusion, nomRapport);

if (pdf) { piecesJointes.push(pdf); }

} else {

// C'est déjà un PDF ou un autre type de fichier, on le joint directement.

piecesJointes.push(file.getBlob());

}

} catch (e) { /* ... */ }

10. Changelog

- 2025-09-07 :

  - [TEMPLATE] : Correction majeure de T_Mail.js pour gérer les PDF statiques et générés.

  - [TEMPLATE] : Correction de Logique_Universel.js pour robustifier le chargement des données de profils.

  - [TEMPLATE] : Finalisation et débogage des moteurs r&K_Resilience et r&K_Creativite.

  - [TEMPLATE] : Implémentation d'un système de débogage à interrupteurs dans les moteurs de calcul.

  - [BDD] : Nettoyage et standardisation des données pour le test r&K_Creativite.

11. Roadmap courte

- Centraliser : Mettre en œuvre les bibliothèques (Libraries).

- Unifier : Développer le Moteur_rK_Universel.

- Étendre : Développer le test r&K Adaptabilité sur la nouvelle architecture.

12. Questions pour la prochaine session

- Quelles sont les spécificités de calcul pour le test r&K Adaptabilité ?

- Quel est le planning envisagé pour la transition vers les Bibliothèques ?

13. Sauvegardes & rollback

- La source de vérité des scripts est le projet local dans Visual Studio Code.

- Un retour en arrière nécessite de redéployer manuellement les versions précédentes des scripts dans les projets Apps Script concernés.

14. Conventions & standards

- Nouvelle Convention (Stratégique) : Les évolutions majeures du code partagé doivent être implémentées via des Bibliothèques (Libraries) pour éviter la propagation manuelle.

- Nouvelle Convention (Placeholders) : Une nomenclature standardisée des placeholders doit être définie et respectée entre les scripts et les modèles de documents pour assurer la cohérence.

15. Annexe A — Glossaire (persistant, à fusionner)

| Terme | Définition courte | Catégorie (métier/tech) | Alias / Variants | Référence (fichier/onglet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aiguilleur | Bloc de code qui oriente une réponse vers le bon moteur de calcul. | tech | Routeur | Logique_Universel.js |
| Axe | Colonne qui associe une question à une dimension de calcul. | métier/tech | Dimension | Questions_r&K_Creativite_FR |
| Bibliothèque (Library) | Mécanisme Apps Script pour centraliser et partager du code réutilisable. | tech | Lib | [TEMPLATE] (cible) |
| Divergence de code | Situation où plusieurs versions d'un même script coexistent, rendant la maintenance complexe. | tech | Fork | - |
| Moteur de Calcul | Script .gs dédié au calcul des résultats pour un Type_Test spécifique. | tech | Moteur | [TEMPLATE] |
| Moteur r&K Universel | Futur script unique capable de calculer les résultats pour tous les tests r&K. | tech | - | (À créer) |
| Placeholder | Variable dans un modèle (ex: {{profilFinal}}) destinée à être remplacée. | tech | Balise, Variable de fusion | Modèles Google Docs |
| Propagation manuelle | Processus de copier-coller des scripts mis à jour du [TEMPLATE] vers les kits déployés. | tech | Déploiement manuel | - |
| r&K | Méthodologie distinguant approches exploratoires (r) et structurées (K). | métier | - | - |
| Refactoring | Réorganisation du code source sans changer son comportement externe. | tech | Remaniement | T_Main.js, T_Data.js, etc. |

Exporter vers Sheets

16. Annexe B — Registre des variables (persistant, à fusionner)

| Nom | Type (const/var/placeholder/colonne/clé JSON) | Portée (Template/Moteur/Sheet Rép/BDD/Email) | Fichier(s)/Onglet(s) | Usage/Finalité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe | colonne | BDD | Questions_r&K_Creativite_FR | Mapper une question à une dimension. |
| *chargerDonneesProfilsBrutes_V2 | var (fonction) | TEMPLATE | Moteur_r&K_Creativite.js | Charger les données d'un profil en nettoyant les en-têtes. |
| Code_Profil | colonne | BDD | Profils_* | Identifiant unique du profil de résultat. |
| DEBUG_MODE | const | TEMPLATE | Tous les Moteurs | Interrupteur général pour activer/désactiver les espions. |
| MimeType.GOOGLE_DOCS | const (système) | TEMPLATE | T_Mail.js | Constante système pour identifier un fichier Google Doc. |
| Pourcentage_K | var/placeholder | TEMPLATE/Docs | Moteur_rK_Creativite.js | Nom de variable simplifié pour le score K. |
| Pourcentage_r | var/placeholder | TEMPLATE/Docs | Moteur_rK_Creativite.js | Nom de variable simplifié pour le score r. |
| profilData | var (objet) | TEMPLATE | Moteur** | Contient toutes les données d'une ligne de profil. |
| profilFinal | var (string) | TEMPLATE | Moteur_* | Le nom du profil calculé pour un utilisateur. |
| Score_Ideation | var/placeholder | Docs | Moteur_r&K_Creativite.js | Affiche le score calculé pour la dimension Idéation. |
| Score_Selection | var/placeholder | Docs | Moteur_r&K_Creativite.js | Affiche le score calculé pour la dimension Sélection. |
| Seuil_Score | colonne | BDD | Profils_* | Définit la condition de score pour un profil. |
| Version_Moteur | colonne | CONFIG | Paramètres Gén |  |