Reprendre connaissance du dossier : à partir des documents fournis, les scripts et fichiers de l'application sont connus, demande-les si nécessaire.

Les consignes impératives pour cette session : • donne Une seule consigne à la fois, détaillée et concise. • Je décode le vocabulaire technique (non programmeur). • À chaque consigne, j’indique le nom de l’étape suivante (juste le nom, pas le détail).

1. En-tête de session

- Date : 2025-10-02

- Tag session : S18 — Consolidation Stratégique & Planification

- Projet : Usine à Tests V2

- Auteur : Assistant technique (Gemini)

- Versions modifiées :

  - [MOTEUR]/.clasp.json (corrigé pour pointer vers le bon projet)

- Snapshot des IDs :

  - CONFIG : 1kLBqIHZWbHrb4SsoSQcyVsLOmqKHkhSA4FttM5hZtDQ

  - BDD : 1m2MGBd0nyiAl3qw032B6Nfj7zQL27bRSBexiOPaRZd8

  - HANDLER (Script) : 1WFBXkWcMlniG_XjRsD-yE04gcbQ5XdSoOdHr10iYg7QCDXXTu3G4UCc

  - TEMPLATE (Traitement V2) : 1TzbziXa8Ru-fVc4DTj9_HYMsT787t2fZld0xJrGu-f-juyfAgz4KW0w

  - MOTEUR (V4 - Actif) : 1o-c9K4JKXhRdGgaMSrp_xe_2LhcfuMBzgd0f1C1E5SJ1ZrzTjsL_itZE

2. Résumé narratif (executive summary)

La session a été consacrée à la consolidation de la vision du projet et à la résolution d'une incohérence critique entre les versions de scripts locales et distantes. Nous avons identifié qu'une erreur de configuration de clasp pointait vers un ancien projet [MOTEUR], expliquant la persistance de la version 8.0 en local alors que la version 9.0 (implémentant le "Plan B") était bien la version active sur les serveurs de Google.

Après avoir corrigé la configuration et resynchronisé les fichiers, nous avons confirmé que le "Plan B" est déjà implémenté dans le code le plus récent. Nous avons clarifié l'architecture finale, en validant le rôle central du module [HANDLER] et la nécessité de déplacer le script TriggerHandler.gs du [MOTEUR] vers le [TEMPLATE].

Enfin, nous avons défini les prochaines étapes claires : la correction prioritaire d'un bug de redirection à la fin du déploiement, et la planification du futur développement du module de paiement. Plusieurs documents stratégiques (architecture, manuel utilisateur, argumentaire commercial) ont été mis à jour pour refléter cette nouvelle vision.

3. Ce qui a été fait aujourd’hui (delta)

- Diagnostic de l'incohérence des versions : Identification de la non-concordance entre le scriptId du fichier .clasp.json local et l'ID du projet Apps Script [MOTEUR]V4 actif.

- Clarification de l'historique : Déduction qu'une copie du projet a été faite, créant deux branches de développement, et confirmation que la V4 (contenant les versions 8.1 et 9.0) est la branche active.

- Correction de la configuration locale : Mise à jour du scriptId dans le fichier .clasp.json pour le synchroniser avec le bon projet [MOTEUR].

- Analyse de la version 9.0 : Confirmation que le code le plus récent du [MOTEUR] (Code.js) intègre déjà la logique du "Plan B" (création de déclencheur).

- Rationalisation de l'architecture : Décision de nettoyer le projet [MOTEUR] (suppression des scripts obsolètes) et de déplacer le script TriggerHandler.gs vers le [TEMPLATE].

- Rédaction de documents stratégiques : Mise à jour et création de plusieurs documents clés :

  - Prompt de génération du document de synthèse.

  - Cahier des charges pour l'intégration d'un module de paiement.

  - Document d'architecture V4.

  - Manuel utilisateur pour l'administrateur.

  - Argumentaire commercial B2B.

4. Décisions prises & raisons

- Décision : Adopter [MOTEUR]V4 (ID ...itZE) comme unique source de vérité pour le code du moteur.

  - Raison : C'est le projet qui contient les développements les plus récents et stratégiques (logique de lien chiffré, "Plan B"). L'autre projet est une branche de développement obsolète.

- Décision : Prioriser la correction du bug de redirection avant tout nouveau développement.

  - Raison : Le déploiement d'un kit fonctionnel est le cœur de l'application. Ce bug est bloquant pour la production et doit être résolu pour valider l'architecture "Plan B".

- Décision : Planifier le développement du module de paiement en construisant d'abord une structure d'accueil (fonctions "factices").

  - Raison : Permet d'avancer sur 90% du développement sans dépendre du choix final du prestataire, optimisant ainsi le temps de développement.

5. État actuel du système

- Module [MOTEUR] : ✔️ Fonctionnel mais contient un bug critique. La logique du "Plan B" est implémentée, mais la redirection en fin de script mène à l'éditeur de script au lieu du classeur Google Sheets généré.

- Module [TEMPLATE] : ⚠️ Action requise. Le script TriggerHandler.gs doit y être ajouté pour que le "Plan B" soit fonctionnel.

- Module [HANDLER] : ✔️ Fonctionnel pour l'identification. La logique de paiement est à développer.

- Statut du projet : Le bug de déploiement majeur (setDestination) est théoriquement résolu, mais un bug de redirection empêche la validation finale. La vision stratégique est clarifiée.

6. Vérifications réalisées

- [✔] La cause de l'incohérence des versions de script a été identifiée et corrigée.

- [✔] La version la plus récente du code (V9.0) a été récupérée et analysée.

- [✔] L'architecture cible (avec le [HANDLER] et le "Plan B") a été validée.

7. Points ouverts / risques / dettes

- Bug critique : Le lien "Ouvrir le Kit" généré par le [MOTEUR] redirige vers un éditeur de script (.../edit) au lieu de la feuille de calcul (.../edit#gid=...). C'est le point bloquant principal.

- Dette technique : Le projet [MOTEUR] doit être nettoyé en supprimant les fichiers CodeV3.js et MoteurV3.js pour éviter toute confusion future.

- Action Manquante : Le script TriggerHandler.gs doit être physiquement déplacé vers le projet [TEMPLATE].

8. Playbook de reprise (prochaines actions)

- Action 1 [NETTOYAGE] : Ouvrir le projet [MOTEUR], supprimer les fichiers CodeV3.js, MoteurV3.js et TriggerHandler.js.

- Action 2 [MISE À JOUR] : Ouvrir le projet [TEMPLATE], y créer le fichier TriggerHandler.gs et y coller le code du récepteur.

- Action 3 [BUGFIX] : Dans le projet [MOTEUR], investiguer la fonction lancerDeploiementComplet du fichier Code.js pour corriger la génération de l'URL du Kit (urlSheet).

- Action 4 [VALIDATION] : Lancer un déploiement complet depuis le [MOTEUR] pour valider que le bug de redirection est corrigé et que le "Plan B" est 100% fonctionnel.

9. Roadmap courte

- [✔] Résolution du bug de déploiement setDestination.

- [ ] Résolution du bug de redirection du lien "Ouvrir le Kit".

- [ ] Validation de bout en bout du parcours de déploiement et de collecte de réponse.

- [ ] Planifier : Allouer du temps pour le développement du module de paiement.

10. Vision Stratégique & Évolutions Clés (persistant, à fusionner)

- Pivot vers la Fiabilité Absolue (Plan B) : L'abandon de la fonction native form.setDestination() au profit d'une architecture basée sur des déclencheurs (triggers) a été une décision stratégique majeure. Elle a transformé le système d'un outil fonctionnel mais instable en une plateforme robuste, ce qui est un prérequis indispensable à sa commercialisation.

- Centralisation de l'Accès Utilisateur ([HANDLER]) : L'introduction du module [HANDLER] marque le passage d'une simple "usine à fichiers" à une véritable plateforme de services. Ce point d'entrée unique et sécurisé permet de gérer des parcours utilisateurs complexes (B2B, B2C, payant, gratuit) et constitue la pierre angulaire de la future monétisation de l'application.